**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**САЛЬСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ САЛЬСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28.09.2012 № 976

г. Сальск

О внесении изменений в постановление

Администрации Сальского городского поселения

от 03.12.2010 № 1085 «Об утверждении

муниципальной долгосрочной программы

«Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры Сальского городского

поселения» на 2011-2013 годы

В связи с формированием проекта бюджета Сальского городского поселения на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в постановление Администрации Сальского городского поселения от 03.12.2010 № 1085 «Об утверждении муниципальной долгосрочной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сальского городского поселения» на 2011-2013 годы»:

1.1. в наименовании слова «2011-2013 годы» заменить словами «2011-2015 годы»;

1.2. в приложении 1 к постановлению:

1.2.1. «Наименование программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Наименование программы | - Муниципальная долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сальского городского поселения (2011-2015 годы)» (далее - Программа)»; |

1.2.2. «Сроки реализации программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Сроки реализации программы | - 2011-2015 годы»; |

1.2.3. «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы и источники финансирования Программы | - общий объем финансирования Программы составляет: в 2011-2015 годах – 38 119,425 тыс. рублей, в том числе:  2011 год – 2 480,1 тыс. рублей;  2012 год – 23 340,125 тыс. рублей;  2013 год – 2 369,5 тыс. рублей;  2014 год – 6 486,6 тыс. рублей;  2015 год – 3 443,1 тыс. рублей»; |

1.2.4. приложение 1 к муниципальной долгосрочной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сальского городского поселения на 2011-2013 годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной долгосрочной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сальского городского поселения на 2011-2013 годы» мероприятия и объемы финансирования подлежат корректировке с учетом возможностей средств местного бюджета.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Сальского городского поселения от 09.09.2011 №767 «Об утверждении муниципальной долгосрочной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сальского городского поселения» на 2012-2014 годы.

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Сальского городского поселения.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации Сальского городского поселения по финансово-экономическим вопросам Ерохину Е.В.

Глава Сальского

городского поселения А.В. Стольный

Верно: Начальник сектора

Верно: начальник организационно-

кадровой работы О.В. Лаврентьева О.В. Лаврентьева

Подготовил:

начальник сектора ЖКХ,

благоустройства архитектуры и строительства

Куценко А.С.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  |  | |  | | Приложение 1 | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | | к Муниципальной долгосрочной целевой программе | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | | "Модернизация объектов коммунальной | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | | инфраструктуры Сальского городского | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | | поселения" на 2011-2015 годы | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |
| **Система** | | | | | | | | | | | | |
| **программных мероприятий по реализации Программы** | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | | **Сроки выполнения** | | **Объем финансирования, (тыс. руб.)** | | | | | | | |
| **Всего** | | **2012** | | **2013** | | **2014** | **2015** |
| 1 | Строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства | | 2012-2015 | | 18 698,676 | | 18 698,676 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | | 2012-2015 | | 8 427,520 | | 2 279,220 | | 1 333,7 | | 2 407,3 | 2 407,3 |
| 3 | Изготовление ПСД и прохождение госэкспертизы на газификацию микрорайона Заречье-2 | | 2012-2015 | | 3 789,464 | | 682,064 | | 1035,8 | | 1035,8 | 1035,8 |
| 4 | Изготовление ПСД и прохождение госэкспертизы на канализацию | | 2012-2015 | | 844,865 | | 844,865 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Лизинговые платежи | | 2012 | | 835,300 | | 835,3 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  | **Всего** | |  | | **32 595,825** | | **23 340,125** | | **2 369,5** | | **3 443,1** | **3 443,1** |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Начальник сектора  организационно-кадровой работы | |  | |  | |  | | О.В. Лаврентьева | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | Приложение 2 | | | | |
|  |  |  |  | | к Муниципальной долгосрочной целевой программе | | | | |
|  |  |  |  | | "Модернизация объектов коммунальной | | | | |
|  |  |  |  | | инфраструктуры Сальского городского | | | | |
|  |  |  |  | | поселения" на 2011-2015 годы | | | | |
|  |  |  |  | | | |  | | |
|  |  |  |  | | | |  | | |
|  |  |  |  | | | |  | | |
| Перечень | | | | | | | | | |
| объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта | | | | | | | | | |
| в рамках программных мероприятий, запланированных к реализации в 2012 г | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | |  | | |
| **№ п/п** | **Наименование объектов** | | **Объем финансирования (тыс. руб.)** | | | | | | |
| **всего** | | | **за счет средств областного бюджета** | | | **за счет средств местного бюджета** |
| **1** | **Строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства** | | **0,000** | | |  | | |  |
|  | Строительство наружных сетей канализации жилых домов по пер. Светлый и ул. Волгодонской в г. Сальске | | **18 645,284** | | | 16 034,900 | | | 2 610,384 |
|  | Строительство теплотрассы по ул Железнодорожная 48 | | **53,392** | | |  | | | 53,392 |
|  | **Всего по разделу 1** | | **18 698,676** | | | **16 034,900** | | | **2 663,776** |
| **2** | **Текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства** | |  | | |  | | |  |
|  | Текущий ремонт канализационных сетей по улицам г. Сальска | | **848,100** | | |  | | | 848,100 |
|  | Текущий ремонт водопроводных сетей по улицам г. Сальска | | **432,420** | | |  | | | 432,420 |
|  | Приобретение расходных материалов | | **998,700** | | |  | | | 998,700 |
|  | **Всего по разделу 2** | | **2 279,220** | | | **0,000** | | | **2 279,220** |
| 3 | Изготовление ПСД и прохождение госэкспертизы на газификацию микрорайона Заречье-2 | | 682,064 | | |  | | | 682,064 |
| 4 | Изготовление ПСД и прохождение госэкспертизы на канализацию | | 844,865 | | |  | | | 844,865 |
| 5 | Лизинговые платежи | | 835,300 | | |  | | | 835,300 |
|  | **Всего на 2012 год** | | **23 340,125** | | | **16 034,900** | | | **7 305,225** |
|  |  | |  | | |  | | |  |
|  | Начальник сектора  организационно-кадровой работы | |  | | |  | | | О.В. Лаврентьева |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  | Приложение 3 | | |
|  |  |  | |  | |  | к Муниципальной долгосрочной целевой программе | | |
|  |  |  | |  | |  | "Модернизация объектов коммунальной | | |
|  |  |  | |  | |  | инфраструктуры Сальского городского | | |
|  |  |  | |  | |  | поселения" на 2011-2015 годы | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |
| Перечень | | | | | | | | | |
| объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта | | | | | | | | | |
| в рамках программных мероприятий, запланированных к реализации в 2013-2015 г.г. | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |
| **№ п/п** | **Наименование объектов** | | **Объем финансирования (тыс. руб.)** | | | | | | |
| **всего** | | **за счет средств местного бюджета** | | | | |
| **2013** | | | **2014** | **2015** |
| **1** | **Строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства** | | **0,000** | | **0,000** | | | **0,000** | **0,000** |
|  | **Всего по разделу 1** | | **0,000** | | **0,000** | | | **0,000** | **0,000** |
| **2** | **Текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства** | |  | |  | | |  |  |
|  | Текущий ремонт канализационных сетей по улицам г. Сальска | | **2 329,700** | | 465,900 | | | 931,900 | 931,900 |
|  | Текущий ремонт водопроводных сетей по улицам г. Сальска | | **3 047,300** | | 610,700 | | | 1 218,300 | 1 218,300 |
|  | Приобретение расходных материалов | | **771,300** | | 257,100 | | | 257,100 | 257,100 |
|  | **Всего по разделу 2** | | **6 148,300** | | **1 333,700** | | | **2 407,300** | **2 407,300** |
| 3 | Изготовление ПСД и прохождение госэкспертизы на капитальный ремонт объектов ВКХ | | 3 107,400 | | 1 035,800 | | | 1 035,800 | 1 035,800 |
|  | **Всего** | | **9 255,700** | | **2 369,500** | | | **3 443,100** | **3 443,100** |
|  |  | |  | |  | | |  |  |
|  | Начальник сектора  организационно-кадровой работы | |  | |  | | | О.В. Лаврентьева | |