Российская Федерация

Администрация Сальского городского поселения

Сальского района

Ростовской области

# ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от ____________					          				 (_____

г. Сальск

Об утверждении отчета о ходе работ по реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Развитие транспортной системы» по результатам 2014 года

В соответствии с постановлением Администрации Сальского городского поселения от 24.09.2013 № 910 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения, постановлением Администрации Сальского городского поселения от 14.10.2013 № 1031 «Об утверждении муниципальной программы Сальского городского поселения «Развитие транспортной системы», Администрация Сальского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Развитие транспортной системы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Сальского городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам Е.В. Ерохину.

Глава

Сальского городского поселения				             А. В. Стольный

Верно: Начальник отдела по общим

и организационным вопросам				          	О.В. Лаврентьева

Постановление вносит

отдел ЖКХ, благоустройства,

и строительства

Минько А.П.

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение к проекту постановления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Администрации Сальского городского поселения |
|  |  |  |  |  |  |  | от______________ №________ |
| Сведения об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Сальского городского поселения "Развитие транспортной системы" за 2014 год |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного направления | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программы | "Развитие транспортной системы" | всего | 29441.1 | 29161.8 |
|  |  | областной бюджет | 12772.2 | 12499.7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |
|  |  | местный бюджет | 16668.9 | 16662.1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Сальского городского поселения | всего | 26794.8 | 26522.3 |
|  |  | областной бюджет | 12772.2 | 12499.7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |
|  |  | местный бюджет | 14022.6 | 14022.6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 20148.0 | 20148.0 |
|  |  | областной бюджет | 12499.7 | 12499.7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |
|  |  | местный бюджет | 7648.3 | 7648.3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 6243.9 | 6243.9 |
|  |  | областной бюджет | 0.0 | 0.0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |
|  |  | местный бюджет | 6243.9 | 6243.9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 402.9 | 130.4 |
|  |  | областной бюджет | 272.5 | 0.0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |
|  |  | местный бюджет | 130.4 | 130.4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Сальского городского поселения | всего | 2646.3 | 2639.5 |
|  |  | областной бюджет | 0.0 | 0.0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |
|  |  | местный бюджет | 2646.3 | 2639.5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Эксплуатация светофорных объектов (электроэнергия) | всего | 146.7 | 139.9 |
|  |  | областной бюджет | 0.0 | 0.0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |
|  |  | местный бюджет | 146.7 | 139.9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Приобретение дорожных знаков, техническое обслуживание дорожных знаков | всего | 359.5 | 359.5 |
|  |  | областной бюджет | 0.0 | 0.0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |
|  |  | местный бюджет | 359.5 | 359.5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Техническое обслуживание и ремонт светофорных объектов | всего | 395.2 | 395.2 |
|  |  | областной бюджет | 0.0 | 0.0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |
|  |  | местный бюджет | 395.2 | 395.2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Капитальный ремонт светофорных объектов | всего | 351.6 | 351.6 |
|  |  | областной бюджет | 0.0 | 0.0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |
|  |  | местный бюджет | 351.6 | 351.6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 |
| Основное мероприятие 2.5 | Нанесение линий дорожной разметки | всего | 905.7 | 905.7 |
|  |  | областной бюджет | 0.0 | 0.0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |
|  |  | местный бюджет | 905.7 | 905.7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 |
| Основное мероприятие 2.6 | Приобретение светофоров | всего | 95.3 | 95.3 |
|  |  | областной бюджет | 0.0 | 0.0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |
|  |  | местный бюджет | 95.3 | 95.3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 |
| Основное мероприятие 2.7 | Приобретение расходных материалов | всего | 392.3 | 392.3 |
|  |  | областной бюджет | 0.0 | 0.0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |
|  |  | местный бюджет | 392.3 | 392.3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 |

Начальник отдела

по общим и организационным вопросам	                                                   	                                	О.В.Лаврентьева