Российская Федерация

Администрация Сальского городского поселения

Сальского района

Ростовской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2016					          				 ( 269

г. Сальск

О внесении изменений в постановление Администрации Сальского городского поселения от 04.03.2016 №127 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Сальского городского поселения от 24.09.2013 № 910 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения, Администрация Сальского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление Администрации Сальского городского поселения от 04.03.2016 №127 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения», изложив приложение № 1 к постановлению в редакции, согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте и в информационном бюллетене Администрации Сальского городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, промышленности, архитектуре и строительству Куценко А.С.

Глава

Сальского городского поселения				             А. В. Стольный

Верно: Начальник отдела по общим

и организационным вопросам                          общим               О.В.Лаврентьева

Постановление вносит

отдел ЖКХ, благоустройства,

и строительства Минько А.П.

Приложение к постановлению

Администрации Сальского

городского поселения

от __________ № ____

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» за  2015 год

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Сальского городского сельского поселения от 14.10.2013 № 1034 (действующая редакция от 07.04.2016 №196).

Целью выполнения муниципальной программы является обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов, а также создание комфортных условий проживания на территории Сальского городского поселения.

Программа включает в себя 3 подпрограммы:

1. «Развитие жилищного хозяйства в Сальском городском поселении»;

2. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Сальского городского поселения»;

3. «Благоустройство территории Сальского городского поселения».

На реализацию Программы в 2015 году предусмотрено средств в размере  59022,3 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 5,3 тыс. рублей;

- местный бюджет – 59 017,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2016 фактическое исполнение по программе составило 95,3 % или 56254,1 тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет – 98,1 % или 5,2 тыс. рублей;

- местный бюджет – 95,3% или 56248,9тыс. рублей.

Сведения об использовании средств, выделенных на реализацию Программы в 2015 году,  представлены в таблице № 1.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы за 2015 год приведены в таблице № 2.

Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Планом реализации Программы на 2015 год. Выполнение основных  программных мероприятий  представлено в таблице № 3.

Подпрограмма 1

«Развитие жилищного хозяйства в Сальском городском поселении»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 году предусмотрено средств в размере 1549,4 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 1549,4 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2016 фактическое исполнение по подпрограмме составило 96,3 % или 1492,4 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 96,3 % или 1492,4 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы в 2015 году финансирование предоставлялось на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, находящиеся в собственности муниципального образования «Сальское городское поселение», на текущий ремонт муниципальных квартир, работы по прокладке газопровода НД к квартире по ул. Островского 2в.

Подпрограмма 2

«Создание условий для обеспечения качественными

коммунальными услугами населения Сальского городского поселения»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 году предусмотрено средств в размере 3391,4 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 5,3 тыс. рублей;

- местный бюджет – 3386,1 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2016 фактическое исполнение по подпрограмме составило 85,4 % или 2896,2 тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет – 98,1 % или 5,2 тыс. рублей;

- местный бюджет – 85,4 % или 2891,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы в 2015 году финансирование предоставлялось на реализацию трех основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. Содержание и текущий ремонт объектов водопроводно-коммунального хозяйства.

В рамках данного мероприятия заключены муниципальные контракты № 33 от 24.02.2015, №88 от 22.05.2015, № 143 от 28.08.2015, №151 от 08.09.2015 на выполнение работ по прочистке канализационных сетей в г. Сальске Ростовской области. Цена контрактов составляет 411,5 тыс. руб. Финансирование работ осуществляется за счет средств:

- областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- местного бюджета – 411,5 тыс. руб.

По итогам торгов, работы по прочистке канализационных сетей в г. Сальске Ростовской области осуществляет ИП Солопов А.В., ИП Калита Л.К. На финансирование данных работ в 2015 году было предусмотрено 411,5 тыс. руб., средства освоены в полном объеме:

- областной бюджет 0,0 тыс. руб.,

- местный бюджет 411,5 тыс. руб.

По состоянию на сегодняшний день работы выполнены.

В рамках данного мероприятия заключен муниципальный контракт № 1330148 от 12.08.2015 г. на текущий ремонт (перенос) подземной теплотрассы по ул. Шаумяна 4а. Цена контракта составляет 559,2 тыс.  руб. Финансирование работ осуществляется за счет средств:

- областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- местного бюджета – 559,2 тыс. руб.

По итогам торгов, работы по текущему ремонту (перенос) подземной теплотрассы по ул. Шаумяна 4а осуществляет ООО «Технокон». На финансирование данных работ в 2015 году было предусмотрено 559,2 тыс. руб., средства освоены в полном объеме:

- областной бюджет 0,0 тыс. руб.,

- местный бюджет 559,2 тыс. руб.

По состоянию на сегодняшний день работы выполнены.

В рамках данного мероприятия заключен муниципальный контракт № 1375849 от 14.09.2015 г. на текущий ремонт водопровода по адресу: г.Сальск ул.Трудовая и ул. Заречная - Прогресс. Цена контракта составляет 263,2 тыс.  руб. Финансирование работ осуществляется за счет средств:

- областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- местного бюджета – 263,2 тыс. руб.

По итогам торгов, текущий ремонт водопровода по адресу: г. Сальск ул. Трудовая и ул. Заречная - Прогресс» осуществляет ООО «Строй-Гарант». На финансирование данных работ в 2015 году было предусмотрено 263,2 тыс. руб., средства освоены в полном объеме:

- областной бюджет 0,0 тыс. руб.,

- местный бюджет 263,2 тыс. руб.

По состоянию на сегодняшний день работы выполнены.

В рамках данного мероприятия заключен муниципальный контракт № 1286874 от 13.07.2015 г. на текущий ремонт подземного газопровода НД по адресу ул. Шаумяна 4"а". Цена контракта составляет 346,9 тыс.  руб. Финансирование работ осуществляется за счет средств:

- областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- местного бюджета – 346,9 тыс. руб.

По итогам торгов, текущий ремонт подземного газопровода НД по адресу ул. Шаумяна 4"а" осуществляет ООО «Строй-Гарант». На финансирование данных работ в 2015 году было предусмотрено 346,9 тыс. руб., средства освоены в полном объеме:

- областной бюджет 0,0 тыс. руб.,

- местный бюджет 346,9 тыс. руб.

По состоянию на сегодняшний день работы выполнены.

.

В рамках данного мероприятия заключен муниципальный контракт № 154 от 09.09.2015 г. на переподключение абонентов к водопроводной сети в г.Сальске РО. Цена контракта составляет 99,8 тыс. руб. Финансирование работ осуществляется за счет средств:

- областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- местного бюджета – 99,8 тыс. руб.

По итогам торгов, работы по переподключение абонентов к водопроводной сети в г.Сальске РО осуществляет ОАО «Водоканал». На финансирование данных работ в 2015 году было предусмотрено 99,8 тыс. руб., средства освоены в полном объеме:

- областной бюджет 0,0 тыс. руб.,

- местный бюджет 99,8 тыс. руб.

По состоянию на сегодняшний день работы выполнены.

Основное мероприятие 2.2. Строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства и приобретение материалов.

В рамках данного мероприятия заключен муниципальный контракт № 1166799 от 27.04.2015 г. на строительство водопровода по ул. Свободы в г. Сальске Ростовской области. Цена контракта составляет 153,7 тыс. руб. Финансирование работ осуществляется за счет средств:

- областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- местного бюджета – 153,7 тыс. руб.

По итогам торгов, строительство водопровода по ул. Свободы в г. Сальске Ростовской области осуществляет ООО «Сальскстрой». На финансирование данных работ в 2015 году было предусмотрено 153,7 тыс. руб., средства освоены в полном объеме:

- областной бюджет 0,0 тыс. руб.,

- местный бюджет 153,7 тыс. руб.

По состоянию на сегодняшний день работы выполнены.

В рамках данного мероприятия заключены муниципальные контракты № 68 от 22.04.2015 г. - ООО «Технокон», №1375671 от 14.09.2015г. - ООО «Фланец-комплект», №1088182 от 26.02.2015г. - ООО «Главснаб» на приобретение насосов водоотведения. Цена контрактов составляет 404,2 тыс. руб. Финансирование работ осуществляется за счет средств:

- областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- местного бюджета – 404,2 тыс. руб.

На финансирование данных работ в 2015 году было предусмотрено 404,2 тыс. руб., средства освоены в полном объеме:

- областной бюджет 0,0 тыс. руб.,

- местный бюджет 404,2 тыс. руб.

По состоянию на сегодняшний день работы выполнены.

В рамках данного мероприятия заключен муниципальный контракт № 123 от 16.07.2015 г. на приобретение материала для ремонта водопроводной линии по ул. Трудовая в г. Сальске. Цена контракта составляет 163,9 тыс. руб. Финансирование работ осуществляется за счет средств:

- областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- местного бюджета – 163,9 тыс. руб.

По итогам торгов, приобретение материалов для ремонта водопроводной линии по ул. Трудовая в г. Сальске осуществляется ООО «Монтаж КМ». На финансирование данных работ в 2015 году было предусмотрено 163,9 тыс. руб., средства освоены в полном объеме:

- областной бюджет 0,0 тыс. руб.,

- местный бюджет 163,9 тыс. руб.

По состоянию на сегодняшний день работы выполнены.

В рамках данного мероприятия запланировано выполнение строительных работ объекта: «Наружная канализация от ул. Автозаводская до земельного участка ул. Магистральная, 16 в г. Сальске Ростовской области». Финансирование работ в 2015 году планировалось за счет средств:

-районный бюджет- 495,0 тыс. руб.,

-местный бюджет- 0,0 тыс. руб.

Срок исполнения обязательств 29.02.2016г.

Основное мероприятие 2.3. Корректировка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

В рамках данного мероприятия заключен муниципальный контракт № 169 от 01.10.2015 г. на выполнение проектной документации. Цена контракта составляет 5,0 тыс. руб. Финансирование работ осуществляется за счет средств:

- областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- местного бюджета – 5,0 тыс. руб.

По итогам торгов, проектно сметную документацию разрабатывает ООО «Проектсельхозводстрой». На финансирование данных работ в 2015 году было предусмотрено 5,0 тыс. руб., средства освоены в полном объеме:

- областной бюджет 0,0 тыс. руб.,

- местный бюджет 5,0 тыс. руб.

По состоянию на сегодняшний день работы выполнены.

В рамках данного мероприятия заключен муниципальный контракт № 0545-ф/15/042/161-1-15 от 14.12.2015 г. на выполнение проектной документации. Цена контракта составляет 10,0 тыс. руб. Финансирование работ осуществляется за счет средств:

- областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- местного бюджета – 10,0 тыс. руб.

По итогам торгов, проектно сметную документацию разрабатывает ООО «Экспертный центр "Индекс"». На финансирование данных работ в 2015 году было предусмотрено 10,0 тыс. руб., средства освоены в полном объеме:

- областной бюджет 0,0 тыс. руб.,

- местный бюджет 10,0 тыс. руб.

По состоянию на сегодняшний день работы выполнены.

Основное мероприятие 2.4. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги по муниципальным образованиям.

На реализацию данного мероприятия в 2015 году предусмотрено средств в размере 5,8 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 0,0  тыс. рублей;

- областной бюджет – 5,3 тыс. рублей;

- местный бюджет – 0,5 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2016 фактическое исполнение по мероприятию составило 98,3 % или 5,7 тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет – 98,1 % или 5,2 тыс. рублей;

- местный бюджет – 100,0 % или 0,5 тыс. рублей.

Субсидии предприятиям жилищно-коммунального хозяйства выплачены в полном объеме.

Подпрограмма 3

«Благоустройство территории Сальского городского поселения»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 году предусмотрено средств в размере 54081,5 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 54081,5 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2016 фактическое исполнение по подпрограмме составило 95,9 % или 51865,5 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы в 2015 году финансирование предоставлялось на реализацию основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1.Содержание сетей уличного освещения.

В рамках данного мероприятия осуществляются расходы на:

а) услуги электроснабжения. Финансирование работ осуществляется за счет средств местного бюджета – 21262,7 тыс. руб.;

б) поставка электротоваров и обслуживание линий уличного освещения. Финансирование работ осуществлялось за счет средств местного бюджета - 2189,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.2. Организация и содержание мест захоронения.

В рамках данного мероприятия заключен муниципальный контракт № 30 от 19.02.2015 г. -172,4 тыс. руб., №1263040 от 01.07.2015 – 198,3 тыс.руб. на содержание территории городского кладбища по ул. Курчатова. Цена контрактов составляет 370,7 тыс. руб. Финансирование работ осуществляется за счет средств:

- областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- местного бюджета – 370,7 тыс. руб.

По итогам торгов, содержание территории городского кладбища по ул. Курчатова осуществляется ООО «Чистоград». На финансирование данных работ в 2015 году было предусмотрено 370,7 тыс. руб., средства освоены в полном объеме:

- областной бюджет 0,0 тыс. руб.,

- местный бюджет 370,7 тыс. руб.

По состоянию на сегодняшний день работы выполнены.

В рамках данного мероприятия заключен муниципальный контракт № 32 от 20.02.2015 г.- 173,5 тыс. руб., №1232143 от 16.06.2015 г. – 632,7 тыс. руб. на содержание территории городского кладбища по ул. Аэродромная 7. Цена контрактов составляет 806,2 тыс. руб. Финансирование работ осуществляется за счет средств:

- областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- местного бюджета – 806,2 тыс. руб.

По итогам торгов, содержание территории городского кладбища по ул. Аэродромная 7 осуществляется ИП «Солопов». На финансирование данных работ в 2015 году было предусмотрено 806,2 тыс. руб., средства освоены в полном объеме:

- областной бюджет 0,0 тыс. руб.,

- местный бюджет 806,2 тыс. руб.

По состоянию на сегодняшний день работы выполнены.

Основное мероприятие 2.3. Прочие расходы по благоустройству.

В рамках данного мероприятия осуществлены расходы на покос сорной растительности, содержание зеленых насаждений, уборку улиц, ликвидацию свалок, содержание пляжа, обслуживание автобусных остановок,  аккарицидные обработки кладбищ, стадионов, детских спортивных городков, приобретение материальных запасов. Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета - 23025,6 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы в 2015 году финансирование планировалось на приобретение контейнеров типа «Мусконт». Финансирование работ в 2015 году планировалось за счет средств:

-районный бюджет- 834,0 тыс. руб.,

-местный бюджет- 0,0 тыс. руб.

Срок исполнения обязательств 28.02.2016 г.

Основное мероприятие 2.4. Изготовление проектно-сметной документации на строительство муниципального объекта "Городское кладбище" в г. Сальске

В рамках данного мероприятия заключен муниципальный контракт № 156 от 24.07.2014г. на разработку ПСД для строительства муниципального объекта "Городское кладбище". Цена контракта составляет 4000,0 тыс. руб. Финансирование работ осуществляется за счет средств:

- областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- местного бюджета – 4000,0 тыс. руб.

По итогам торгов, разработка ПСД для строительства муниципального объекта "Городское кладбище" разрабатывает ООО МП "Гео ПЭН". На финансирование данных работ в 2015 году было предусмотрено 4000,0 тыс. руб., средства освоены в полном объеме:

- областной бюджет 0,0 тыс. руб.,

- местный бюджет 4000,0 тыс. руб.

По состоянию на сегодняшний день работы выполнены.

В рамках данного мероприятия заключен муниципальный контракт № 14 от 15.01.2015г. на корректировку планировки  городского кладбища в г. Сальске. Цена контракта составляет 99,0 тыс. руб. Финансирование работ осуществляется за счет средств:

- областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- местного бюджета – 99,0 тыс. руб.

По итогам торгов, корректировку планировки  городского кладбища в г. Сальске разрабатывает ООО МП "Гео ПЭН". На финансирование данных работ в 2015 году было предусмотрено 99,0 тыс. руб., средства освоены в полном объеме:

- областной бюджет 0,0 тыс. руб.,

- местный бюджет 99,0 тыс. руб.

По состоянию на сегодняшний день работы выполнены.

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Сальского городского поселения "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения" за 2015 год |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного направления | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программы | "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения" | всего | 59022.3 | 56254.1 |
|  |  | областной бюджет | 5.3 | 5.2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |
|  |  | местный бюджет | 59017.0 | 56248.9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие жилищного хозяйства в Сальском городском поселении | всего | 1549.4 | 1492.4 |
|  |  | областной бюджет | 0.0 | 0.0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |
|  |  | местный бюджет | 1549.4 | 1492.4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия в области жилищного хозяйства | всего | 1549.4 | 1492.4 |
|  |  | областной бюджет | 0.0 | 0.0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |
|  |  | местный бюджет | 1549.4 | 1492.4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 |
| Подпрограмма 2 | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Сальского городского поселения | всего | 3391.4 | 2896.2 |
|  |  | областной бюджет | 5.3 | 5.2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |
|  |  | местный бюджет | 3386.1 | 2891.0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Содержание, текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | всего | 1759.7 | 1680.8 |
|  |  | областной бюджет | 0.0 | 0.0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |
|  |  | местный бюджет | 1759.7 | 1680.8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Строительство объектов ВКХ и приобретение материалов | всего | 1610.9 | 1194.7 |
|  |  | областной бюджет | 0.0 | 0.0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |
|  |  | местный бюджет | 1610.9 | 1194.7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Корректировка проектно- сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | всего | 15.0 | 15.0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |
|  |  | местный бюджет | 15.0 | 15.0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам | всего | 5.8 | 5.7 |
|  |  | областной бюджет | 5.3 | 5.2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |
|  |  | местный бюджет | 0.5 | 0.5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 |
| Подпрограмма 3 | Благоустройство территории Сальского городского поселения | всего | 54081.5 | 51865.5 |
|  |  | областной бюджет | 0.0 | 0.0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |
|  |  | местный бюджет | 54081.5 | 51865.5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Уличное освещение | всего | 23584.3 | 23535.2 |
|  |  | областной бюджет | 0.0 | 0.0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |
|  |  | местный бюджет | 23584.3 | 23535.2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 |
| Основное мероприятие 3.2 | Организация и содержание мест захоронения | всего | 2260.0 | 1176.9 |
|  |  | областной бюджет | 0.0 | 0.0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |
|  |  | местный бюджет | 2260.0 | 1176.9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 |
| Основное мероприятие 3.3 | Прочие мероприятия по благоустройству территории Сальского городского поселения | всего | 24096.5 | 23025.6 |
|  |  | областной бюджет | 0.0 | 0.0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |
|  |  | местный бюджет | 24096.5 | 23025.6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 |
| Основное мероприятие 3.4 | Изготовление проектно-сметной документации на строительство муниципального объекта "Городское кладбище" в г. Сальске | всего | 4140.7 | 4127.8 |
|  |  | областной бюджет | 0.0 | 0.0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |
|  |  | местный бюджет | 4140.7 | 4127.8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 |

Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» |
| 1. | доля многоквартирных домов на территории Сальского городского поселения, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | 17,0 | 20,8 | 21,0 |  |
| 2. | уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 70,0 | 72,0 | 72,0 | недостаточность проводимых мероприятий для улучшения показателя |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Сальском городском поселении» |
| 1.1. | количество лифтов, отработавших нормативный срок службы, которые планируется заменить | единиц | 4 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц | 49 | 52 | 53 |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» |
| 2.1. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | - | - | - |  |
| 2.2. | доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процентов | - | - | - |  |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Сальского городского поселения» |
| 3.1. | высадка зеленых насаждений | штук | 300 | 375 | 400 |  |
| 3.2. | уничтожение сухостойных и аварийно опасных деревьев | штук | 150 | 90 | 90 | спил деревьев происходит по мере необходимости |
| 3.3. | объем вывезенного мусора с территории центральной части поселений, территории кладбищ, территории пляжей | м3 | 2187,0 | 4273,3 | 4292,0 |  |
| 3.4. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц | процентов | 50,0 | 52,0 | 52 |  |

Таблица 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Сальском городском поселении» |
| 1.1 | Мероприятия в области жилищного хозяйства | Начальник отдела ЖКХ Горячая Н.В. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Оплата взносов за капитальный ремонт помещений общего пользования, поддерживание объектов коммунального хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | текущий ремонт муниципальных квартир, работы по прокладке газопровода НД к квартире по ул. Островского 2в., взносы на капитальный ремонт. Сумма профинансированных средств 1492,4 тыс. руб. |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» |
| 2.1 | Содержание, текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Начальник отдела ЖКХ Горячая Н.В. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | прочистка канализационных сетей, текущий ремонт (перенос) подземной теплотрассы по ул. Шаумяна 4а, текущий ремонт водопровода по адресу: г.Сальск ул.Трудовая и ул. Заречная – Прогресс, текущий ремонт подземного газопровода НД по адресу ул. Шаумяна 4"а" , переподключение абонентов к водопроводной сети в г.Сальске РО | прочистка канализационных сетей, текущий ремонт теплотрассы, водопровода, газопровода и переподключение абонентов к водопроводной сети в г.Сальске РО. Сумма профинансированных средств 1680,8 тыс. руб. |  |
| 2.2 | Строительство объектов ВКХ и приобретение материалов | Начальник отдела ЖКХ Горячая Н.В. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | строительство водопровода по ул. Свободы, приобретение насосов водоотведения, приобретение материала для ремонта водопроводной линии по ул. Трудовая, строительные работы объекта: «Наружная канализация от ул. Автозаводская до земельного участка ул. Магистральная, 16 в г. Сальске Ростовской области» | строительство водопровода, приобретение насосов водоотведения, приобретение материала для ремонта водопроводной линии. Сумма профинансированных средств 1194,7 тыс. руб. Строительные работы объекта: «Наружная канализация от ул. Автозаводская до земельного участка ул. Магистральная, 16 в г. Сальске Ростовской области» не выполнены. | Отсутствие финансирования |
| 2.3 | Корректировка проектно- сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Начальник отдела ЖКХ Горячая Н.В | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Выполнение проектной документации | Проектная документация Сумма профинансированных средств 15,0 тыс. руб. |  |
| 2.4 | Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам | Начальник отдела ЖКХ Горячая Н.В | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Предоставление субсидий ресурсоснабжающим организациям | Субсидии предоставлены на общую сумму 5,7 тыс. руб. |  |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Сальского городского поселения» |
| 3.1 | Уличное освещение | Начальник отдела ЖКХ Горячая Н.В | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Сальского городского поселения | Мероприятия выполнены. Сумма профинансированных средств 23535,2 тыс. руб. |  |
| 3.2 | Организация и содержание мест захоронения | Начальник отдела ЖКХ Горячая Н.В | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Сальского городского поселения | Мероприятия выполнены. Сумма профинансированных средств 1176,9 тыс. руб. |  |
| 3.3 | Прочие мероприятия по благоустройству территории Сальского городского поселения | Начальник отдела ЖКХ Горячая Н.В | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Сальского городского поселения. Приобретение контейнеров типа «Мусконт» | Мероприятия выполнены. Сумма профинансированных средств 23025,6 тыс. руб. Мероприятия не выполнены. | Отсутствие финансирования |
| 3.4 | Изготовление проектно-сметной документации на строительство муниципального объекта "Городское кладбище" в г. Сальске | Начальник отдела ЖКХ Горячая Н.В | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Выполнение проектной документации | Проектная документация Сумма профинансированных средств 4127,8 тыс. руб. |  |

Начальник отдела

по общим и организационным вопросам	                                                   	                                	О.В.Лаврентьева