Российская Федерация

Администрация Сальского городского поселения

Сальского района

Ростовской области

__________________________________________________________________________________

# ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от   _____________							                  ( _____

г. Сальск

Об утверждении отчета о  реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Сальского городского поселения от 24.09.2013 № 910 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», Администрация Сальского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения» за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации Сальского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по финансово-экономическим вопросам      Е.В. Ерохину.

Глава Администрации

Сальского городского поселения                                                   Г.В. Миргород

Верно: Начальник отдела по общим и

организационным вопросам                                                        А.В. Хмельниченко

Постановление вносит отдел  жилищно-коммунального

хозяйства, благоустройства и                                                                                                                                           строительства Н.В. Горячая

Приложение к проекту постановления

Администрации Сальского городского поселения

от_________________ № ______

Отчет о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения» за 2016 год

Муниципальная программа Сальского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Сальского городского поселения от 14.10.2013 № 1030.

Программа включает в себя две  подпрограммы, которые направлены на стимулирование развития жилищного строительства, предоставление мер по оказанию поддержки гражданам по приобретению жилья,   а также развитие территорий жилищного строительства в Сальском городском поселении:

- Подпрограмма 1 «Развитие территорий для жилищного строительства в Сальском городском поселении»;

- Подпрограмма 2 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»;

Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы за 2016 год приведены в таблице № 1.

Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Планом реализации Программы на 2016 год. Выполнение основных  программных мероприятий  представлено в таблице № 2.

На реализацию Программы в 2016 году предусмотрено средств в размере 388,9 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 388,9 тыс. рублей;

По состоянию на 01.01.2017 фактическое исполнение по программе составило  371,7 тыс. рублей или 95,6 %, в том числе:

- местный бюджет – 95,6 %  или  371,7 тыс. рублей.

Сведения об использовании средств, выделенных на реализацию Программы в 2016 году,  представлены в таблице № 3.

Для достижения поставленных в Программе целей в 2016 году необходимо было решение следующих основных задач:

- уменьшение отношения средней цены 1 кв.м. общей площади на первичном (вторичном) рынке жилья к среднедушевым доходам населения при обеспечении земельного участка инженерной инфраструктурой;

- увеличение площади земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства и комплексного освоения, в расчете на душу населения, при условии обеспечения их инженерной инфраструктурой.

Подпрограмма 1

«Развитие территорий для жилищного строительства

в Сальском городском поселении»

На реализацию мероприятий  подпрограммы 1 «Стимулирование и развитие жилищного строительства» на 2016  год предусмотрено средств местного бюджета в размере 242,1 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2017 фактическое исполнение по подпрограмме составило 93% или 225,0 тыс. рублей, направленных на мероприятие «Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства».

Подпрограмма 2 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»

На реализацию мероприятий подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» на 2016 год предусмотрено средств в размере 146,8 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 146,8 тыс. рублей;

По состоянию на 01.01.2017 фактическое исполнение по подпрограмме составило 100 % или 146,7 тыс. рублей, в том числе:

-местный бюджет – 100 % или 146,7 тыс. рублей.

В ходе реализации основных мероприятий подпрограммы в 2016 году достигнуты следующие результаты:

По реализации мероприятия «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств» подготовлено технологическое присоединение для электроснабжения электросетевого комплекса внеплощадочных сетей электроснабжения жилого поселка (ЗТП 10/0,4кВ №0225, ВЛ-10кВ), расположенных по адресу: Ростовская область, г. Сальск, ул. Победы,56 – ул. Магитсральная,23 – ул. Магистральная, 10 – ул. Островского, 74 (61-61-40/027/2007/347) согласно договора от 22.08.2016 №151/16/СМЭС на сумму 146723,80 рублей.

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы Сальского городского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения» в 2016 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице № 1.

Итоги расчета следующие: все показатели Подпрограмм №1 и №2  соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности, так как выполнены на 100 %.

Одной из главных целей Подпрограммы 2 является повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

В 2016 году средства на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья не предусматривались в связи с тем, что аварийное жилье, признанного таковым в срок до 01.01.2012, было включено в целевые программы предыдущих лет, и соответственно их расселение произведено в ранние периоды.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что по степени достижения целей и решения задач Программа исполнена на 100 %

По степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы, определенной путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, представленных в таблице № 3, в целом,  муниципальная программа исполнена на 95,6 %, что соответствует установленным интервалам значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.

По степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы на основе плана реализации муниципальной программы за 2016 год Программа выполнена на 100 % (таблица № 2), что соответствует установленным интервалам значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.

Методика оценки эффективности муниципальной программы  и полученные расчетным путем показатели являются основанием для заключения: муниципальная программа Сальского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения»  в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности.

Начальник отдела по общим

и организационным вопросам                                                        А.В. Хмельниченко

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Сальского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения» |
| 1. | Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами государственной власти Ростовской области, органами местного самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой | % | 80,2 | 100 | 100 | - |
| 2. | Объем ввода жилья в эксплуатацию по отношению к предыдущему году | % | 110,6 | 100 | 110,8 | - |
| 3. | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | % | 1,68 | 1,52 | 1,54 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие территорий для жилищного строительства в Сальском городском поселении» |
| 1.1. | Доля земельных участков, включенных в «Муниципальный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории | процентов | 20 | 20 | 10,6 | - |
| 1.2. | Предельное количество процедур необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса; | единиц | 15 | 13 | 13 |  |
| 1.3. | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса; | дней | 130 | 90 | 90 |  |
| Подпрограмма 2 «Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |
| 2.1. | Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | кв. м | 236,4 | 0 | 0 | - |
| 2.2. | Площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2012 года, подлежащая отселению до 31 декабря 2016 года | кв. м | 254,3 | 0 | 0 | - |
| 2.3. | Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2012, по годам реализации до 31декабря 2016 года | кв. м | 181,4 | 0 | 0 | - |
| 2.4. | Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | семей | 9 | 0 | 0 | - |

Начальник отдела по общим

и организационным вопросам                                             				     	А.В. Хмельниченко

Таблица № 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие территорий для жилищного строительства в Сальском городском поселении» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | Начальник отдела территориального планирования и имущественных отношений Лужецкий С.Н. | 11.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий для жилищного строительства | Заключено контрактов по межеванию земельных участков для аукционов на сумму |  |
| Подпрограмма 2 «Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |
| 2.1 | переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства Н.В. Горячая | 11.01.15 | 31.12.17 | 11.01.15 | - | В 2015 году приобретено 9 жилых помещений для переселения 19 человек, общей площадью 236,4 | Фактически переселено 7 семей из-за наличия судебных процессов по ул. Заводская, 33 | 28.12.2016 Администрацией Сальского городского поселения подано исковое заявление к Кострюкову В.П., Тарасенко Т.В. и Ляшову В.Н. о выселении из аварийного помещения в приобретенные квартиры в 2015 году. |  |  |
| 2.2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство жилых домов |  | Данное мероприятие бюджетом 2016 года не предусматривалось и соответственно не подлежало исполнению. |  |  |
| 2.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств |  | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 22.08.2016 | 31.12.2016 | Выполнить техприсоеди-нение строящихся многоквартирных домов по ул. Магистральная № 16-в, №16-г и № 16-ж к сетям электроснабжения | К многоквартирным домам малоэтажной застройки подключение сетей электроснабжения выполнено в полном объеме |  |  |  |

Начальник отдела

по общим и организационным вопросам	                                                   	                                А.В. Хмельниченко

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об использовании бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Сальского городского поселения "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения" за 2016 год |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного направления | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программы | "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения" | всего | 388,9 | 371,7 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0.0 |
|  |  | местный бюджет | 388,9 | 371,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0.0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие территорий жилищного строительства в Сальском городском поселении | всего | 242,1 | 225,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0.0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0.0 |
|  |  | местный бюджет | 242,1 | 225,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0.0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | всего | 242,1 | 225,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0.0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0.0 |
|  |  | местный бюджет | 242,1 | 225,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0.0 |
| Подпрограмма 2 | Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | всего | 146,8 | 146,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0.0 |
|  |  | местный бюджет | 146,8 | 146,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0.0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0.0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0.0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство жилых домов | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0.0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0.0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств | всего | 146,8 | 146,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0.0 |
|  |  | местный бюджет | 146,8 | 146,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0.0 |

Начальник отдела по общим

и организационным вопросам	                     		                              	                             	А.В. Хмельниченко