Российская Федерация

Администрация Сальского городского поселения

Сальского района

Ростовской области

_________________________________________________________________________________

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.06.2018                                                                                           ( 458

г. Сальск

О внесении изменений в постановление Администрации Сальского городского поселения от 16.01.2018 № 26

# С целью реализации в 2018 году мероприятий муниципальной программы Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения», утвержденной постановлением Администрации Сальского городского поселения от 31.10.2017 № 808, во исполнение постановления Администрации Сальского городского поселения от 12.03.2018 № 180 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», Администрация Сальского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление Администрации Сальского городского поселения от 16.01.2018 № 26  «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» на 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном Интернет-сайте Администрации Сальского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, промышленности, архитектуре и строительству А.В.Ченцова.

Глава Администрации

Сальского городского поселения			                  Г.В. Миргород

Постановление вносит отдел жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства, архитектуры и строительства А.П. Минько

Приложение к постановлению

Администрации Сальского городского поселения

от 25.06.2018 № 458

План реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» на 2018 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое содержание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2018 год (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения» | Администрация Сальского городского поселения | x | x | 27738,3 | 18412,5 | 6587,5 | 2738,3 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Проектирование дизайн-проектов благоустройства общественных территорий Сальского городского поселения и прохождение экспертизы проектно-сметной документации. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства | повышение удовлетворенности населения Сальского городского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Сальского городского поселения | весь период | 540,4 | - | - | 540,4 | - |
| 3 | Мероприятие 1.1.2 «Дизайн-проект благоустройства общественного пространства по адресу: Ростовская область, г. Сальск, ул. Ванцетти. Парковая зона». |  |  | весь период | 195,0 | - | - | 195,0 | - |
| 4 | Мероприятие 1.1.3 Разработка дизайн-проект благоустройства общественного пространства по адресу: Ростовская область, г. Сальск, пер. Спортивный 4-а |  |  | весь период | 165,4 | - | - | 165,4 | - |
| 5 | ОМ 1.1.4 Разработка дизайн-проект благоустройства общественного пространства по адресу: Ростовская область, г. Сальск, ул. Трактовая, 276 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства |  | весь период | 180,0 | - | - | 180,0 | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.2 Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства |  | июль-ноябрь | 27138,5 | 18412,5 | 6587,5 | 2138,5 | - |
| 7 | ОМ 1.2.2 «Благоустройство общественного пространства по адресу:Ростовская область г. Сальск, Ванцетти. Парковая зона» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства | повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства | июль-ноябрь | 1838,5 | - | - | 1838,5 | - |
| 8 | ОМ 1.2.3 «Проведение проверки достоверности применения сметных нормативов сметной документации по объекту: «Благоустройство общественного пространства по адресу:Ростовская область г. Сальск, ул. Ванцетти. Парковая зона» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства | Обеспечение целевого использования бюджетных средств | апрель-май | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
| 9 | ОМ 1.2.4 «Проведение проверки достоверности применения сметных нормативов сметной документации по объекту: «Благоустройство общественного пространства по адресу:Ростовская область г. Сальск, пер. Спортивный, 4-а» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства | Обеспечение целевого использования бюджетных средств | ноябрь-декабрь | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
| 10 | ОМ 1.2.5 «Проведение проверки достоверности применения сметных нормативов сметной документации по объекту: «Благоустройство общественного пространства по адресу:Ростовская область г. Сальск, ул. Трактовая, 276» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства | Обеспечение целевого использования бюджетных средств | ноябрь-декабрь | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
| 11 | Основное мероприятие 1.3 Изготовление печатной продукции | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства | Информационное обеспечение населения уровнем благоустройства общественных территорий | март-апрель | 59,4 |  |  | 59,4 |  |
| 12 | Подпрограмма 2«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения» | Администрация Сальского городского поселения |  |  | - | - | - | - | - |
| 13 | Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства | повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения |  | - | - | - | - | - |
| 14 | Основное мероприятие 2.2. Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства | министерство ЖКХ области, ГАУ РО «Ростовский областной учебный центр» | повышение качества жилищно-коммунальных услуг |  | - | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  | x | x | 27738,3 | 18412,5 | 6587,5 | 2738,3 | - |

Начальник отдела по

общим и организационным вопросам                                                                                                          А.В. Хмельниченко