Российская Федерация

Администрация Сальского городского поселения

Сальского района

Ростовской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.09.2018									 ( 716

г.Сальск

О внесении изменений в постановление Администрации Сальского городского поселения от 14.10.2013 № 1033 «Об утверждении муниципальной программы Сальского городского поселения «Доступная среда»

В соответствии с постановлением Администрации Сальского городского поселения от 12.03.2018 № 180 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», в целях уточнения мероприятий муниципальной программы Сальского городского поселения «Доступная среда» на 2014-2020 годы, Администрация Сальского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление Администрации Сальского городского поселения от 14.10.2013 № 1033 «Об утверждении  муниципальной программы Сальского городского поселения «Доступная среда» согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Сальского городского поселения.

##### 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, промышленности, архитектуре и строительству А.В. Ченцова.

Глава Администрации

Сальского городского поселения				               Г.В. Миргород

Верно: Начальник отдела по общим и

организованным вопросам                                                            А.В. Хмельниченко

Постановление вносит отдел ЖКХ, благоустройства,

и строительства А.П. Минько

Приложение к постановлению

Администрации Сальского

городского поселения

от 18.09.2018 № 716

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение № 1 к постановлению Администрации Сальского городского поселения от 14.10.2013 № 1033 «Об  утверждении муниципальной программы Сальского городского поселения «Доступная среда»

1. Приложение №1 изложить в следующее редакции

Приложение № 1

## к муниципальной программе 
Сальского городского поселения «Доступная среда»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы «Доступная среда»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Показатель муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |
| 1.1. | Библиотечно-информационный центр № 2 (Кутузова,1-Н) устройство пандуса | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр библиотечного обслуживания детского и взрослого населения » Сальского городского поселения; Муниципальное бюджетное учреждение «Новый город» | 2014 год | 2015 год | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | отсутствие беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 1, 2 |
|  | Библиотечно-информационный центр № 6 (Осипенко, 36) установка кнопки-вызова |  |  |  |  |  |  |
|  | Библиотечно-информационный центр № 7 (Береговая, 48) устройство пандуса |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Сальского городского поселения (Ленина,21) переоборудование центрального входа |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Сальского городского поселения (Ленина,21) переоборудование входа со двора |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Сальского городского поселения (Ленина,21) переоборудование и ремонт санузла |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Устройство посадочных площадок с тактильными признаками в г. Сальске | Администра-ция Сальского городского поселения | 2016 | 2016 | создание безбарьерной среды для адаптации инвалидов и маломобильных групп населения на остановках общественного транспорта улично-дорожной сети, обеспечивающей беспрепятственный доступ к объектам социальной, транспортной, инженерной, информационной структурам, а также безопасность движения инвалидов и маломобильных групп населения. | отсутствие беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 1,2 |
| 1.3. | Устройство автобусных остановок с тактильными признаками в районе МБОУ СОШ №5, в районе ул. Свободы (в районе дома №60), ул. Димитрова на пересечении с ул. Кирова | Администра-ция Сальского городского поселения | 2017-2018 | 2017-2018 | создание безбарьерной среды для адаптации инвалидов и маломобильных групп населения на остановках общественного транспорта улично-дорожной сети, обеспечивающей беспрепятственный доступ к объектам социальной, транспортной, инженерной, информационной структурам, а также безопасность движения инвалидов и маломобильных групп населения. | отсутствие беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 1,2 |
| 1.4. | Приобретение в здание Администрации Сальского городского поселения информационной мнемосхемы с тактильными признаками для инвалидов и слабовидящих граждан | Администра-ция Сальского городского поселения | 2017 | 2017 | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов | отсутствие беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 1,2 |

Начальник отдела по общим

и организационным вопросам	                                                                  	                                А.В. Хмельниченко