Российская Федерация

Администрация Сальского городского поселения

Сальского района

Ростовской области

__________________________________________________________________________Проект

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   _____________							                  ( _____

г. Сальск

Об утверждении отчета о  реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Сальского городского поселения от 12.03.2018 № 180 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», Администрация Сальского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения» за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации Сальского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по финансово-экономическим вопросам      Е.В. Ерохину.

Глава Администрации

Сальского городского поселения                                                Г.В. Миргород

Верно: Начальник отдела по общим и

организационным вопросам                                                        А.В. Хмельниченко

Постановление вносит отдел  жилищно-коммунального

хозяйства, благоустройства и                                                                                                                             строительства Н.В. Горячая

Приложение к постановлению

Администрации Сальского городского поселения

от_________________ № ______

Отчет

о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения» за 2017 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа Сальского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Сальского городского поселения от 14.10.2013 № 1030.

Целью муниципальной программы является повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения.

На реализацию Программы в 2017 году предусмотрено средств в размере 852,5 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 852,5 тыс. рублей;

Проведены работы по межеванию и поставлены на кадастровый учет 19 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для последующего предоставления гражданам. Выполнены работы по топографической съемке, определению границ земельных участков под многоквартирными жилыми домами, изготовлены  проекты планировки проекты межевания по 13 земельным участкам под существующими многоквартирными домами.

Выполнена топографическая съемка территории мкр. Заречье, топографическая съемка по ул. Крупской и ул. Железнодорожной.

Подготовлено 20 заключений кадастрового инженера при проверке соблюдения земельного законодательства.

Подготовлена техническая документация на объект муниципального имущества «капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги к территории нового кладбища юго-западной части в г. Сальске».

Обеспечены электроэнергией строящиеся многоквартирные жилые дома малоэтажной застройки по адресам: г. Сальск, ул. Магистральная, 18-б, 18-в, 18-г, 18-д, 18-е, 18-ж.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, мероприятий  ведомственных целевых программ, выполненных и не выполненных в установленные сроки.

Программа включает в себя две подпрограммы, которые направлены на стимулирование развития жилищного строительства, предоставление мер по оказанию поддержки гражданам по приобретению жилья, а также развитие территорий жилищного строительства в Сальском городском поселении:

- Подпрограмма 1 «Развитие территорий для жилищного строительства в Сальском городском поселении»;

- Подпрограмма 2 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан».

Исходя из целей, определенных муниципальной программой Сальского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения» на 2014-2020 годы, предусмотренные следующие основные мероприятия:

  - Создание условий по развитию территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса. Мероприятие выполнено на 100%;

  - Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства – работы по данному мероприятию не планировались;

  - улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров– работы по данному мероприятию не планировались;

  - переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - работы по данному мероприятию не планировались;

  - разработка проектно-сметной документации на строительство жилых домов строительства – работы по данному мероприятию не планировались;

  - технологическое присоединение энергопринимающих устройств. Мероприятие выполнено на 100%.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и невыполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

По мероприятию 1.1 Создание условий по развитию территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса:

В 2017 году в целях предоставления гражданам земельных участков под индивидуальное жилищное строительство Администрацией Сальского городского поселения выполнены работы по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков. Работы выполнены на основании договора № 108 от 12.09.2017 на сумму 28 400,0 рублей, договора № 65 от 24.05.2017 на сумму 12 000,0 рублей, договора №36 от 27.03.2017 на сумму 17 713,74 руб. Также для постановки на кадастровый учет земельных участков под существующими многоквартирными домами выполнены работы по межеванию на основании договора № 88 от 11.07.2017 на сумму 127 000,0 рублей. Подготовлены проекты планировки, проекты межевания под МКД на основании договора № 2017.312376 от 28.07.2017 на сумму 295 034,56 руб.

На основании договора № 61-35-61-2144 от 13.03.2017 выполнена топосъемка земельного участка на сумму 47 000,0 руб.

На основании договора № 97 от 16.08.2017 выполнены работы по топосьемке по ул. Крупской на сумму 23 272,00 руб.

На основании договора № 106 от 28.08.2017 подготовлены заключения кадастрового инженера при проверке соблюдения земельного законодательства на сумму 38 428,52 руб.

Выполнена топографическая съемка территории мкр. Заречье на основании договора № 111 от 15.09.2017 на сумму 137 592,48 руб.

Выполнена топографическая съемка по ул. Железнодорожной на основании договора № 98 на сумму 8 700,0 руб.

Выполнена техническая документация на объект муниципального имущества на основании договора № 63 от 22.05.2017 на сумму  4 093,23 руб.

Мероприятие 1.2.  выполнено на 100%.

По мероприятию 2.3. «технологическое присоединение энергопринимающих устройств»:  В 2017 году в целях обеспечения строящиеся многоквартирные дома малоэтажной застройки, в рамках программы обеспечения детей-сирот жильем социального класса, электрической энергией Администрацией Сальского городского поселения выполнено технологическое присоединение для электроснабжения электросетевого комплекса внеплощадочных сетей электроснабжения жилого комплекса максимальной мощностью 150 кВт  (ЗТП 10/0,4кВ №0225, ВЛ-10кВ). Работы выполнять на основании договора от 11.04.2017  №88/17/СМЭС на сумму 113156,24 рублей. Мероприятие выполнено на 100%.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы проходила по плану реализации муниципальной программы на 2017 год.  Факторы, оказывающие влияние на основные параметры и ход реализации муниципальной программы, а также на достижение целей муниципальной программы, отсутствуют.

Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм.

На реализацию  муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения»  в 2017 году было использовано 852,4 тыс. руб. из предусмотренных 852,5 тыс. руб., что составило 99,9 % от плановых показателей. Из них: средства местного бюджета – 852,4 тыс. руб., средства областного бюджета  – 0,0 тыс. руб., внебюджетные источники составили – 0,0 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных  средств на реализацию муниципальной программы представлены таблице № 3 к отчету.

Подпрограмма 1

«Развитие территорий для жилищного строительства

в Сальском городском поселении»

На реализацию мероприятий  подпрограммы 1 «Стимулирование и развитие жилищного строительства» на 2017 год предусмотрено средств местного бюджета в размере 739,3 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 фактическое исполнение по подпрограмме составило 99,9% или 739,2 тыс. рублей, направленных на мероприятие «Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства».

Подпрограмма 2 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»

На реализацию мероприятий подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» на 2017 год предусмотрено средств в размере 113,2 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 113,2 тыс. рублей;

По состоянию на 01.01.2018 фактическое исполнение по подпрограмме составило 100 % или 113,2 тыс. рублей, в том числе:

-местный бюджет – 100 % или 113,2 тыс. рублей.

В ходе реализации основных мероприятий подпрограммы в 2017 году достигнуты следующие результаты:

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Для проверки и подтверждения достижения цели и решения задач муниципальной программы по каждой подпрограмме сформированы показатели (индикаторы).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице № 1.

Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Планом реализации Программы на 2017 год. Выполнение основных  программных мероприятий  представлено в таблице № 2 к отчету.

Показатели муниципальной программы:

- Показатель 1: доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами государственной власти Ростовской области, органами местного самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой выполнен на 100%;

- Показатель 2: Объем ввода жилья в эксплуатацию по отношению к предыдущему году выполнен на 95,7%

- Показатель 3: Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда выполнен на 100,7% (1,45/1,44).

Достижение показателей (индикаторов)  эффективности подпрограммы «Развитие территорий для жилищного строительства в Сальском городском поселении»:

Подпрограмма 1 «Развитие территорий для жилищного строительства в Сальском городском поселении»

- Показатель 1.1 Доля земельных участков, включенных в «Муниципальный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и проекты межевания территории выполнен на 96,8% (24,2/25);

- Показатель 1.2 Предельное количество процедур необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса выполнен на 100 %.

- Показатель 1.3 Предельный срок  прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса выполнен на 100 % (13/13).

Достижение показателей (индикаторов)  эффективности подпрограммы 2 «Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»:

Показатель 2.1. Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признание непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции.

В 2015 году в рамках реализации данной программы приобретались квартиры в муниципальную собственность у застройщика с целью предоставления их в дальнейшем гражданам, проживающим в аварийных домах по ул. Островского 4-ж, Трактовая ж/д будка 174 км и Заводская, 33-35. В 2016 году собственникам, по договорам мены, и нанимателям, по договорам найма,  были переданные новые квартиры взамен аварийных. В 2017 году данное мероприятие не планировалось к исполнению.

Показатель 2.2. Площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2012 года, подлежащая отселению до 31.12.2016 г.

В 2017 году данное мероприятие не планировалось к исполнению.

Показатель 2.3. Площадь ликвидированного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2012, по годам реализации до 31.12.2016 г.

В 2017 году запланировано произвести снос аварийного расселенного многоквартирного жилого дома по ул. Островского 4-ж. Данное мероприятие выполнено в полном объеме, т.е. ликвидировано аварийного жилья 254,0 кв.м. из запланированных 254,0 кв.м. Данное мероприятие выполнено на 100%

Показатель 2.4. Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

В связи с завершением мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья в 2016 году, то данное мероприятие не планировалось к исполнению в 2017 году.

По состоянию на 01.01.2018 фактическое исполнение по программе составило  852,4 тыс. рублей или 99,9%, в том числе:

- местный бюджет – 99,9% или  852,4 тыс. рублей

Раздел. 7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании:

- степени выполнения целевых показателей,

- основных мероприятий;

- оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

7.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице № 1.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Итоги расчета следующие:

- по подпрограмме «Развитие территорий для жилищного строительства в Сальском городском поселении»

Показатель 1.1.  исполнен на 96,8% (24,2 /25)

Показатель 1.2. исполнен на 100% (13/13)

Показатель 1.3. исполнен на 100% (90/90)

Показатель 2.1. не планировался к исполнению

Показатель 2.2. исполнен на 100% (236,4/236,4)

Показатель 2.3. исполнен на 100% (254,0/254,0)

Показатель 2.4 исполнен на 100% (1/1)

Таким образом, суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы рассчитана:

(1+1+1+1+1+1)/ 6 = 1

Так как суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, то это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы  по степени достижения целевых показателей.

7.2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие 1.1. Создание условий для развития территорий  путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса исполнен на 100%.

По состоянию на 1 января 2018 года 19 земельных участков поставлены на кадастровый учет для последующего предоставления гражданам под индивидуальное жилищное строительство.

Проведены работы по выполнению топографической съемке мкр. Заречье для последующей разработки проектной документации на строительство инженерных сетей.

Выполнена топографическая съемка земельного участка по                                     ул. Железнодорожная для строительства теплотрассы.

Выполнена топографическая съемка по ул. Крупской, необходима для мероприятий по отводу ливневых вод с проезжей части автомобильной дороги местного значения.

Подготовлены проекты планировки и проекты межевания по 13 земельным участкам под существующими многоквартирными домами.

Сделана техническая документация для оформления права собственности на муниципальный объект «Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги к территории нового кладбища юго-западной части в г. Сальске», право собственности оформлено.

В рамках основного мероприятия проводилась работа по выносу точек границ земельных участков в натуру с установкой межевых знаков на местности при проверке соблюдений требований земельного законодательства.

В 2017 году проведены кадастровые работы и вынесены в натуру 13 земельных участков.

По мероприятию 2.3. «технологическое присоединение энергопринимающих устройств»:  в 2017 году в целях обеспечения строящиеся многоквартирные дома малоэтажной застройки, в рамках программы обеспечения детей-сирот жильем социального класса, электрической энергией Администрацией Сальского городского поселения выполнено технологическое присоединение для электроснабжения электросетевого комплекса внеплощадочных сетей электроснабжения жилого комплекса максимальной мощностью 150 кВт  (ЗТП 10/0,4кВ №0225, ВЛ-10кВ). Работы выполнять на основании договора от 11.04.2017 г.  №88/17/СМЭС на сумму 113 156,24 рублей. Мероприятие выполнено на 100%.

Используя вышеуказанную формулу, эффективность программы по программным мероприятиям составит:

(1+1)/2 = 1

Так как показатель исполнения программных мероприятий более 0,95, то признается высокий уровень эффективности и результативности мероприятий муниципальной программы

7.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех источников финансирования в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

По степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы, определенной путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, представленных в таблице № 3.

ССуз= 852,4 тыс. руб./852,5 тыс. руб. = 0,999

Так как показатель составляет более 0,95, то признается высокий уровень бюджетной эффективности.

7.4. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1*0,5+1*0,3+0,999*0,2 = 0,9999

В связи с тем, что итоговый показатель составил 0,9999, то уровень реализации муниципальной программы в целом признается высоким.

Начальник отдела по общим

и организационным вопросам                                                        А.В. Хмельниченко

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Сальского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения» |
| 1. | Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами государственной власти Ростовской области, органами местного самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2. | Объем ввода жилья в эксплуатацию по отношению к предыдущему году | % | 110,8 | 100 | 95,7 | - |
| 3. | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | % | 1,54 | 1,44 | 1,45 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие территорий для жилищного строительства в Сальском городском поселении» |
| 1.1. | Доля земельных участков, включенных в «Муниципальный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории | процентов | 10,6 | 25 | 24,2 | - |
| 1.2. | Предельное количество процедур необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса; | единиц | 13 | 13 | 13 |  |
| 1.3. | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса; | дней | 90 | 90 | 90 |  |
| Подпрограмма 2 «Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |
| 2.1. | Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | кв. м | 236,4 | 0,0 | 0 | - |
| 2.2. | Площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2012 года, подлежащая отселению до 31 декабря 2016 года | кв. м | 254,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.3. | Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2012, по годам реализации до 31декабря 2016 года | кв. м | 181,4 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.4. | Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | семей | 9,0 | 0,0 | 0,0 | - |

Начальник отдела по общим

и организационным вопросам                                             				                              	А.В. Хмельниченко

Таблица № 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие территорий для жилищного строительства в Сальском городском поселении» |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание условий по развитию территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса; |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | Начальник отдела территориального планирования и имущественных отношений Лужецкий С.Н. | 11.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий для жилищного строительства | Проведены работы по межева-нию и поставлены на кадаст-ровый учет 19 земель-ных участ-ков под индивиду-альное жилищное строитель-ство. Выполнены работы по топографической съемке, определе-нию границ земельных участков под многоквартирными жилыми домами, изготовлены проекты планировки проекты межевания по 13 зе-мельным участкам под сущее-ствующими многоквартирными домами. Выполнена топографическая съемка территории мкр. Заре-чье, топо-графическая съемка по ул. Крупс-кой и ул. Железно-дорожной. Подготов-лено 20 заключений кадастро-вого инженера при провер-ке соблю-дения зе-мельного законодательства. Подготов-лена тех. документа-ция на объект муниципаль-ного имущества «капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги к территории нового кладбища юго-западной части в г. Сальске». |  |
| 1.3. | улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |
| 2.1 | переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства Н.В. Горячая | 11.01.15 | 31.12.17 | 11.01.15 | 31.12.2016 | В 2015 году приобретено 9 жилых помещений для пересе-ления 19 чел, из общей площади 236,4 | Фактически переселено 9 семей из 9-ти жилых помещений в 2016 году |  |  |  |
| 2.2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство жилых домов |  | Данное мероприятие бюджетом 2017 года не предусматривалось и соответственно не подлежало исполнению. |  |  |
| 2.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств |  | 13.01.2017 | 31.12.2017 | 13.01.2017 | 01.08.2017 | Выполнить техприсоединение строящихся многоквартирных домов по ул. Магистральная № 18-б, 18-в, №18-г, 18-д, 18-е, 18-ж к сетям электроснабжения | К многоквартирным домам малоэтажной застройки подключение сетей электроснабжения выполнено в полном объеме |  |  |  |

Начальник отдела

по общим и организационным вопросам	                                                   	                                А.В. Хмельниченко

|  |  |  |  |  |  |  | № Таблица 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об использовании бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Сальского городского поселения "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения" за 2017 год |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного направления | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программы | "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения" | всего | 852,5 | 852,4 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0.0 |
|  |  | местный бюджет | 852,5 | 852,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0.0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие территорий жилищного строительства в Сальском городском поселении | всего | 739,3 | 739,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0.0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0.0 |
|  |  | местный бюджет | 739,3 | 739,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0.0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | всего | 739,3 | 739,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0.0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0.0 |
|  |  | местный бюджет | 739,3 | 739,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0.0 |
| Подпрограмма 2 | Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | всего | 113,2 | 113,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0.0 |
|  |  | местный бюджет | 113,2 | 113,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0.0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0.0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0.0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство жилых домов | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0.0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0.0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств | всего | 113,2 | 113,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0.0 |
|  |  | местный бюджет | 113,2 | 113,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0.0 |

Начальник отдела по общим

и организационным вопросам	                     		                              	                             	А.В. Хмельниченко