Российская Федерация

Администрация Сальского района

Ростовской области

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2018                                                                                      № 305

г. Сальск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Сальского городского поселения от 12.03.2018 № 180 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», Администрация Сальского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения», за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации Сальского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по финансово-экономическим вопросам        Е.В. Ерохину.

Глава Администрации

Сальского городского поселения                                                 Г.В. Миргород

Постановление вносит

отдел жилищно-коммунального

хозяйства, благоустройства и                                                                                                                                           строительства Л.Э. Статова

Приложение

к постановлению Администрации

Сальского городского поселения

от 27.04.2018 № 305

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» за 2017

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Сальского городского поселения от 14.10.2013 № 1034.

Целью выполнения муниципальной Программы является обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат на эксплуатацию жилищного фонда, а также создание комфортных условий проживания на территории Сальского городского поселения.

Ответственным исполнителем и участниками Муниципальной программы в 2017 году выполнен комплекс следующих мероприятий:

-выполнен снос расселенного аварийного многоквартирного дома по ул. Островского 4-ж;

-проведен капитальный ремонт и переустройство квартир по ул. Одесская, 266-а, ул. Железнодорожная, 63 и ул. Социалистическая, 168-а;

-проведен ремонт котельного оборудования по ул.  Железнодорожная, 63;

-изготовлена проектно-сметных документаций на объекты ЖКХ (реконструкция системы водоотведения, строительство теплотрассы до многоквартирного дома по ул. Железнодорожная, 63);

-выполнены мероприятия по благоустройству (ул. освещение, покос сорной растительности, содержание пляжа, автобусных остановок и зеленых насаждений, ликвидация свалок, вывоз твердых коммунальных отходов  и уборка  мест общего пользования).

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных и не выполненных в установленные сроки.

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Сальского городского поселения» состоит из трех подпрограмм:

- Развитие жилищного хозяйства в Сальском городском поселении;

- Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Сальского городского поселения;

- Благоустройство территории Сальского городского поселения.

В 2017 году по подпрограмме 1 «Развитие жилищного хозяйства в хозяйства в Сальском городском поселении», включающей 6 основных мероприятий, достигнуты следующие результаты:

1. Основное мероприятие 1.3. «Предоставление мер муниципальной поддержки капитального ремонта товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области». По мере приватизации квартир сумма ежемесячных платежей корректируется в сторону уменьшения, а в случае принятия дополнительных квартир в муниципальную собственность – сумма ежемесячных платежей увеличивается.

Данное мероприятие предусматривало:

- оплата жилищных услуг за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части квартир, являющихся муниципальной собственностью муниципального образования «Сальское городское поселение». Из запланированных 263,7 тыс. руб. в 2017 году фактически оплачено – 263,6 тыс. руб. Мероприятие  исполнено на 99,99%.

2.  Основное мероприятие 1.4. «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере».

Данное мероприятие предусматривало:

-освещение в средствах массовой информации изменений жилищного законодательства, затрагивающих права и устанавливающих обязанности граждан и организаций в сфере ЖКХ;

-организацию и проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов, «круглых столов» с участием управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда и ресурсоснабжающих организаций;

-организацию и проведение выставок, посвященных деятельности управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда и иные мероприятия в рамках информационно-пропагандистской работы в сфере жилищного хозяйства;

-подготовку и издание методических и информационных материалов по вопросам применения жилищного законодательства, деятельности управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда. Мероприятие исполнено.

3. Основное мероприятие 1.5. «Мероприятия в области жилищного хозяйства».

Данное мероприятие предусматривало:

-  в целях исполнения Решения Собрания депутатов Сальского городского поселения от 31.01.2017 № 49 «О выполнении мероприятий по переселению граждан из аварийного многоквартирного дома по ул. Красина, 39-а» в 2017 году выполнено:

- Изготовление проектов перепланировки и реконструкции квартир в соответствии с муниципальным контрактом с ИП Коляда А.Ю. от 17.04.2017 № 47 на сумму 30,0 тыс. руб.;

- Изготовление сметной документации и прохождение достоверности сметной стоимости работ капитального характера в соответствии с муниципальным контрактом с ИП Коляда А.Ю. от 21.06.2017 № 80 на сумму 72,0 тыс. руб.

- Получение достоверности сметной стоимости сметной документации по капитальному ремонту и переустройству квартир согласно договору от 18.07.2017 № Д238/17 с ООО «Бюро независимой строительной экспертизы» на сумму 19,0 тыс. руб.

- Технический надзор за работами по реконструкции и перепланировке квартир выполнялся согласно муниципальному контракту от 15.09.2017 № 110 с МБУ «Служба Заказчика» Сальского района на сумму 48,2 тыс. руб.

- текущий ремонт электропроводки в муниципальных квартирах Сальского городского поселения по муниципальному контракту от 08.11.2017 № 118  на сумму 203,6 тыс. руб.

- выполнен снос аварийного расселенного многоквартирного дома по ул. Островского 4-ж на условиях муниципального контракта от 29.05.2017 № 2017.18678 с ООО «Интеграл» на сумму 228,5 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме;

- получено заключение о несущих конструкциях многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу по адресам: Островского 8-в, Островского 8-г и Красина, 39-а. на сумму 56,6 тыс. руб. в соответствии с муниципальным контрактом от 15.08.2017г.  с ИП Коляда А.Ю.;

- выполнен  текущий ремонт  балкона в муниципальной квартире  кв. 32 по ул. Халтурина, 23 в соответствии с муниципальным контрактом от 15.09.2017г. с ООО «Сальское РСУ»  на сумму 62,9 тыс. руб.

Из запланированных 724,7 тыс. руб. в 2017 году фактически оплачено – 720,8 тыс. руб. Мероприятие  исполнено на 99,46%.

4. Основное мероприятие 1.6. «Капитальный ремонт муниципальных квартир». Выполнен капитальный ремонт и переустройство муниципальных квартир по ул. Социалистическая, 168-а, ул. Железнодорожная, 63, ул. Одесская, 266-а согласно муниципальному контракту от 11.09.2017 № 2017.388429 с ООО «Сальскстрой» на сумму 2250,9 тыс. руб. Мероприятие выполнено в полном объеме.

По подпрограмме 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Сальского городского поселения», включающей 10 основных мероприятий, достигнуты следующие результаты:

5. Основное мероприятие 1.1. «Содержание, текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства».

Данное мероприятие предусматривало:

- реконструкцию водопровода и канализации по ул. Димитрова, 1 на сумму 92,4 тыс. руб. в соответствии с муниципальным контрактом от 07.08.2017 с ООО «Монтажник»;

- ремонт котельного оборудования на котельной по ул. Железнодорожная, 63, по муниципальному контракту от 26.07.2017 № 91 с ООО УК «Коммунальщик» на сумму 225,3 тыс. руб. в целях подготовки муниципальной котельной к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018гг.;

- ремонт муниципальных газораспределительных шкафов по ул. Столбовая,20 и на пересечении улицы Краснодонцев и пер. Полтавский в рамках муниципального контракта от 24.07.2017 с филиалом ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Сальске на сумму 261,6 руб. с целью подготовки газораспределительного оборудования к осенне-зимнему периоду 2017-2018гг.;

-ремонт кровли на трансформаторной подстанции ЗТП №0210 расположенной по адресу: г. Сальск Ростовской области, пер. Белорусский вблизи канализационной - насосной станции, ЗТП 10/0,4 кВ, №0210 в рамках исполнения муниципального контракта от 10.05.2017 с ИП Фадюшева В.В. на сумму 64,6 тыс. руб. в целях обеспечения бесперебойной работы муниципальной трансформаторной подстанции;

-   изоляция теплотрассы по ул. Социалистическая (тепловая сеть является собственностью муниципального образования «Сальское городское поселение» и в аренду не передана) в соответствии с муниципальным контрактом от  10.05.2017 с ИП Фадюшева В.В. на сумму 51,0 тыс. руб. с целью обеспечения надежного теплоснабжения многоквартирных домов по ул. Социалистическая, Чернышевского и  Толстого;

- актуализация схемы водоснабжения и водоотведения выполнена в соответствии с муниципальным контрактом №2017.193601 от 02.06.2017 на сумму 176,0 тыс. руб. с ООО «СибЭнергоСбережение 2030». Данная работа позволит разработать инвестиционную программу в сфере водоснабжения и водоотведения, что в конечном итоге положительно отразится на инвестиционном климате и привлечении бюджетных средств из разных источников финансирования;

- изготовление проектно-сметной документации на строительство теплотрассы от школы № 9 до многоквартирного дома по ул. Железнодорожная, 63 выполнено на условиях муниципального контракта от 13.10.2017 № 115 с ООО «Южтехпроект» на сумму 298,4 руб. Выполнение данной работы позволит в дальнейшем построить теплотрассу, тем самым теплом будут обеспечены  два многоквартирных дома по ул. Железнодорожная, 63 и 63-а и ликвидирована подвальная угольная котельная;

- произведена оплата транспортного налога за муниципальную коммунальную технику в сумме 106,1 тыс. руб.;

- произведена оплата госпошлины за КНС в сумме 27,5 тыс. руб.

Из запланированных 1304,2 тыс. руб. в 2017 году фактически оплачено – 1302,9 тыс. руб. Мероприятие  исполнено на 99,90%.

6.  Основное мероприятие 1.7. «Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги» - производилась оплата субсидий предприятию в части платы, не покрываемой платежами населения из-за установленных предельных индексов роста тарифов на коммунальные услуги. Субсидии в 2017 году оплачивались ОАО «РЖД»» Сальскому территориальному участку Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» на основании соглашения от 09.01.2017 №1. Сумма договора определена по плановому объему отпуска горячей воды населению в сумме 17913,03 руб., а фактическое исполнение соглашения рассчитывалось по фактическому отпуску горячей воды (в соответствии с показаниями приборов учета).

Из запланированных 18,0 тыс. руб. в 2017 году фактически оплачено – 14,9 тыс. руб. Мероприятие  исполнено на 82,78%.

7.  Основное мероприятие 1.8. «Задолженность в пользу ООО «Содружество». Производилась оплата кредиторской задолженности в сумме 3600,0 тыс. руб. за выполненные работы по изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию системы водоотведения на территории Сальского городского поселения. Мероприятие выполнено на 100%.

8. Основное мероприятие 1.10. «Расходы Администрации Сальского городского поселения, направленные на формирование уставного фонда муниципального унитарного предприятия Сальского городского поселения, оказывающие услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства». В рамках данного мероприятия созданное муниципальное унитарное предприятие «Комфортная среда» Сальского городского поселения наделялось уставным капиталом в размере 1500,0 тыс. руб. Мероприятие выполнено на 100%.

По подпрограмме «Благоустройство территории Сальского городского поселения», включающей 4 основных мероприятий, достигнуты следующие результаты:

9. Основное мероприятие 1.1. «Уличное освещение». В рамках данного мероприятия выполнялось:

- оплата за потребленную электрическую энергию на нужды уличного освещения на сумму 26 052,6 тыс. руб.;

- содержание и техническое обслуживание сетей уличного освещения и площадей, ремонт сетей уличного освещения на сумму 1335,6 тыс. руб.;

-  приобретение электроматериалов и светильников для нужд уличного освещения  на сумму 1000,9 тыс. руб.;

- изготовление проектно-сметных документаций на строительство сетей уличного освещения на сумму 139,9 тыс. руб.;

- получение технических условий на присоединение дополнительных нагрузок на трансформаторных подстанциях на сумму 15,9 тыс. руб.

Мероприятие выполнено на 94,62%.

10. Основное мероприятие 1.2. «Организация и содержание мест захоронения».

В 2017 году выполнись работы - в целях обеспечения проезда по территории кладбища граждан к местах захоронения тел умерших родных и близких людей на земельном участке, отведенном под новое кладбище по ул. Аэродромная, 9 проведены мероприятии по щебеночной отсыпке кварталов. На проведение этих работ заключалось два муниципальных контракта от 22.05.2017 № 2017.172777 и от 20.11.2017 № 2017.489708 на общую сумму 983,4 тыс. руб.

- содержание кладбищ (покос травы, очистка от мусора, снега) в соответствии с муниципальным контрактом от 09.01.2017 № 2016.478866 на сумму 1027,9 тыс. руб.

Из запланированных 2013,2 тыс. руб. в 2017 году фактически оплачено – 2013,1 тыс. руб. Мероприятие  исполнено на 99,99%.

11. Основное мероприятие 1.3. «Прочие мероприятия по благоустройству территории Сальского городского поселения».

В рамках реализации данного мероприятия выполнялись следующие работы:

- содержание зеленых насаждения Сальского городского поселения (валка и обрезка деревьев, содержание клумб и аллей, полив клумб и аллей, выкашивание сорной растительности, культивация почвы, побелка деревьев) на сумму 6079,6 тыс. руб.;

- капитальный ремонт клумб по ул. Димитрова на сумму 405,5 тыс. руб.;

- уборка центральных улиц города, вывоз веток и мусора с центральных улиц города, пляжа и кладбищ, ликвидация несанкционированных свалок на сумму 4 982,1  тыс. руб.;

-ликвидация несанкционированных свалок на сумму 1 293,5 тыс. руб.

- вывоз твердых коммунальных отходов с центральных улиц города, пляжа и кладбищ на сумму 1 576,0 тыс.руб.;

- ремонт и содержание фонтанов города на сумму 479,4 тыс. руб.;

- обслуживание автобусных остановок на сумму 1 293,7 тыс. руб.;

- содержание городского пляжа на сумму 1 369,8 тыс. руб.;

- оказание услуг квартальных комитетов на сумму 294,6 тыс. руб.;

-  установка малых архитектурных форм на сумму 213,7 тыс. руб.;

- отлов бродячих собак на территории Сальского городского поселения на сумму 497,0;

-утилизация ртутьсодержащих ламп на сумму 24,2 тыс. руб.;

- приобретение материалов для нужд благоустройства на сумму 58,9 тыс. руб.

Из запланированных 18 689,3 тыс. руб. в 2017 году фактически оплачено – 18 567,9 тыс. руб. Мероприятие  исполнено на 99,35%.

Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и невыполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Сальском городском поселении».

Контрольное событие по подпрограмме в текущем году отсутствует.

Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Сальского городского поселения».

Контрольное событие по подпрограмме в текущем году отсутствует.

Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Сальского городского поселения».

Контрольное событие по подпрограмме в текущем году отсутствует.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации Муниципальной программы, являются:

-Экономия средств на основании фактически предъявленных счетов;

-Снижение цены в результате проведенных торгов.

Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм.

Общий объем запланированных в 2017 году расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы составил 60582,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 60582,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 фактическое исполнение по подпрограмме составило 58 826,1 тыс. руб. или процент фактического освоения средств местного бюджета предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 97,1  процента.

Объем неосвоенных средств составил 1756,5 тыс. руб., в том числе:

1. По источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 1756,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

2. По причинам неосвоения:

2.1. Экономия в ходе выполнения работ, из них:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 4,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

2.2. Фактическая экономия по факту отпущенной горячей воды населению по показаниям прибора учета, из них:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 3,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

2.3. Экономия за счет округления, из них:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 1,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

2.4.Остаток по заключенным договорам на сумму текущей кредиторской задолженности со сроком погашения в январе 2018 года за потребленную электроэнергию уличного освещения, из них:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 1626,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

2.5. На лицевой счет Администрации Сальского городского поселения вернулись средства по оплате за вывоз веток и ТКО по причине закрытия счета у подрядчика. Денежные средства будут перечислены в январе 2018 г., из них:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 121,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Средства использовались строго по целевому назначению на создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, увеличение срока эксплуатации, снижение процента износа и поддержка инициативы населения по обеспечению сохранности жилищного фонда.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2017 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы  в 2017

Из 11 показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты 9, в том числе:

1. Доля многоквартирных домов на территории Сальского городского поселения, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива.

2 . Уровень износа коммунальной инфраструктуры.

Достижение показателей (индикаторов) эффективности подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Сальском городском поселении»

1.3. Количество управляющих организаций и товариществ собственников  жилья.

Достижение показателей (индикаторов) эффективности подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения  Сальского городского поселения»

1.1.  Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене.

1.2. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.

Достижение показателей (индикаторов) эффективности подпрограммы «Благоустройство территории Сальского городского поселения»

1.1. Высадка зеленых насаждений.

1.2. Уничтожение сухостойных и аварийно-опасных деревьев.

1.3. Объем вывезенного мусора с территории центральных частей города, территории кладбищ, территории пляжей.

1.4. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 7.  Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы осуществляется по результатам анализа достижения значений показателей (индикаторов) Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

По критерию 1: Эп =20/19,9=1,0

эффективность по данному показателю принимается за 1- наступление события

По критерию 2: Эп =77,0/77,0=1,0

эффективность по данному показателю принимается за 1- наступление события

По критерию 1.3: Эп =36,0/36,0=1,0

эффективность по данному показателю принимается за 1- наступление события

По критерию 1.1.: Эп =92/92=1,0

эффективность по данному показателю принимается за 1- наступление события

По критерию 1.2.: Эп =80,0/80,0=1,0

эффективность по данному показателю принимается за 1- наступление события

По критерию 1.1.: Эп =320,0/320,0=1,0

эффективность по данному показателю принимается за 1- наступление события

По критерию 1.2.: Эп =90,0/90,0=1,0

эффективность по данному показателю принимается за 1- наступление события

По критерию 1.3.: Эп =4283,7/4283,7=1,0

эффективность по данному показателю принимается за 1- наступление события

По критерию 1.4.: Эп =82,3/56,0=1,5

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Эо=(1,0+1,0+1,00+1,00+1,00+1,0+1,0+1,0+1,5)/9=1,1

суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет свыше 0,95, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом - степень реализации основных мероприятий;

Мв - количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом =9/9=1 суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,95 и выше - высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Сальского городского поселения рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Сальского городского поселения, внебюджетных источников, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм =9/9=1 суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,95 и выше - высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех источников финансирования в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз= 58826,1/60582,6= 0,971

3. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1,1*0,5+1*0,3+0,971*0,2 = 1,04

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году составляет свыше 0,95- признается высоким.

Раздел 8. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

1. Создание условий для управления многоквартирными домами и развития общественного самоуправления.

2. Обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

3. Предоставление финансовой поддержки управляющим организациям, ТСЖ либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам для проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Начальник отдела по общим

и организационным вопросам                                                        А.В. Хмельниченко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения

Сальского городского поселения» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» за 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Сальском городском поселении» |
| 1. | Основное мероприятие 1.3. Предоставление мер муниципальной поддержки капитального ремонта товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории | Вед. специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства А.П. Минько | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Оплата взносов за капитальный ремонт помещений общего пользования, поддерживание объектов коммунального хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | Перечислены средства местного бюджета на осуществление деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту», направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.5. Мероприятия в области жилищного хозяйства | Начальник отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Горячая Н.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | текущий ремонт балкона в мун. квартире, ремонт электропроводки в мун. квартирах, снос аварийного расселенного МКД по ул. Островского, 4-ж, проведение экспертизы несущих конструкций МКД, изготовление проектов переустройства и перепланировки мун.квартир, изготовление ПСД и получение достоверности сметной стоимости работ по переустройству квартир | текущий ремонт балкона в мун. квартире, ремонт электропроводки в мун. квартирах, снос аварийного расселенного МКД по ул. Островского, 4-ж, проведение экспертизы несущих конструкций МКД, изготовление проектов переустройства и перепланировки мун.квартир, изготовление ПСД и получение достоверности сметной стоимости работ по переустройству квартир. Профинансировано 720,8 тыс. руб. |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт муниципальных квартир | Начальник отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Горячая Н.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Переустрой-ство и переплани-ровка с капитальный ремонтом мун. квартир | Переустройство и перепланировка с капитальный ремонтом мун. квартир на сумму 2250,9 тыс. руб. |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» |
| 4. | Основное мероприятие 1.1. Содержание, текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Начальник отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Горячая Н.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Реконструк-ция водопровода и канализации, ремонт котельного оборудова-ния на котельной по ул. Железнодорожная, 63, ремонт газораспределительных шкафов, ремонт кровли на трансформаторной подстанции, изоляция теплотрассы по ул. Социалистическая, актуализация схемы водоснабжения, изготовление проектно-сметной документации на строительство теплотрассы от школы № 9 до многоквартирного дома по ул. Железнодорожная, 63 | Реконструкция водопровода и канализации, ремонт котельного оборудования на котельной по ул. Железнодорожная, 63, ремонт газораспределительных шкафов, ремонт кровли на трансформаторной подстанции, изоляция теплотрассы по ул. Социалистическая, актуализация схемы водоснабжения, изготовление проектно-сметной документации на строительство теплотрассы от школы № 9 до многоквартирного дома по ул. Железнодорожная, 63. по мероприятию профинансировано 1302,9 тыс. руб. |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.2. Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | Начальник отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Горячая Н.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Возмещение части платы граждан за коммунальную услугу - водоснабжение | Возмещение производилось для СК ДТВу-2 ОАО «РЖД» в части компонента на холодную воду для нужд горячего водоснабжения на сумму 14,9 тыс. руб. |  |
| 6. | Основное мероприятие 1.8. Задолженность в пользу ООО ПСК «Содружество» | Начальник отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Горячая Н.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Погашение кредиторской задолженности по решению Арбитражного суда Ростовской области за выполненное ранее проектирование | Погашена кредиторская задолженность в сумме 3600,0 тыс. руб. |  |
| 7. | Расходы Администрации Сальского городского поселения, направленные на формирование уставного фонда муниципального унитарного предприятия Сальского городского поселения, оказывающие услуги в сфере жилищно - коммунального хозяйства. | Начальник отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Горячая Н.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Наделение МУП «Комфортная среда» Сальского городского поселения уставным фондом | Перечислен уставный капитал МУП «Комфортная среда» Сальского городского поселения в сумме 1500,0 тыс. руб. |  |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Сальского городского поселения» |
| 8. | Основное мероприятие 1.1. Уличное освещение | Ст. инспектор отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Котлярова Н.Н. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Сальского городского поселения | Мероприятия выполнены. Сумма профинансированных средств 28592,0 тыс. руб. |  |
| 9. | Основное мероприятие 1.2. Организация и содержание мест захоронения | Специалисты отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Статова Л.Э. Минько А.П. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Сальского городского поселения | Мероприятия выполнены. Сумма профинансированных средств 2013,1 тыс. руб. |  |
| 10. | Основное мероприятие 1.3. Прочие мероприятия по благоустройству территории Сальского городского поселения | Главный специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Статова Л.Э. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Сальского городского поселения | Мероприятия выполнены. Сумма профинансированных средств 18567,9 тыс. руб. |  |

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения

Сальского городского поселения» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения»

за 2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского района». | всего | 60582,6 | 58826,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 60582,6 | 58826,1 |
| Подпрограмма 1 | Развитие жилищного хозяйства в Сальском городском поселении | всего | 3239,3 | 3235,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 3239,3 | 3235,3 |
| Основное мероприятие 1.3. | Предоставление мер муниципальной поддержки капитального ремонта товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области» | всего | 263,7 | 263,6 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 263,7 | 263,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. | Мероприятия в области жилищного хозяйства | всего | 724,7 | 720,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 724,7 | 720,8 |
| Основное мероприятие 1.6. | Капитальный ремонт муниципальных квартир | всего | 2250,9 | 2250,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2250,9 | 2250,9 |
| Подпрограмма 2 | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Сальского городского поселения | всего | 6422,2 | 6417,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 6422,2 | 6417,8 |
| Основное мероприятие 1.1. | Содержание и текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | всего | 1304,2 | 1302,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1304,2 | 1302,9 |
| Основное мероприятие 1.7. | Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | всего | 18,0 | 14,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 18,0 | 14,9 |
| Основное мероприятие 1.8. | Задолженность в пользу ООО «Содружество» | всего | 3600,0 | 3600,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 3600,0 | 3600,0 |
| Основное мероприятие 1.10. | Расходы Администрации Сальского городского поселения, направленные на формирование уставного фонда муниципального унитарного предприятия Сальского городского поселения, оказывающие услуги в сфере жилищно - коммунального хозяйства. | всего | 1500,0 | 1500,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1500,0 | 1500,0 |
| Подпрограмма 3 | «Благоустройство территории Сальского городского поселения» | всего | 50921,1 | 49173,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 50921,1 | 49173,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Уличное освещение | всего | 30218,6 | 28592,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 30218,6 | 28592,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Организация и содержание мест захоронения | всего | 2013,2 | 2013,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2013,2 | 2013,1 |
| Основное мероприятие 1.3. | Прочие мероприятия по благоустройству территории Сальского городского поселения | всего | 18689,3 | 18567,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 18689,3 | 18567,9 |

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения

Сальского городского поселения» за 2017 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» |
| 1. | 1. Доля многоквартирных домов на территории Сальского городского поселения, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | 14,0 | 19,9 | 20,0 | Собственники МКД своим решением ликвидируют созданные ранее ТСЖ, с дальнейшим выбором способа управления «управление управляющей компанией» или «непосредственный способ управления» |
| 2. | 2. Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 72,0 | 77,0 | 77,0 | Дефицит бюджета для мероприятий, направленных на капитальный ремонт и замену сетей водопроводно-канализационного хозяйства |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Сальском городском поселении» |
| 3. | 1.1. Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт за счет средств местного бюджета | единиц | - | - | - |  |
| 4. | 1.2. Количество лифтов, отработавших нормативный срок службы, которые планируется заменить | единиц | - | - | - |  |
| 5. | 1.3. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц | 36 | 36 | 36 | Собственниками МКД ведется работа по ликвидации ранее созданных ТСЖ в целях проведения мероприятий по капитальному ремонту жилья. Граждане избирают иной способ управления: «Управление управляющей компанией» или «Непосредственный способ управления» |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» |
| 6. | 1.1. доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | - | 92 | 92 |  |
| 7. | 1.2. доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процентов | - | 80 | 80 |  |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Сальского городского поселения» |
| 8. | 1.1. высадка зеленых насаждений | штук | 600 | 320 | 320 |  |
| 9. | 1.2. уничтожение сухостойных и аварийно опасных деревьев | штук | 180 | 90 | 90 | спил деревьев происходит по мере необходимости |
| 10. | 1.3. объем вывезенного мусора с территории центральной части города, территории кладбищ, территории пляжей | м3 | 3624,0 | 4283,7 | 4283,7 |  |
| 11. | 1.4. доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц | процентов | 53 | 56,0 | 82,3 |  |