**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Энергоэффективность и развитие энергетики Сальского городского поселения»**

**отчетный период 9 месяцев 2018 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | Заключено контрактов по состоянию на  01.10.2018, тыс. руб. |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на 01.10.2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | **Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Сальского городского поселения** | | X | X | X | **7713,9** | **1034,8** | **Заключен 1 муниципальный контракт на сумму 7713,9 тыс. рублей** |
| 1.1. | Основное меро­приятие 1.1 Проведение обязательного энергетического обследования. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства | формирование энергетических паспортов и мероприятий | - | - | - | - | - |
|  | Контрольные события  мероприятия | Гл.специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства  А.С. Полянин | Мероприятие в 2018 году к выполнению не планировалось | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Основное меро­приятие 1.2. Информационная поддержка политики энергосбережения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства | повышение уровня подготовки в сфере энергосбережения | - | - | - | - | - |
|  | Контрольные события  мероприятия | Гл. специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства  А.С. Полянин | Мероприятие в 2018 году к выполнению не планировалось | X | X | X | X | X |
| 1.3. | Мероприятие 1.3.  замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем наружного (уличного) освещения на энергосберегающие, в том числе с помощью энергосервисных контрактов. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и благоустройства Администрации Сальского городского поселения | уменьшение потребления электроэнергии | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 7713,9 | 1034,8 | 7713,9 |
|  | Контрольные события  мероприятия | Гл. специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства  А.С. Полянин | За 9 месяцев подрядной организацией ООО «ЛЭП-Сервис» в рамках энергосервисного контракта заменено 4634 шт. или 100% ламп уличного освещения на светодиодные светильники | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 7713,9 | 1034,8 | 7713,9 |
| 2. | **Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной**  **программы Сальского городского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»»** | |  | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное меро­приятие 2.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и благоустройства Администрации Сальского городского поселения | обеспечение исполнения  целей и задач муниципальной программы | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольные события  мероприятия | Гл.специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства  А.С. Полянин | Мероприятие в 2018 году к выполнению не планировалось | Х | Х | Х | Х | Х |
| **Итого по муниципальной программе:** | | **Итого по муниципальной программе** |  | **x** | **-** | **7713,9** | **1034,8** | **7713,9** |

Глава Администрации Сальского городского поселения Г.В. Миргород

Согласовано: Зам. главы Администрации по финансово-

экономическим вопросам Е.В. Ерохина

Исп. главный специалист

жилищно-коммунального хозяйства

А.С. Полянин

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики**

**Сальского городского поселения»**

**отчетный период**

**за 9 месяцев 2018 года.**

Муниципальная программа Сальского городского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики Сальского городского поселения» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Сальского городского поселения от 13.11.2017 № 837.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Сальского городского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 7713,9 тыс. руб., за отчетный период 9 мес. 2018 заключен один энергосервисный контракт со сроком действия – 5 лет.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

Подпрограмма 1 - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Сальского городского поселения;

Подпрограмма 2 - Обеспечение реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики».

В соответствии с постановлениями Администрации Сальского городского поселения от 12.03.2018 №180 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», от 14.10.2013 №1025 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Сальского городского поселения», от 16.01.2018 № 28 утвержден план реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики Сальского городского поселения» на 2018 год (далее - план реализации).

За отчетный период 9 месяцев 2018 года был заключен энергосервисный контракт №3 от 26.01.2018 году со сроком исполнения 5 лет. По состоянию на 30.09.2018г. ООО «ЛЭП-Сервис» заменено 4634 светильников уличного освещения на светильники со светодиодным источником света, что составило 100%. В соответствии с контрактом подрядная организация завершила работы по замене светильников до 01.09.2018. По итогам 9 месяцев 2018 года экономия электрической энергии составила 63,4% от утвержденных лимитов потребления электрической энергии. Фактическое освоение средств по энергосервисному контракту на 01.10.2018 составило 1034,8 тыс. рублей или 13,4 %.

По контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2018 г. достигнуты следующие результаты:

Достигнута экономия электрической энергии на нужды уличного освещения в размере 1099,5 тыс. кВт, что составило 63,4% от утвержденных лимитов потребления электрической энергии.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики Сальского городского поселения» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий. Мероприятия выполнены в установленные сроки.