Российская Федерация

Администрация Сальского городского поселения

Сальского района

Ростовской области

_______________________________________________________________________________________________

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.10.2019                                                                                                         ( 520

# г. Сальск

О внесении изменений в постановление Администрации Сальского городского поселения от 02.11.2018 № 817 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» на 2019 год»

В соответствии с постановлением Администрации Сальского городского поселения от 12.03.2018 № 180 «Об утверждении порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», Администрация Сальского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление Администрации Сальского городского поселения от 02.11.2018 № 817 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» на 2019 год», согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Разместить настоящее постановление в сети Интернет  на официальном Интернет-сайте Администрации Сальского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, промышленности, строительству и архитектуре.

И.о. главы Администрации

Сальского городского поселения					А.С. Полянин

оам						А.В. Хмельниченко

Постановление вносит отдел

жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, строительства

Приложение к постановлению

Администрации Сальского городского поселения

от 09.10.2019 № 520

План реализации муниципальной программы Сальского городского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения»

на 2019 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое содержание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2019 год (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие жилищного хозяйства в Сальском городском поселении | Администрация Сальского городского поселения | x | x | 449,2 | 0,0 | 449,2 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Сальского городского поселения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства | Проведение капитального ремонта муниципального имущества | 31.12.2019 | 247,1 | - | 247,1 | - |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Использование взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в собственности Сальского городского поселения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства | перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Сальского городского поселения | 31.12.2019 |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия в области жилищного хозяйства |  |  |  | 202,1 | - | 202,1 | - |
| 5. | Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Сальского городского поселения |  | x | x | 19 007,0 | 15 098,5 | 3 908,5 | 0,0 |
| 6. | Основное мероприятие 2.1 Содержание, текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства | повышение качества предоставления коммунальных услуг | 31.12.2019 | 2084,5 | - | 2084,5 | - |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Выполнение работ по содержанию, текущему ремонту объектов водопроводного хозяйства | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектной документации | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства поселения | повышение качества и надежности предоставления услуг по водоснабжению | 31.12.2019 | 599,5 | - | 599,5 | - |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Выполнение работ по строительству и реконструкции объектов водопроводного хозяйства,включая разработку проектной документации | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства поселения |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 2.3.Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектной документации | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства |  | 31.12.2019 | 6 499,8 | 6 012,3 | 487,5 | - |
| 11. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Выполнение работ по строительству и реконструкции объектов водопроводного хозяйства | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства поселения | получение положительного заключения экспертизы по 1 объекту | 31.12.2019 |  |  |  |  |
| 12. | Основное мероприятие 2.4. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства | возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | 31.12.2019 | 9 823,2 | 9 086,2 | 737,0 | - |
| 13. | Подпрограмма 3. Благоустройство территории Сальского городского поселения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства | x | x | 38 697,4 | 0,0 | 38 697,4 | 0,0 |
| 14. | Основное мероприятие 1. Уличное освещение | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства | создание комфортных условий для проживания населения на территории поселения | 31.12.2019 | 17 795,9 | - | 17 795,9 | - |
| 15. | Основное мероприятие 2. Организация и содержание мест захоронения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства |  | 31.12.2019 | 3 843,8 | - | 3 843,8 | - |
| 16. | Основное мероприятие 3. Прочие мероприятия по благоустройству территории Сальского городского поселения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства |  | 31.12.2019 | 17 057,7 | - | 17 057,7 | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 58 153,6 | 15 098,5 | 43 055,1 | 0,0 |

Начальник отдела

по общим и организационным вопросам		       	                                                               А.В. Хмельниченко