Российская Федерация

Администрация Сальского городского поселения

Сальского района

Ростовской области

_________________________________________________________________________________________________

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.09.2019                                                                                                           ( 469

# г. Сальск

О внесении изменений в постановление от 02.11.2018 № 822 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019 год»

С целью реализации в 2019 году мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Сальского городского поселения от 25.10.2018 №785, во исполнение постановления Администрации Сальского городского поселения от 12.03.2018 № 180 «Об утверждении порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», Администрация Сальского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление Администрации Сальского городского поселения от 02.11.2018 №822 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Сальского городского  поселения  «Развитие транспортной системы»  на 2019 год» согласно  приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном Интернет-сайте Администрации Сальского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, промышленности, архитектуре и строительству.

И.о. главы Администрации

Сальского городского поселения			                А.С. Полянин

Верно: Начальник отдела по

общим и организационным вопросам                                  А.В. Хмельниченко

Постановление вносит

отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства Дементьев А.А.

Приложение к постановлению

Администрации Сальского городского поселения

от 09.09.2019 № 469

План реализации муниципальной программы Сальского городского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2019 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов 2019 (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Сальского городского поселения» |  | x | x | 49 890,9 | 32 399,5 | 17 491,4 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Сальского городского поселения | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 31.12.2019 | 14 582,3 | 4 319,1 | 10 263,2 | - |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1: заключение и исполнение муниципальных контрактов | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства | заключение 3 муниципальных контрактов, выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов в полном объеме | 31.12.2019 |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Сальского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям | 30.09.2019 | 6 301,4 | - | 6 301,4 | - |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2: заключение и исполнение муниципальных контрактов | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства | заключение муниципальных контрактов, выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов в полном объеме | 31.12.2019 |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Сальского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям | 30.09.2019 | 28 901,2 | 28 080,4 | 820,8 | - |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3: капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Верхняя (от пер. Колхозный до ул. Тихорецкая) в г. Сальске | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства | Выполнить капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Верхняя(от пер. Колхозный до ул. Тихорецкая) в г. Сальске, протяженностью - 0,823 км. | 31.12.2019 |  |  |  |  |
| 8. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1: Капитальный ремонт автодороги и тротуара по ул. Трактовая в г. Сальске | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства | Выполнить капитальный ремонт автодороги и тротуара по ул. Трактовая в г. Сальске, протяженностью - 0,928 км. | 31.12.2019 |  |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 1.3. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Сальского городского поселения | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог | 31.12.2019 | 98,0 | - | 98,0 | - |
| 10. | Контрольное событие государственной программы 1.3: получение положительного заключения Главгосэкспертизы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства | наличие положительных заключений Главгосэкспертизы |  |  |  |  |  |
| 11. | Основное мероприятие 1.4. Паспортизация автомобильных дорог | Администрация Сальского городского поселения | Получение технических паспортов дорожного хозяйства города | 31.12.2019 | 8,0 | - | 8,0 | - |
| 12. | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Сальского городского поселения» |  | x | x | 5 201,8 | 0,0 | 5 201,8 | 0,0 |
| 13. | Основное мероприятие 2.1. эксплуатация светофорных объектов (электроэнергия) | Администрация Сальского городского поселения | снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | 31.12.2019 | 779,4 | - | 779,4 | - |
| 14. | Основное мероприятие 2.2. Обустройство автомобильных дорог техническими средствами и устройствами (приобретение, установка и содержание дорожных знаков) | Администрация Сальского городского поселения | снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | 31.12.2019 | 1 248,0 | - | 1 248,0 | - |
| 15. | Контрольное событие муниципальной программы 2.2: заключение и исполнение муниципальных контрактов | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства | заключение 3 муниципальных контрактов, выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов в полном объеме |  |  |  |  |  |
| 16. | Основное мероприятие 2.3.Нанесение дорожной разметки (горизонтальной и вертикальной) | Администрация Сальского городского поселения |  | 31.12.2019 | 1 993,5 | - | 1 993,5 | - |
| 17. | Контрольное событие муниципальной программы 2.3: заключение и исполнение муниципальных контрактов | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства | Нанести 7000 м2 дорожной разметки. |  |  |  |  |  |
| 18. | Основное мероприятие 2.4. Строительство светофорных объектов | Администрация Сальского городского поселения | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах местного значения | 30.09.2019 | 955,0 | - | 955,0 | - |
| 19. | Контрольное событие муниципальной программы 2.4: Строительство светофорного объекта ул.Кутузова-ул.Суворова | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства | введение в эксплуатацию светофорного объекта | 31.12.2019 |  |  |  |  |
| 20. | Основное мероприятие 2.5. Разработка проектов дорожного движения, приобретение маршрутных карт | Администрация Сальского городского поселения | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах местного значения | 31.12.2019 | 225,9 | - | 225,9 | - |
| 21. | Контрольное событие муниципальной программы 2.4. Разработка проектов дорожного движения, приобретение маршрутных карт | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства | Разработка 47 пректов организации дорожного движения, протяженностью 43,5 км. Приобретение маршрутных карт в количестве 200 шт. | 31.12.2019 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | x | x | 55 092,7 | 32 399,5 | 22 693,2 | 0,0 |

Начальник отдела по

общим и организационным вопросам                                                                                             А.В. Хмельниченко