Российская Федерация

Администрация Сальского городского поселения

Сальского района

Ростовской области

__________________________________________________________________________

# ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от   __________							                  № _____

г. Сальск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Сальского городского поселения от 12.03.2018 № 180 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», Администрация Сальского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения» по итогам 2021 года, согласно приложению.

2. Отделу по общим и организационным вопросам Администрации Сальского городского поселения опубликовать настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Администрации Сальского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, промышленности, строительству и архитектуре                       Д.А. Гавриленко.

Глава Администрации

Сальского городского поселения                                                         И.И. Игнатенко

Верно: начальник отдела по общим

и организационным вопросам					     А.В. Хмельниченко

Постановление вносит отдел  жилищно-коммунального

хозяйства, благоустройства и строительства Н.В. Горячая,

отдел территориального планирование и имущественных отношений

Т.И. Чечелева

Приложение к постановлению

Администрации Сальского

городского поселения

от_________________ № ______

Отчет

о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Территориальное планирование и обеспечение  комфортным жильем населения Сальского городского поселения» за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения муниципальных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, в  рамках реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения», утвержденной постановлением Администрации Сальского городского поселения от 25.10.2018 № 795 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

увеличено число перспективных территорий для жилищного строительства, обеспеченных документами территориального планирования и включенных в Региональный адресный перечень;

ликвидирован аварийный жилищный фонд;

разработана проектная документация на снос аварийного жилищного фонда.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» в Сальском городском поселении предусмотрена реализация 2-х основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства».

В рамках данного мероприятия заключен долгосрочный муниципальный контракт № 2021.0029 от 21.06.2021 с ООО Научно-исследовательский институт «Земля и город» на выполнение работ по изготовлению проекта планировки и проекта межевания микрорайона "Заречье-2" в г. Сальске Ростовской области на общую сумму 3 186,0 тыс. рублей со сроком выполнения работ до 01.12.2022г. На финансирование данного мероприятия в 2021 году запланировано 1 593,0 тыс. руб. Мероприятие исполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.2. «Корректировка генерального плана и правил землепользования и застройки Сальского городского поселения. Проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ Сальского городского поселения, описанию местоположения границ территориальных зон и зон с особыми условиями территории для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости» к реализации в 2021 году не планировалось.

Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства».

В рамках данного мероприятия заключен муниципальный контракт с «ФГУП Интехнедвижимость» на выполнение топографической съемки земельных участков в границах Сальского городского поселения на общую сумму 266,7 тыс. руб., но в виду отсутствия необходимости выполнения топографической съемки муниципальный контракт был расторгнут на полную сумму 16.03.2022.

На выполнение работ по межеванию земельных участков на территории Сальского городского поселения заключен муниципальный контракт с ООО «Бюро топографических изысканий кадастр и оценка» на сумму 195,6 тыс. рублей. В рамках муниципального контракта выполнены работы по межеванию восьми земельных участков на территории Сальского городского поселения (ул. Пугачева, 62, пер. Морской, 1а, ул. Гарбузова, 44, ул. Касумова, 43, ул. Лазо, 84, 84а, 84б, ул. Юннатов, 21) на общую сумму 32,1 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.4. «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров» не выполнялось. Средства бюджетов на него не предусматривались.

В рамках подпрограммы 2 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» предусмотрена реализация 3-х основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

Средства бюджетов на данное мероприятие в 2021 году не предусматривались.

Основное мероприятие 2.2. «Снос расселённых аварийных многоквартирных домов» выполнено.

Выполнены работы по подготовке проекта организации работ по сносу объектов капитального строительства многоквартирного аварийных домов по      ул. Н. Островского 8-в и 8-г в г. Сальске Ростовской области. В результате проектных работ определена стоимость работ по сносу расселенных многоквартирных домов и подготовлены проекты организации работ по сносу, получены положительные заключения проверки достоверности применения сметных нормативов. Общая сумма контрактов составила  649,9 тыс. руб.

Выполнен снос аварийного расселенного многоквартирного дома по ул. Красина 39а. Подрядной организацией ООО «Аэробус» в соответствии с муниципальным контрактом на сумму 347,7 тыс. руб. работы выполнены в полном объеме.

Выполнение услуг технического надзора за ходом исполнения муниципального контракта на демонтаж аварийного расселенного многоквартирного дома по ул. Шаумяна 4а. Подрядной организацией ООО «Строй Гарант» в рамках муниципального контракта на сумму 300,0 тыс.руб. выполнены в полном объеме.

В целом по мероприятию 2.2. «Снос расселённых аварийных многоквартирных домов» исполнение составило 100% (из запланированных 1297,6 тыс. руб., реализовано 1297,6 тыс. руб.)

Основное мероприятие 2.3. «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств» в 2021 году не выполнено.

По основному мероприятию 2.4. «Определение рыночной стоимости аварийного жилья» выполнено.

Выполнена оценка стоимости  одного нежилого помещения по ул. Калинина 2а, подлежащего расселению. Затрачено на данное мероприятие 1,4 тыс. руб.

Сведения о выполнении основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Реализация муниципальной программы проходила по плану реализации муниципальной программы на 2021 год.  Факторы, оказывающие влияние на основные параметры и ход реализации муниципальной программы, а также на достижение целей муниципальной программы, отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 3354,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет  - 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 3354,4 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Сальского городского поселения от 25.12.2020 № 320 «О бюджете Сальского городского поселения Сальского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения Собрания депутатов Сальского городского поселения от 27.12.2021 № 32) 3354,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 3354,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 3354,4  тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2924,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Областной бюджет – 0,00 тыс. руб.

местный бюджет – 2924,1  тыс. рублей;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами Муниципальной программы к выполнению в 2021 году предусмотрено 9 показателей, из которых 5 – фактические значения соответствуют плановым, по 2 – перевыполнены плановые значения, по 2 показателям отсутствует выполнение.

Показатель 1. «Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами государственной власти Ростовской области, органами местного самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой» - плановое значение – 100,0%, фактическое значение – 99,7%.

Показатель 2. «Доля граждан, проживающих в аварийном жилье» - плановое значение - 0,00%, фактическое значение - 0,00%. В связи с отсутствием нерасселенного аварийного жилищного фонда на территории Сальского городского поселения, то данный показатель равен нулю.

Показатель 1.1. «Доля земельных участков, включенных в «Муниципальный адресный перечень земельных участков, в том числе для жилищного строительства и комплексного освоения, по которым разработаны проекты планировки и межевания территории» - плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 91,7 процентов.

Показатель 1.2. «Предельное количество процедур необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья» - плановое значение - 9 единиц, фактическое значение - 10 единиц.

Показатель 2.1. «Планируемая площадь расселяемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу» - плановое значение – 0,00 тыс. кв.м., фактическое значение -0,00 тыс. кв.м. На территории Сальского городского поселения отсутствует нерасселенный многоквартирный жилой фонд.

Показатель 2.2. «Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» - плановое значение - 0 семья, фактическое значение - 0 семья.

Показатель 2.3. «Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» - плановое значение – 0,00 тыс. кв.м., фактическое значение – 0,00 тыс. кв.м.

Показатель 2.4. «Площадь снесенного расселенного аварийного жилищного фонда» - плановое значение – 0,0 тыс. кв.м., фактическое значение –                     3,4 тыс. кв.м.

Показатель 2.5. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств (количество подключенных кВт) -  плановое значение – 460,0 кВт, фактическое значение – 0,0 кВт.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 –  1,00 (0,99);

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 0,00 (0,92);

степень достижения целевого показателя 1.2. – 1,00 (1,10);

степень достижения целевого показателя 2.1. – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.2. – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.3. – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.4. – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.5. – 0,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,89 (0,99+1+0,92+1,10+1,00+1,00+1,00+1,00+0,00), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме от запланированных в отчетном периоде.

Основное мероприятие 1.1. «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства» в 2021 году выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.2. «Корректировка генерального плана и правил землепользования и застройки Сальского городского поселения. Проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ Сальского городского поселения, описанию местоположения границ территориальных зон и зон с особыми условиями территории для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости» к реализации в 2021 году не планировалось.

Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства» выполнено частично (из запланированных 462,3 тыс. руб. использовано 32,1 тыс. руб.). Мероприятие выполнено.

Основное мероприятие 1.4. «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров» не выполнялось. Средства бюджетов на него не предусматривались.

Основное мероприятие 2.1. «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» в 2021 году не предусматривались.

Основное мероприятие 2.2. «Снос расселённых аварийных многоквартирных домов» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.3. «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств» в 2021 году не выполнено.

По основному мероприятию 2.4. «Определение рыночной стоимости аварийного жилья» выполнено в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий (СРом) и приоритетных основных мероприятий составляет 0,80 (4/5 = 0,80), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий  (СРм) и приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме от запланированных мероприятий.

Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет  0,80 (4/5 = 0,80).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССуз) за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

2924,1 тыс. рублей / 3354,3 тыс. рублей = 0,87.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет. (Эис = СРм/ССуз)

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эис = 0,80 / 0,87 = 0,92  в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом определяется по формуле: УРпр = Со*0,5+СРом*0,3+Эис*0,2

0,89 х 0,5 + 0,80 х 0,3 + 0,87 х 0,2 = 0,86 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Произведенные в 2021 году участниками муниципальной программы расходы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Начальник отдела по общим

и организационным вопросам                                                        А.В. Хмельниченко

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных

целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок реализации | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Территориальное планирование и развитие территорий в Сальском городском поселении» | Начальник отдела территориального планирования и имущественных отношений Чечелева Т.И. | X | X | X | X | X | X |

| 2. | Основное мероприятие 1.1. Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства | Начальник отдела территориального планирования и имущественных отношений Чечелева Т.И. | 31.12.22 | 01.01.21 | 31.12.22 | Вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий для жилищного строительства | На финансирование данного мероприятия в 2021 году запланировано 1 593,0 тыс. руб. Мероприятие исполнено в полном объеме. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Корректировка генерального плана и правил землепользования и застройки Сальского городского поселения. Проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ Сальского городского поселения, описанию местоположения границ территориальных зон и зон с особыми условиями территории для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости | Начальник отдела территориального планирования и имущественных отношений Чечелева Т.И. |  |  |  | Карты (планы) объектов землеустройства в отношении границ Сальского городского поселения | Финансирование данного мероприятия в 2021 году не запланировано |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.3.Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства | Начальник отдела территориального планирования и имущественных отношений Чечелева Т.И. | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | Сформированные территории, в том числе для жилищного строительства | С целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства, проведены работы по межеванию земельных участков на территории Сальского городского поселения (ул. Пугачева, 62, пер. Морской, 1а, ул. Гарбузова, 44, ул. Касумова, 43, ул. Лазо, 84, 84а, 84б, ул. Юннатов, 21) |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.4.Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | Начальник отдела территориального планирования и имущественных отношений Чечелева Т.И. |  |  |  | Снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе стандартного жилья | Осуществляется контроль за градостроительной деятельностью по соблюдению исчерпывающего перечня процедур в жилищном строительстве. Приведены в соответствие с актуальными изменениями федерального законодательства основные процедуры в градостроительной сфере деятельности |  |  |
| 6. | Подпрограмма 2 «Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства Н.В. Горячая | X | X | X | X | X | X |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства Н.В. Горячая | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда | Завершено расселение аварийного дома |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. Снос расселенных аварийных многоквартирных домов | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства Н.В. Горячая | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Ликвидация аварийного жилищного фонда | Выполнен снос аварийного МКД по ул. Красина 39-а и ул. Шаумяна 4а. Подготовлены ПСД на снос расселенных многоквартирных МКД по ул. Н. Островского 8-в и ул. Н. Островского 8-г |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 2.3. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства Н.В. Горячая |  |  |  | Строительство технологического присоединения к электрическим сетям | В 2021 году мероприятие не запланировано |  |  |  |
| 10. | Мероприятие 2.4. Определение рыночной стоимости аварийного жилья | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства Н.В. Горячая | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Проведение оценки аварийного жилья, с целью определения стоимости расселения граждан из аварийного фонда | Выполнена оценка стоимости одного нежилого помещения по ул. Калинина 2а, подлежащего изъятию. |  |  |  |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения» за 2021 год

| Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Сальского городского поселения «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения» | всего | 3354,3 | 3354,3 | 2924,1 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 3354,3 | 3354,3 | 2924,1 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» | всего | 2055,3 | 2055,3 | 1625,1 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 2055,3 | 2055,3 | 1625,1 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства | всего | 1593,0 | 1593,0 | 1593,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Корректировка генерального плана и правил землепользования и застройки Сальского городского поселения. Проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ Сальского городского поселения, описанию местоположения границ территориальных зон и зон с особыми условиями территории для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3.Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства | всего | 462,3 | 462,3 | 32,1 |
| Основное мероприятие 1.4.Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | всего | 1299,0 | 1299,0 | 1299,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1299,0 | 1299,0 | 1299,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1.Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Снос расселенных аварийных многоквартирных домов | всего | 1297,6 | 1297,6 | 1297,6 |
| Основное мероприятие 2.3. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Определение рыночной стоимости аварийного жилья | всего | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Сальского городского поселения «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения» |
| 1. | Показатель 1. Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами государственной власти Ростовской области, органами местного самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой | процентов | 99,7 | 100,0 | 99,7 | Показатель не изменился в связи с тем, что выполнялись мероприятия только по проектированию объектов строительства. К их реализации в 2021 году ещё не приступали. |
| 2. | Показатель 2. Доля граждан, проживающих в аварийном жилье | процентов | 0,01 | 0,0 | 0,0 | В 2020 г завершено расселение аварийного жилья. В 2021 году выплачена выкупная стоимость нежилого помещения по ул. Калинина 2а за счет внепрограммных мероприятий. |
| Подпрограмма 1 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» |
| 3. | Показатель 1.1.Доля земельных участков, включенных в «Муниципальный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории | процентов | 91,7 | 100,0 | 91,7 | фактический показатель остается на прежнем уровне в связи с тем, что не планировалась и не разработаны проекты планировок перспективных участков для строительства. |
| 4. | Показатель 1.2. Предельное количество процедур необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в ом числе для стандартного жилья | единиц | 10 | 9 | 10 | - |
| Подпрограмма 2 «Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |
| 5. | Показатель 2.1. Планируемая площадь расселяемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу | Тыс. кв.м. | 0 | 0 | 0 | В рамках муниципальной программы данное мероприятие в 2021 году не реализовывалось |
| 6. | Показатель 2.2. Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | семей | 0 | 0 | 0 | В рамках муниципальной программы данное мероприятие в 2021 году не реализовывалось |
| 7. | Показатель 2.3. Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежим сносу или реконструкции | Тыс. кв.м. | 0 | 0 | 0 | В рамках муниципальной программы данное мероприятие в 2021 году не реализовывалось |
| 8. | Показатель 2.4. Площадь снесенного расселенного аварийного жилищного фонда | Тыс. Кв.м. | 3,4 | 0,0 | 3,4 | Демонтировано два многоквартирных дома по ул. Шаумяна 4а и ул. Красина 39а. |
| 9. | Показатель 2.5. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств (количество подключенных кВт) | кВт | 0,0 | 460,0 | 0,0 | Не требовалось технологическое присоединение энергопринимающих устройств |

Начальник отдела по общим

и организационным вопросам                                      				                                             	А.В. Хмельниченко