Российская Федерация

Администрация Сальского городского поселения

Сальского района

Ростовской области

__________________________________________________________________________________________

# ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от ______________                                                                                   ( _____

г. Сальск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Сальского городского поселения от 12.03.2018 №180 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», Администрация Сальского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» за 2021 год,  согласно приложению.

2. Отделу по общим и организационным вопросам Администрации Сальского городского поселения опубликовать настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Администрации Сальского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, промышленности, строительству и архитектуре.

Глава Администрации

Сальского городского поселения                                                          И.И. Игнатенко

Верно: Начальник отдела по общим

и организационным вопросам                                                         А.В. Хмельниченко

Постановление вносит

отдел жилищно-коммунального

хозяйства, благоустройства и                                                                                                                                           строительства Н.В. Горячая

Приложение

к постановлению

Администрации Сальского городского поселения

от _____________ 2022  № ________

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Сальского городского поселения от 25.10.2018 № 793.

Целью выполнения муниципальной Программы является обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат на эксплуатацию жилищного фонда, а также создание комфортных условий проживания на территории Сальского городского поселения.

Ответственными исполнителями и участниками Муниципальной программы в 2021 году выполнен комплекс следующих мероприятий:

- созданы безопасные условия проживания граждан, приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, увеличение срока эксплуатации, снижение процента износа и поддержка инициативы населения по обеспечению сохранности коммунальной инфраструктуры;

- созданы условия для управления многоквартирными домами и развития общественного самоуправления;

- выполнены мероприятия по благоустройству (ул. освещение, покос сорной растительности, содержание пляжа и общественных территорий, зеленых насаждений, ликвидация свалок, вывоз твердых коммунальных отходов и уборка мест общего пользования).

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению указанных результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в Сальском городском поселении» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий, в том числе:

Основное мероприятие 1.1. «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Сальского городского поселения» выполнено.

В соответствии с частью 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 169, частью 8 статьи 170 и частью 4 статьи 181 ЖК РФ, в размере, установленном в соответствии с частью 8.1 статьи 156 ЖК РФ, или, если соответствующее решение принято общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в большем размере.

В целях исполнения указанной обязанности, на основании заключенного соглашения, Фонду уплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности муниципального образования «Сальское городское поселение».

В результате изменения площади муниципального жилищного фонда из запланированных 283,1 тыс. рублей в 2021 году фактически оплачено – 210,6 тыс. руб. Мероприятие исполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.2. «Мероприятия в области жилищного хозяйства».

По данному мероприятию бюджетное финансирование не предусматривалось.

Основное мероприятие 1.3. «Капитальный ремонт муниципальных квартир». По данному мероприятию бюджетное финансирование не предусматривалось.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения на территории Сальского городского поселения» предусмотрена реализация 4-х основных мероприятий, в том числе:

Основное мероприятие 2.1. «Содержание, текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства» выполнено.

В рамках указанного мероприятия выполнено следующее:

-  поверка счетчиков холодной воды на общественных территориях на нужды полива – на сумму 2,4 тыс. руб.

- прохождение проверки достоверности сметной стоимости капитального ремонта водопровода в парке культуры и отдыха г. Сальска – 35,0 тыс. руб.

Из запланированных 37,5 тыс. руб. в 2021 году фактически освоено             37,4 тыс. руб. Мероприятие исполнено на 99,9%.

Основное мероприятие 2.2. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектной документации» выполнено.

В рамках указанного мероприятия выполнено следующее:

- капитальный ремонт водопроводных сетей на территории городского парка культуры и отдыха – на сумму 413,3 тыс. руб.

- изготовление проектной документации на строительство сетей водоснабжения и водоотведения к многоквартирным домам по ул. Чернышевского 133-133а, Толстого 168, Социалистическая 168-168а - на сумму 260,0 тыс. руб.

- изготовление проектной документации реконструкции водовода от             вдз. Бровки до ул. Кавказская. Муниципальный контракт заключен с                   ООО «Жилстройпроект» со сроком исполнения до 01.11.2021г. В 2020 условия контракта выполнены 100%, лимиты бюджетного финансирования освоены полностью в размере 856,2 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 803,9 тыс. руб., средства местного бюджета – 52,3 тыс. руб. В 2021 году на исполнение муниципального контракта запланировано 4 983,9 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: средства областного бюджета 4 679,8 тыс. руб. и средства местного бюджета – 304,1 тыс. руб., контракт исполнен в полном объеме, досрочно получено положительное заключение государственной экспертизы.

Из запланированных 4 983,9 тыс. руб. в 2021 году фактически оплачено –             4983,8 тыс. руб. Мероприятие исполнено на 99,9%.

Основное мероприятие 2.3. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектной документации» выполнено.

В рамках указанного мероприятия выполнены работы:

- по строительству напорного коллектора от ул. Аэродромная до пер. Веселый. В соответствии с дополнительным соглашением от 08.06.2021 № 1 подрядчик ООО «СМУ-1» приступил к исполнению контракта с 01.01.2021. За текущий год подрядчиком выполнено работ на сумму 102 413,5 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: областные средств – 96 166,3 тыс. руб. и средства местного бюджета – 6 247,2 тыс. руб.

- по строительному контролю на строительство вводов водопроводных и канализационных сетей к многоквартирным домам по ул. Чернышевского 133, 133а, Толстого 168, Социалистическая 168, 168а – на сумму 45,9 тыс. руб.;

- по объекту «Строительство канализационных сетей по ул. Буденного с выходом на ул. Пушкина» согласно муниципального контракта от 15.02.2021       № 2021.0002 на сумму 1 870,1 тыс. руб.

- по строительству вводов водопроводных и канализационных сетей к многоквартирным домам по ул. Чернышевского 133,133а. Толстого,168, Социалистическая 168 и 168а на общую сумму 2 012,0 тыс. руб.

Из запланированных 151 526,7 тыс. руб., фактически освоено 106 341,5 тыс. руб., мероприятие исполнено на 70,2%.

Основное мероприятие 2.4. «Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам» - производилась оплата субсидий предприятию в части платы, не покрываемой платежами населения из-за установленных предельных индексов роста тарифов на коммунальные услуги. Субсидии в 2021 году оплачивались ОА «Водоканал», АО «Донэнерго» - Тепловые сети Сальский район тепловых сетей и ООО «Сальскэнергосбыт», АО «РЖД» Дирекции по тепловодоснабжению и ООО «Родник». Сумма субсидий составила: 22 164,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 20 812,3 тыс. рублей и средства местного бюджета – 1 352,0 тыс. руб.

Из запланированных 22 595,4 тыс. руб. в 2021 году фактически оплачено – 22 164,4 тыс. руб. Мероприятие исполнено на 98,1%.

Основное мероприятие 2.5. «Приобретение техники и оборудования». Бюджетное финансирование по данному мероприятие в 2021 году не было предусмотрено.

Основное мероприятие 2.6. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, включая разработку проектной документации»

В рамках данного мероприятия выполнялись следующие работы:

- капитальный ремонт теплотрассы по ул. Шаумяна,1. Подрядной организацией ООО «Спецтехстрой» работы выполнены в полном объеме на сумму 3 121,9 тыс. руб.;

- строительный контроль за работами по капитальному ремонту теплотрассы по ул. Шаумяна 1 в сумме 57,0 тыс. руб.;

- по ликвидации здания мазутно-насосной станции по ул. Социалистическая 168/1 на сумму 383,5 тыс. руб.;

- по расчету потребности в тепловой энергии МКД по адресу: г. Сальск,     пер. Светлый,10 на сумму 25,0 тыс. руб.

- проверка достоверности сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Шаумяна, 1 в г. Сальске» в сумме 55,7 тыс. руб. выполнена в полном объеме.

- приобретение материалов для утепления теплотрассы, являющейся собственностью муниципального образования «Сальское городское поселение» на сумму 46,3 тыс. руб.

Из запланированных 3 692,6 тыс. руб. в 2021 году фактически оплачено –       3 689,4 тыс. руб. Мероприятие выполнено в полном объеме.

В рамках реализации подпрограммы 3 «Благоустройство территории Сальского городского поселения» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1. «Уличное освещение» выполнено.

# В рамках указанного мероприятия выполнены работы: по оказанию услуг по купли-продажи и передаче электрической энергии; содержанию и техническому обслуживание линий наружного уличного освещения в г. Сальске Ростовской области, а также в микрорайоне «Плодопитомник»; содержанию и техническому обслуживанию линий наружного освещения площадей, парковых зон и общественных территорий в г. Сальске Ростовской области; технологическому присоединению к электрическим сетям.

Из предусмотренных лимитов бюджетных обязательств в сумме 15 389,5 тыс. руб. использовано 10 873,5 тыс. руб. Экономия лимитов составила 4 516,0 тыс. руб. в результате проведенных мероприятий по энергосбережению. Мероприятие выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 3.2. «Организация и содержание мест захоронения» выполнено.

В рамках указанного мероприятия выполнены работы по: содержанию кладбищ (покос травы, очистка от мусора, снега); проведены мероприятии по щебеночной отсыпке на земельной участке, отведенном под новое кладбище по   ул. Аэродромная, 9, в целях обеспечения проезда по территории кладбища граждан к местам захоронения тел умерших родных и близких людей.

Из запланированных 1797,5 тыс. руб. в 2021 году фактически оплачено – 1797,4 тыс. руб. Мероприятие исполнено на 99,9%.

Основное мероприятие 3.3. «Прочие мероприятия по благоустройству территории Сальского городского поселения» выполнено.

В рамках указанного мероприятия выполнены следующие работы на территории Сальского городского поселения: полив клумб (холодное водоснабжение); вывоз веток и ТКО с территории Сальского городского поселения; текущий ремонт игрового оборудования; текущий ремонт малых архитектурных форм; текущий ремонт системы автополива; выполнение работ по валке и обрезке деревьев; содержание зеленых насаждений; содержание общественных территорий (парк «Ванцетти», пер. Спортивный, 4-а Старый парк, общественная территория прилегающая к больнице СКЖД по ул. Родниковая); содержание автополива на территории общественного пространства; выкашивание сорной растительности; побелка деревьев в количестве 6660 шт. (ул. Ленина – 861 шт. краткость побелки 2 раза, ул. Свободы – 614 шт. краткость побелки 2 раза, ул. Московская – 70 шт. краткость побелки 2 раза, ул. Пушкина – 71 шт. краткость побелки 2 раза, ул. Железнодорожная – 302 шт. краткость побелки 2 раза, ул. Трактовая (от коней до путепровода) – 463 шт. краткость побелки 2 раза, ул. Карла Маркса – 374 шт. краткость побелки 2 раза, ул. Чайковского – 410 шт. краткость побелки 2 раза, ул. Н. Островского – 336 шт., ул. Новостройка – 370 шт. краткость побелки 2 раза, ул. Кирова – 85 шт., ул. Коломийцева – 288 шт., ул. Димитрова – 236 шт., ул. Ворошилова – 229 шт., ул. Буденного – 215 шт., ул. Крымского – 150 шт., ул. Береговая – 306 шт., ул. Промышленная – 292 шт., ул. Калинина – 250 шт., ул. Фрунзе – 126 шт., ул. Станиславского – 82 шт., ул. Кутузова – 213 шт., Плодопитомник (въезд) – 97 шт. кратность побелки 2 раза, парк Ванцетти – 120 шт. кратность побелки 2 раза, ул. Аэродромная (въезд кладбище) – 20 шт., ул. Курчатова (въезд кладбище) – 80 шт.); выполнение работ по ручной уборке улиц и тротуаров; текущий ремонт и обслуживание фонтанов; культивация почвы общей площадью 7,55 га (сквер и прилагающая территория на развилке автомобильных дорог «станица. Егорлыкская - г. Сальск»; «г. Котельниково - пос. Зимовники - г. Сальск - с. Песчанокопское (от границы Волгоградской области) – 6 га, охранная зона под путепроводом – 1 га, ул. Шолохова (зеленый карман) – 0,3 га, р-н РСУ – 0,25 га); содержание пляжа; проведение противоклещевой обработки общей площадью 62,6 га; проведение ларвицидной обработки по борьбе с комарами личиночной формы площадью 22 га (обрабатываемый объект - Водная гладь реки Средний Егорлык, городской пляж, ул. Шолохова, район Рыбколхоза – краткость обработки 3 раза); оказание услуг по борьбе с комарами летной формы в открытых стациях площадью обработки 14,3 га; консервация системы автоматического полива на объектах благоустройства по ул. Ванцетти, ул. Родниковая и пер. Спортивный; проведение энтомологических исследований по контролю эффективности акарицидных обработок (общее прохождение флага 78 км/фл); отлов безнадзорных и бесхозяйных животных; сбор, уничтожение биологических отходов (трупы павших животных); сбор ртутьсодержащих отходов от населения с их последующим вывозом и утилизацией; утилизация шин с улиц города, устройство резинового покрытия детской площадки по ул. Энгельса, 18-а; приобретение материалов для благоустройства территории; приобретение цветов, саженцев деревьев и кустарников для высадки на клумбах и аллеях; приобретение хозтоваров для нужд благоустройства; приобретение информационных табличек; приобретение пиломатериалов для благоустройства детских площадок; замена кранов питьевых фонтанчиков на территории пляжа; замена кранов полива на аллеи по ул. Свободы.

Из запланированных 18 690,9 тыс. руб. в 2021 году фактически оплачено –     16 998,5 тыс. руб. Мероприятие исполнено на 90,9%.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы отображены в приложении № 1.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации Муниципальной программы, являются:

-Экономия средств на основании фактически предъявленных счетов;

-Снижение цены в результате проведенных торгов.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 219 670,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 164 013,8 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 55 656,5 тыс. рублей.

Плановые назначения в соответствии с решением Собрания депутатов Сальского городского поселения от 25.12.2020 № 320 «О бюджете Сальского городского поселения Сальского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в редакции Решения Собрания депутатов Сальского городского поселения от 27.12.2021 № 32 составили – 219 670,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 219 670,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 164 013,8 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 55 656,5  тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 167 769,8      тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет –   121 658,3 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений –   46 111,5 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы 1 освоено средств местного бюджета в 2021 году в сумме 210,6 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы 2 освоено средств областного и местного бюджетов в 2021 году в сумме 137 889,8 тыс. рублей (средства областного бюджета – 121 658,3 тыс. рублей).

В рамках реализации Подпрограммы 3 освоено средств местного бюджетов в 2021 году в сумме 29 669,4 тыс. рублей.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2021 году

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, из которых по 6 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Доля многоквартирных домов на территории Сальского городского поселения, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива», плановое значение – 10 процентов, фактическое значение – 16,5 процентов.

Показатель 2. «Количество мероприятий по приведению территории поселения в надлежащее санитарное состояние», плановое значение – 27 шт., фактическое значение – 27 шт. (включены мероприятия по содержанию зеленых насаждений, линейная уборка, подметание мусора, сдвижение снега, вывоз и утилизация и т.д.). Весь комплекс работ по содержанию выполнен в полном объеме. Показатель достигнут.

Показатель 1.1. «Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах в общей структуре многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту», плановое значение – 17,0 процентов, фактическое значение – 5,8 процентов. Так как на территории Сальского городского поселения реализуется областная адресная программа по капитальному ремонту многоквартирных домов силами регионального оператора Ростовской области, то показатель исполнен в полном объеме.

Показатель 1.2. «Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья», плановое значение – 33 единиц, фактическое значение – 31 единиц.

Показатель 2.1. «Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения», плановое значение – 80 процентов, фактическое значение – 80 процентов, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.1. «Доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в городском поселении) от общей площади», плановое значение – 4,0 процентов, фактическое значение – 6,1 процентов, показатель выполнен.

Показатель 3.2. «Объем вывезенного мусора с территории центральных частей города, территории кладбищ, территории пляжей», плановое значение – 4300 м3, фактическое значение – 5020,73 м3.

Показатель 3.3. «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц», плановое значение – 87,0 процентов, фактическое значение – 86,8 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении    № 3 к настоящему отчету.

Раздел 6.  Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

степень достижения целевого показателя 1 – 1,65;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.2. – 0,94;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.1. – 1,53;

степень достижения целевого показателя 3.2. – 1,17;

степень достижения целевого показателя 3.3. – 0,99.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы (Со) составляет 1,16 ((1,65+1,0+1,0+0,94+1,0+1,53+1,17+0,99)/8), что характеризует высокий уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в  2021 году.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2021 году планировалось к реализации 9 мероприятий, из которых выполнено в полном объеме – 7, работы и услуги по двум мероприятиям исполнены частично, а именно:

- Основное мероприятие 1.1. «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Сальского городского поселения» выполнено в полном объеме.

- Основное мероприятие 2.1. «Содержание, текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства» выполнено в полном объеме.

- Основное мероприятие 2.2. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектной документации» выполнено в полном объеме.

- Основное мероприятие 2.3. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектной документации» выполнено частично (Строительство напорного коллектора от ул. Аэродромная до пер. Веселый выполнено с отставанием от графика освоено 102 413,47 тыс. руб. при плановых значениях 147 090,1 тыс. руб.).

- Основное мероприятие 2.4. «Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам» выполнено в полном объеме.

- Основное мероприятие 2.6. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, включая разработку проектной документации» выполнено в полном объеме.

- Основное мероприятие 3.1. «Уличное освещение» выполнено в полном объеме (экономия бюджетного финансирования сложилась по оплате за электрическую энергию на нужды уличного освещения) за счет принимаемых мер по энергосбережению – установка энергосберегающих ламп).

- Основное мероприятие 3.2. «Организация и содержание мест захоронения» выполнено в полном объеме.

- Основное мероприятие 3.3. «Прочие мероприятия по благоустройству территории Сальского городского поселения» выполнено частично (содержание зеленых насаждений выполнялось не качественно, подрядчику оплата не производилась).

Поэтому, степень реализации основных мероприятий (СРом) составляет 0,78 (7/9), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий (СРом), финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,78 (7/9).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССуз) за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

167 769,8 тыс. рублей : 219 670,3 тыс. рублей = 0,764.

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов (Эис) на реализацию муниципальной программы рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий (СРом) (результат п.п.3.1.) к степени соответствия запланированному уровню расходов (ССуз) за счет средств местного бюджета (результат п.п.3.2.), безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,78 / 0,76 = 1,03, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом определяется по формуле:

УРпр = Со*0,5+СРом*0,3+Эис*0,2

1,16 х 0,5 + 0,78 х 0,3 + 1,03 х 0,2 = 1,02, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы в целом по итогам 2021 года является высоким.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения муниципальной программы в 2021 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2021 году расходы муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

Раздел 7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы нет.

Начальник отдела по общим

и организационным вопросам                                                   А.В. Хмельниченко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения

Сальского городского поселения» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины нереализации / реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Сальском городском поселении» | отдел ЖКХ, благоустройства и строительства | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Сальского городского поселения | Вед. специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства А.П. Минько | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Перечислены средства местного бюджета на осуществление деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту», направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия в области жилищного хозяйства | Вед. специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства А.П. Минько | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | улучшение технического состояния многоквартирных и жилых домов, являющихся муниципальной собственностью | В 2021 году мероприятия не запланированы |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт муниципальных квартир | Вед. специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства А.П. Минько | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | улучшение технического состояния многоквартирных домов | В 2021 году мероприятия не запланированы |  |
| 5. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» | отдел ЖКХ, благоустройства и строительства | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. Содержание, текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Начальник отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Горячая Н.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение удовлетворенности населения Сальского городского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | выполнены работы: поверка приборов учета холодной воды на нужды полива клумб, получение положительного заключения достоверности сметной стоимости капитального ремонта водопровода. |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Начальник отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Горячая Н.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение удовлетворенности населения Сальского городского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | в целях повышения качества и надежности предоставления услуг по водоснабжению разработана ПСД на объект: -«Реконструкция водовода от вдз. х. Бровки до ул. Кавказская»; Изготовление ПСД - «Строительство сетей водоснабжения и водоотведения к многоквартирным домам по ул. Чернышевского 133-133а, Толстого 168, Социалистическая 168-168а Выполнен капитальный ремонт водопровода на территории парка культуры и отдыха в г. Сальске. |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Начальник отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Горячая Н.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение удовлетворенности населения Сальского городского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | в целях повышения качества и надежности предоставления услуг по водоотведению выполнены работы: «Строительство канализационных сетей по ул. Буденного с выходом на ул. Пушкина»; Строительство вводов водопроводных и канализационных сетей МКД. Начато строительство напорного коллектора от ул. Аэродромная до пер. Веселый в г. Сальске |  |
| 9. | Основное мероприятие 2.4. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с индексами максимального роста платы граждан за коммунальные услуги. | Начальник отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Горячая Н.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение удовлетворенности населения Сальского городского поселения уровнем коммунального обслуживания | в ходе реализации мероприятия ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги |  |
| 10. | Основное мероприятие 2.6. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, включая разработку проектной документации | Начальник отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Горячая Н.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение удовлетворенности населения Сальского городского поселения уровнем коммунального обслуживания | Для повышения надежности теплоснабжения в 2021 году выполнено: - проверка достоверности сметной стоимости капитального ремонта теплосети по ул. Шаумяна 1 -Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Шаумяна 1; - технический надзор за исполнение капитального ремонта теплотрассы по ул. Шаумяна 1; - демонтаж здания мазутно-насосной станции по ул. Социалистическая 168/1 - расчет потребности в тепловой энергии МКД по пер. Светлый 10; - приобретение материалов на теплотрассу по ул. Островского. |  |
| 10. | Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Сальского городского поселения» | отдел ЖКХ, благоустройства и строительства | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11. | Основное мероприятие 3.1. Уличное освещение | Главный инженер по электроэнергетике отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Котлярова Н.Н. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение удовлетворенности населения Сальского городского поселения в благоустройстве территории | В рамках указанного мероприятия выполнены работы по: оказанию услуг по купли-продажи и передаче электрической энергии; содержанию и техническому обслуживанию линий наружного уличного освещения в г. Сальске Ростовской области, а также в микрорайоне «Плодопитомник; содержанию и техническому обслуживанию линий наружного освещения площадей, парковых зон и общественной территории в г. Сальске Ростовской области; технологическому присоединению к электрическим сетям. |  |
| 12. | Основное мероприятие 3.2. Организация и содержание мест захоронения | Специалисты отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Кривецкова Ю.С. Минько А.П. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение удовлетворенности населения Сальского городского в содержании мест захоронения | В рамках указанного мероприятия выполнены работы: содержание кладбищ (покос травы, очистка от мусора, снега); проведены мероприятии по щебеночной отсыпке кварталов в целях обеспечения проезда по территории кладбища граждан к местам захоронения тел умерших родных и близких людей на земельном участке, отведенном под новое кладбище по ул. Аэродромная, 9 |  |
| 13. | Основное мероприятие 3.3. Прочие мероприятия по благоустройству территории Сальского городского поселения | Главный специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Кривецкова Ю.С. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение удовлетворенности населения Сальского городского поселения в благоустройстве территории | Выполнены мероприятия по благоустройству территории Сальского городского поселения |  |

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения

Сальского городского поселения» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» за 2021 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения" | ВСЕГО | 219 670,3 | 219 670,3 | 167 769,8 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет | 164 013,8 | 164 013,8 | 121 658,3 |
|  | бюджет поселения | 55 656,5 | 55 656,5 | 46 111,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 "Развитие жилищного хозяйства в Сальском городском поселении" | ВСЕГО | 283,1 | 283,1 | 210,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 283,1 | 283,1 | 210,6 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Сальского городского поселения | всего | 283,1 | 283,1 | 210,6 |
| Основное мероприятие 1.2. Мероприятия в области жилищного хозяйства | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт муниципальных квартир | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Сальского городского поселения" | ВСЕГО | 183 509,4 | 183 509,4 | 137 889,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 164 013,8 | 164 013,8 | 121 658,4 |
|  | бюджет поселения | 19 495,6 | 19 495,6 | 16 231,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.Содержание, текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | всего | 37,5 | 37,5 | 37,4 |
| Основное мероприятие 2.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектной документации | всего | 5 657,2 | 5657,2 | 5657,1 |
| Основное мероприятие 2.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектной документации | всего | 151 526,7 | 151 526,7 | 106 341,5 |
| Основное мероприятие 2.4. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | всего | 22 595,4 | 22 595,4 | 22 164,4 |
| Основное мероприятие 2.5. Приобретение специализированной коммунальной техники | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, включая разработку проектной документации | всего: | 3 692,6 | 3 692,6 | 3 689,4 |
| Подпрограмма 3 "Благоустройство территории Сальского городского поселения" | ВСЕГО | 35 877,8 | 35 877,8 | 29 669,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 35 877,8 | 35 877,8 | 29 669,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Уличное освещение | всего | 15 389,5 | 15 389,5 | 10 873,5 |
| Основное мероприятие 3.2. Организация и содержание мест захоронения | всего | 1 797,5 | 1 797,5 | 1 797,4 |
| Основное мероприятие 3.3. Прочие мероприятия по благоустройству территории Сальского городского поселения | всего | 18 690,8 | 18 690,8 | 16 998,5 |

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения

Сальского городского поселения» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» за 2021 год

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» |
| 1. | 1. Доля многоквартирных домов на территории Сальского городского поселения, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | 16,5 | 10,0 | 16,5 |  |
| 2 | 2. Количество мероприятий по приведению территории поселения в надлежащее санитарное состояние | шт. | 23 | 27 | 27 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Сальском городском поселении» |
| 3. | 1.1. Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах в общей структуре многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту | процентов | 5,8 | 5,8 | 5,8 | - |
| 4. | 1.2. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц | 31 | 33 | 31 |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» |
| 5. | 2.1. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процентов | 80 | 80 | 80 | - |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Сальского городского поселения» |
| 6. | 3.1. Доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в городском поселении) от общей площади | процентов | 6,1 | 4,0 | 6,1 | Новых благоустроенных территории Сальского городского поселения не создано. Показатели остались на прежнем уровне 120056 кв.м./1955725 кв.м.*100%=6,1% |
| 7. | 3.2. Объем вывезенного мусора с территории центральной части города, территории кладбищ, территории пляжей | м3 | 6310 | 4300 | 5020,73 |  |
| 8. | 3.3. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц | процентов | 86,8 | 87,0 | 86,8 |  |