Российская Федерация

Администрация Сальского городского поселения

Сальского района

Ростовской области

__________________________________________________________________________________________

# ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от ______________                                                                                   ( _____

г. Сальск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Сальского городского поселения от 12.03.2018 №180 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», Администрация Сальского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» за 2020 год,  согласно приложению.

2. Отделу по общим и организационным вопросам Администрации Сальского городского поселения опубликовать настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Администрации Сальского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, промышленности, строительству и архитектуре.

И.о. главы Администрации

Сальского городского поселения                                          Р.В. Бабичев

Верно: Начальник отдела по общим

и организационным вопросам                                              А.В. Хмельниченко

Постановление вносит

отдел жилищно-коммунального

хозяйства, благоустройства и                                                                                                                                           строительства Н.В. Горячая

Приложение

к постановлению

Администрации Сальского городского поселения

от _____________ 2021  № ________

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Сальского городского поселения от 25.10.2018 № 793.

Целью выполнения муниципальной Программы является обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат на эксплуатацию жилищного фонда, а также создание комфортных условий проживания на территории Сальского городского поселения.

Ответственными исполнителями и участниками Муниципальной программы в 2020 году выполнен комплекс следующих мероприятий:

-созданы безопасные и комфортные условия проживания граждан, приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, увеличение срока эксплуатации, снижение процента износа и поддержка инициативы населения по обеспечению сохранности коммунальной инфраструктуры;

-созданы условия для управления многоквартирными домами и развития общественного самоуправления;

-выполнены мероприятия по благоустройству (ул. освещение, покос сорной растительности, содержание пляжа, автобусных остановок и зеленых насаждений, ликвидация свалок, вывоз твердых коммунальных отходов и уборка мест общего пользования).

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению указанных результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в Сальском городском поселении» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий, в том числе:

Основное мероприятие 1.1. «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Сальского городского поселения» выполнено.

В соответствии с частью 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 169, частью 8 статьи 170 и частью 4 статьи 181 ЖК РФ, в размере, установленном в соответствии с частью 8.1 статьи 156 ЖК РФ, или, если соответствующее решение принято общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в большем размере.

В целях исполнения указанной обязанности, на основании заключенного соглашения, Фонду уплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Сальском городском поселения.

Из запланированных 187,9 тыс. рублей в 2020 году фактически оплачено – 187,87 тыс. руб. Мероприятие исполнено на 99,9%.

Основное мероприятие 1.2. «Мероприятия в области жилищного хозяйства» выполнено.

В рамках указанного мероприятия выполнен капитальный ремонт жилого дома по адресу: г. Сальск, ул. Низовская, 70.

Из запланированных 26,9 тыс. руб. в 2020 году фактически освоено – 26,8 тыс. руб. Мероприятие исполнено на 99,8%.

Основное мероприятие 1.3. «Капитальный ремонт муниципальных квартир». По данному мероприятию бюджетное финансирование не предусматривалось.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения на территории Сальского городского поселения» предусмотрена реализация 4-х основных мероприятий, в том числе:

Основное мероприятие 2.1. «Содержание, текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства» выполнено.

В рамках указанного мероприятия выполнено следующее:

-  работы по ремонту теплотрассы по ул. Социалистическая – ул. Чернышевского г. Сальске Ростовской области на сумму 437,6 руб.;

- проведена инженерно-экологическая экспертиза прилегающей территории котельной и мазутно-насосной станции по ул. Социалистическая, 168/1 на сумму 199,00 руб.;

- приобретение материалов – водопроводной трубы для ремонта сетей водоснабжения по ул. Крамского на сумму 57,0 руб.;

- приобретение насосов погружных глубинных для артезианских скважин  в количестве 4 шт. на общую сумму 271,4 руб.

- изготовлена проектно-сметная документация и получено положительное заключение достоверности сменой стоимости на демонтаж зданий котельной и мазутно-насосной станции по ул. Социалистическая, 168/1. Сумма контрактов составила 1272,7 тыс. руб.

Из запланированных 2238,0 тыс. руб. в 2020 году фактически освоено             2237,8 тыс. руб. Мероприятие исполнено на 99,9%.

Основное мероприятие 2.2. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектной документации» выполнено.

В рамках указанного мероприятия выполнено следующее:

- ведется проектирование реконструкции водовода от вдз. Бровки до ул. Кавказская. Муниципальный контракт заключен с ООО «Жилстройпроект» со сроком исполнения до 01.11.2021г. В 2020 условия контракта выполнены 100%, лимиты бюджетного финансирования использованы полностью в размере 856,2 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 803,9 тыс. руб., средства местного бюджета – 52,3 тыс. руб.

- строительство водопровода протяженностью 370м по ул. Филоненко в мкр. Заречье-2 г. Сальска. В соответствии  с заключенным муниципальным контрактом с ООО «Родник» работы выполнены 100%, сумма освоенных средств – 266,75 руб.

Из запланированных 1561,2 тыс. руб. в 2020 году фактически оплачено –             1561,1 тыс. руб. Мероприятие исполнено на 99,9%.

Основное мероприятие 2.3. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектной документации» выполнено.

В рамках указанного мероприятия выполнены работы:

- по капитальному ремонту канализации по ул. Ленина, 49 в г. Сальске в соответствии с муниципальным контрактом с ООО «Родник» на сумму 78,7 руб.;

- изготовление проектно-сметной документации и получение достоверности сметной стоимости на объект «Строительство канализационных сетей по              ул. Буденного с выходом на ул. Пушкина» согласно муниципальному контракту на сумму 240,0 руб. Реализация проекта планируется в 2021 году до выполнения мероприятий по благоустройству общественной территории по ул. Пушкина.

Из запланированных 318,8 тыс. руб., фактически освоено 318,7 тыс. руб., мероприятие исполнено на 99,9%.

Основное мероприятие 2.4. «Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам» - производилась оплата субсидий предприятию в части платы, не покрываемой платежами населения из-за установленных предельных индексов роста тарифов на коммунальные услуги. Субсидии в 2020 году оплачивались ОА «Водоканал», АО «Донэнерго» - Тепловые сети Сальский район тепловых сетей и ООО «Сальскэнергосбыт». Сумма субсидий составила: 18 289,7тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета –           17 174,0 тыс. рублей и средства местного бюджета – 1 115,7 тыс. руб.).

Из запланированных 18290,76 тыс. руб. в 2020 году фактически оплачено – 18289,68632  тыс. руб. Мероприятие исполнено на 99,9%.

В рамках реализации подпрограммы 3 «Благоустройство территории Сальского городского поселения» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1. «Уличное освещение» выполнено.

# В рамках указанного мероприятия выполнены работы: по оказанию услуг по поставке и передаче электрической энергии; содержание и техническое обслуживание линий наружного уличного освещения на территории Сальского городского поселения; по техническому обслуживанию уличного освещения микрорайона «Плодопитомник» в г. Сальске Ростовской области; содержание и техническое обслуживание сетей наружного освещения площадей "Свободы", "Юбилейная", Привокзальная" в г. Сальске Ростовской области; приобретение электроматериалов для выполнения работ по техническому обслуживанию сетей наружного освещения; строительство сетей наружного освещения по ул. Тихорецкая в г. Сальске Ростовской области.

Из предусмотренного плана бюджетного финансирования в сумме 17831,0 тыс. руб. использовано 10937,0 тыс. руб. Освоение составляет 61,3%.Экономия лимитов составила в результате проведенных мероприятий по энергосбережению.

Основное мероприятие 3.2. «Организация и содержание мест захоронения» выполнено.

В рамках указанного мероприятия выполнены работы: содержание кладбищ (покос травы, очистка от мусора, снега); проведены мероприятии по щебеночной отсыпке кварталов в целях обеспечения проезда по территории кладбища граждан к местам захоронения тел умерших родных и близких людей на земельном участке, отведенном под новое кладбище по ул. Аэродромная, 9; ремонт водозаборной колонки на кладбище по ул. Аэродромная, 7.

Из запланированных 3240,1 тыс. руб. в 2020 году фактически оплачено – 3240,0 тыс. руб. Мероприятие исполнено на 99,9%.

Основное мероприятие 3.3. «Прочие мероприятия по благоустройству территории Сальского городского поселения» выполнено.

В рамках указанного мероприятия выполнены работы: полив клумб (холодное водоснабжение); вывоз веток и ТКО с территории Сальского городского поселения; выполнение работ по валке и обрезке деревьев на территории Сальского городского поселения; содержание зеленых насаждений на территории Сальского городского поселения; выкашивание сорной растительности на территории Сальского городского поселения; побелка деревьев на территории Сальского городского поселения в количестве 5778 шт. (ул. Ленина – 861 шт. краткость побелки 2 раза, ул. Свободы – 614 шт. краткость побелки 2 раза, ул. Московская – 70 шт. краткость побелки 2 раза, ул. Пушкина – 71 шт. краткость побелки 2 раза, ул. Железнодорожная – 302 шт. краткость побелки 2 раза, ул. Трактовая (от коней до путепровода) – 463 шт. краткость побелки 2 раза, ул. Карла Маркса – 374 шт., ул. Чайковского – 410 шт. краткость побелки 2 раза, ул. Островского – 336 шт., ул. Новостройка – 370 шт. краткость побелки 2 раза, ул. Кирова – 85 шт., ул. Коломийцева – 288 шт., ул. Димитрова – 236 шт., ул. Ворошилова – 229 шт., ул. Буденного – 215 шт., ул. Крымского – 150 шт., ул. Береговая – 306 шт., ул. Промышленная – 292 шт., ул. Калинина – 250 шт., ул. Фрунзе – 126 шт., ул. Станиславского – 82 шт., ул. Кутузова – 213 шт.); содержание зеленых насаждений в парке по ул. Ванцетти; выполнение работ по ручной уборке улиц и тротуаров на территории Сальского городского поселения; текущий ремонт и обслуживание фонтанов в г. Сальске Ростовской области; культивация почвы на территории Сальского городского поселения общей площадью 7,55 га (сквер и прилагающая территория на развилке автомобильных дорог «станица. Егорлыкская - г. Сальск»; «г. Котельниково - пос. Зимовники - г. Сальск - с. Песчанокопское (от границы Волгоградской области) – 6 га, охранная зона под путепроводом – 1 га, ул. Шолохова (зеленый карман) – 0,3 га, р-н РСУ – 0,25 га); содержание остановок общественного транспорта на территории Сальского городского поселения в количестве 120 шт.; содержание пляжа на территории Сальского городского поселения; проведение противоклещевой обработки на территории Сальского городского поселения общей площадью 62,6 га; проведение ларвицидной обработки по борьбе с комарами личиночной формы на территории Сальского городского поселения площадью 22 га (Обрабатываемый объект - Водная гладь реки Средний Егорлык, городской пляж, ул. Шолохова, район Рыбколхоза – краткость обработки 3 раза); консервация системы автоматического полива на объектах благоустройства по ул. Ванцетти, ул. Родниковая и пер. Спортивный; проведение энтомологических исследований по контролю эффективности акарицидных обработок на территории Сальского городского поселения в количестве 12 шт.; отлов безнадзорных и бесхозяйных животных на территории Сальского городского поселения; сбор ртутьсодержащих отходов от населения с их последующим вывозом и утилизацией; оказание услуг квартальных комитетов; утилизация шин с территории Сальского городского поселения, приобретение детской игровой площадки и её установка в                  мкр. Плодопитомник; приобретение мусорных контейнеров для размещения на площадках сбора твердых коммунальных отходов Сальского городского поселения; приобретение материалов для благоустройства территории Сальского городского поселения; приобретение цветов, газонной травы и саженцев деревьев для высадки на клумбах Сальского городского поселения; приобретение хозтоваров, извести для нужд благоустройства территории Сальского городского поселения; поставка грунта для нужд благоустройства г. Сальска.

Из запланированных 20615,7 тыс. руб. в 2020 году фактически оплачено – 16603,4 тыс. руб. Мероприятие исполнено на 81,0%.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы отображены в приложении № 1.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации Муниципальной программы, являются:

-Экономия средств на основании фактически предъявленных счетов;

-Снижение цены в результате проведенных торгов.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 64310,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 17978,8 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 46331,6  тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Сальского городского поселения от 26.12.2019 №255 «О бюджете Сальского городского поселения Сальского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в редакции Решения Собрания депутатов Сальского городского поселения от 25.12.2021 № 321 составили - 64310,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 64310,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 17978,8 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 46331,6  тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 53402,3      тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет –   17978,0 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений –   35424,4 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы 1 освоено средств местного бюджета в 2020 году в сумме 214,7 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы 2 освоено средств областного и местного бюджетов в 2020 году в сумме 22407,2 тыс. рублей (средства областного бюджета – 17977,9 тыс. рублей).

В рамках реализации Подпрограммы 3 освоено средств местного бюджетов в 2020 году в сумме 30780,3 тыс. рублей.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2020 году

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, из которых по 4 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Доля многоквартирных домов на территории Сальского городского поселения, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива», плановое значение – 17,6 процентов, фактическое значение – 16,5 процентов.

Показатель 2. «Количество мероприятий по приведению территории поселения в надлежащее санитарное состояние», плановое значение – 23 шт., фактическое значение – 23 шт. (включены мероприятия по содержанию зеленых насаждений, линейная уборка, подметание мусора, сдвижение снега, вывоз и утилизация и т.д.). Весь комплекс работ по содержанию выполнен в полном объеме. Показатель достигнут.

Показатель 1.1. «Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах в общей структуре многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту», плановое значение – 10 процентов, фактическое значение – 10 процентов (на территории Сальского городского поселения реализуется областная адресная программа по капитальному ремонту многоквартирных домов силами регионального оператора Ростовской области. Соответственно показатель исполнен на 100%), показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 1.2. «Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья», плановое значение – 33 единиц, фактическое значение – 31 единиц.

Показатель 2.1. «Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения», плановое значение – 80 процентов, фактическое значение – 80 процентов, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.1. «Доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в городском поселении) от общей площади», плановое значение – 6,1 процентов, фактическое значение – 6,1 процентов, показатель выполнен.

Показатель 3.2. «Объем вывезенного мусора с территории центральных частей города, территории кладбищ, территории пляжей», плановое значение – 4513 м3, фактическое значение – 6310 м3.

Показатель 3.3. «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц», плановое значение – 86,0 процентов, фактическое значение – 86,8 процентов, показатель перевыполнен.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 6.  Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

степень достижения целевого показателя 1 – 0,94;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.2. – 0,94;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.1. – 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.2. – 1,40;

степень достижения целевого показателя 3.3. – 1,01.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,04 ((0,94+1,0+1,0+0,94+1,0+1,0+1,4+1,01)/8), что характеризует высокий уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в  2020 году.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2020 году планировалось к реализации 9 мероприятий, из которых  выполнено в полном объеме – 9.

Поэтому, степень реализации основных мероприятий составляет 1,00 (9/9), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,00 (9/9).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

53402,3 тыс. рублей / 64310,4 тыс. рублей = 0,83.

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий (результат п.п.3.1.) к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета (результат п.п.3.2.), безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0 / 0,83 = 1,2, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,04 х 0,5 + 1,00 х 0,3 + 1,2 х 0,2 = 1,06, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в целом по итогам 2020 года является высоким.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения муниципальной программы в 2020 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2020 году расходы муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

Начальник отдела по общим

и организационным вопросам                                                 А.В. Хмельниченко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения

Сальского городского поселения» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины нереализации / реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Сальском городском поселении» | отдел ЖКХ, благоустройства и строительства | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Сальского городского поселения | Вед. специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства А.П. Минько | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Перечислены средства местного бюджета на осуществление деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту», направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия в области жилищного хозяйства | Вед. специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства А.П. Минько | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | улучшение технического состояния многоквартирных и жилых домов, являющихся муниципальной собственностью | В рамках указанного мероприятия выполнен капитальный ремонт жилого дома по адресу: г.Сальск, ул. Низовская, 70 |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт муниципальных квартир | Вед. специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства А.П. Минько | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | улучшение технического состояния многоквартирных домов | В 2020 году мероприятия не запланированы |  |
| 5. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» | отдел ЖКХ, благоустройства и строительства | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. Содержание, текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Начальник отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Горячая Н.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение удовлетворенности населения Сальского городского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | выполнены работы: по ремонту тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения по ул. Социалистическая - ул. в г. Сальске; проведена инженерно-экологическая экспертиза котельной и мазутно-насосной станции по ул. Социалистическая 168/1; приобретены погружные насосы для скважин; изготовление ПСД на демонтаж зданий котельной и мазутно-насосной станции по ул. Социалистическая 168/1. |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Начальник отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Горячая Н.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение удовлетворенности населения Сальского городского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | в целях повышения качества и надежности предоставления услуг по водоснабжению разработывается ПСД на объект «Реконструкция водовода от вдз. х. Бровки до ул. Кавказская»; строительство сетей водоснабжения по ул. Филоненко; изготовлен баланс водопотребления с перспективной до 2030г. |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Начальник отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Горячая Н.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение удовлетворенности населения Сальского городского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | в целях повышения качества и надежности предоставления услуг по водоотведению выполнены работы: капитальный ремонт канализации по ул. Ленина 49 в г. Сальске; изготовление проектно-сметной документации и прохождение достоверности сметной стоимости «Строительство канализационных сетей по ул. Буденного с выходом на ул. Пушкина»; |  |
| 9. | Основное мероприятие 2.4. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с индексами максимального роста платы граждан за коммунальные услуги. | Начальник отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Горячая Н.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение удовлетворенности населения Сальского городского поселения уровнем коммунального обслуживания | в ходе реализации мероприятия ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги |  |
| 10. | Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Сальского городского поселения» | отдел ЖКХ, благоустройства и строительства | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11. | Основное мероприятие 3.1. Уличное освещение | Главный специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Запорожко В.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение удовлетворенности населения Сальского городского поселения в благоустройстве территории | В рамках указанного мероприятия выполнены работы: по оказанию услуг по поставке и передаче электрической энергии; содержание и техническое обслуживание линий наружного уличного освещения на территории Сальского городского поселения; по техническому обслуживанию уличного освещения микрорайона «Плодопитомник» в г. Сальске Ростовской области; содержание и техническое обслуживание сетей наружного освещения площадей "Свободы", "Юбилейная", Привокзальная" в г. Сальске Ростовской области; приобретение электроматериалов для выполнения работ по техническому обслуживанию сетей наружного освещения; строительство сетей наружного освещения по ул. Тихорецкая в г. Сальске Ростовской области. |  |
| 12. | Основное мероприятие 3.2. Организация и содержание мест захоронения | Специалисты отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Кривецкова Ю.С. Минько А.П. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение удовлетворенности населения Сальского городского в содержании мест захоронения | В рамках указанного мероприятия выполнены работы: содержание кладбищ (покос травы, очистка от мусора, снега); проведены мероприятии по щебеночной отсыпке кварталов в целях обеспечения проезда по территории кладбища граждан к местам захоронения тел умерших родных и близких людей на земельном участке, отведенном под новое кладбище по ул. Аэродромная, 9 |  |
| 13. | Основное мероприятие 3.3. Прочие мероприятия по благоустройству территории Сальского городского поселения | Главный специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Кривецкова Ю.С. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение удовлетворенности населения Сальского городского поселения в благоустройстве территории | Выполнены мероприятия по благоустройству территории Сальского городского поселения |  |

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения

Сальского городского поселения» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения" | ВСЕГО | 64 310,4 | 64 310,4 | 53 402,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 17 978,8 | 17 978,8 | 17977,9 |
|  | бюджет поселения | 46331,6 | 46331,6 | 35 424,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 "Развитие жилищного хозяйства в Сальском городском поселении" | ВСЕГО | 214,8 | 214,8 | 214,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 214,8 | 214,8 | 214,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Сальского городского поселения | всего | 187,9 | 187,9 | 187,9 |
| Основное мероприятие 1.2. Мероприятия в области жилищного хозяйства | всего | 26,9 | 26,9 | 26,9 |
| Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт муниципальных квартир | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Сальского городского поселения" | ВСЕГО | 22408,8 | 22408,8 | 22407,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 17978,80 | 17978,8 | 17977,9 |
|  | бюджет поселения | 4430,0 | 4430,0 | 4429,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.Содержание, текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | всего | 2238,0 | 2238,0 | 2237,8 |
| Основное мероприятие 2.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектной документации | всего | 1561,2 | 1561,2 | 1561,1 |
| Основное мероприятие 2.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектной документации | всего | 318,8 | 318,8 | 318,7 |
| Основное мероприятие 2.4.Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | всего | 18290,8 | 18290,8 | 18289,7 |
| Основное мероприятие 2.5. Приобретение специализированной коммунальной техники | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 "Благоустройство территории Сальского городского поселения" | ВСЕГО | 41686,8 | 41686,8 | 30780,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 41686,8 | 41686,8 | 30780,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Уличное освещение | всего | 17831,0 | 17831,0 | 10937,0 |
| Основное мероприятие 3.2 Организация и содержание мест захоронения | всего | 3240,1 | 3240,1 | 3240,0 |
| Основное мероприятие 3.3 Прочие мероприятия по благоустройству территории Сальского городского поселения | всего | 20615,7 | 20615,7 | 16603,3 |

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения

Сальского городского поселения» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» за 2020 год

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | отчетный 2020 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» |
| 1. | 1. Доля многоквартирных домов на территории Сальского городского поселения, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | 17,6 | 17,6 | 16,5 |  |
| 2 | 2.Количество мероприятий по приведению территории поселения в надлежащее санитарное состояние | Шт. | 23 | 23 | 23 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Сальском городском поселении» |
| 3. | 1.1. Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах в общей структуре многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту | процентов | 6 | 10 | 10 | - |
| 4. | 1.2. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц | 33 | 33 | 31 |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» |
| 5. | 2.1. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процентов | 80 | 80 | 80 | - |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Сальского городского поселения» |
| 6. | 3.1. Доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в городском поселении) от общей площади | штук | 6,1 | 6,1 | 6,1 | в 2020 году благоустройство общественных территорий выполнялось по пер. Спортивный 1 (Городской парк культуры и отдыха). Однако благоустройство парке не завершено. Новых благоустроенных территории Сальского городского поселения не создано. Показатели остались на прежнем уровне 120056 кв.м./1955725 кв.м.*100%=6,1% |
| 7. | 3.2. Объем вывезенного мусора с территории центральной части города, территории кладбищ, территории пляжей | м3 | 4217,0 | 4513 | 6310 | увеличение объемов мусора с общественных территорий связано с ростом несанкционированных свалок в черте города. |
| 8. | 3.3. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц | процентов | 86,0 | 86,0 | 86,8 | в 2020 году выполнялись работы по строительству сетей наружного освещения на ул. Тихорецкая протяженностью 1,1 км, тем самым увеличилась протяженность дорог с уличным освещением |