Российская Федерация

Администрация Сальского городского поселения

Сальского района

Ростовской области

__________________________________________________________________________

# ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от   _____________							                  ( _____

г. Сальск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Сальского городского поселения от 12.03.2018 № 180 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», Администрация Сальского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения» утвержденной постановлением Администрации Сальского городского поселения от 14.10.2013 № 1030, за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации Сальского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы Администрации по финансово-экономическим вопросам      Зинченко Н.Н.

Глава Администрации

Сальского городского поселения                                                Г.В. Миргород

Верно: Начальник отдела по общим и

организационным вопросам                                                        А.В. Хмельниченко

Постановление вносит отдел  жилищно-коммунального

хозяйства, благоустройства и строительства Н.В. Горячая,

отдел территориального планирование и имущественных отношений

А.О. Иванникова

Приложение к постановлению

Администрации Сальского городского поселения

от_________________ № ______

Отчет

о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения» за 2018 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

В целях создания условий для повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения муниципальных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, в  рамках реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения», утвержденной постановлением Администрации Сальского городского поселения от 14.10.2013 № 1030 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

увеличено число перспективных территорий для жилищного строительства, обеспеченных документами территориального планирования и включенных в Региональный адресный перечень;

оказана поддержка в улучшении жилищных условий 6 семьям.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие территорий для жилищного строительства в Сальском городском поселении» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства» выполнено в полном объеме.

В рамках данного мероприятия заключено 8 муниципальных контракта на:

- выполнение топографа - геодезических работ мкр. Заречье г. Сальска Ростовской области общей площадью 917452 кв. м. в масштабе 1:500 в рамках муниципального контракта № 2018.79182 от 12.03.2018 с ООО «ФГУП Интехнедвижимость» на сумму 304,0 тыс. рублей;

- выполнение топографа - геодезических работ по ул. Генерала Маркова в г. Сальске Ростовской области общей площадью 8 га в рамках муниципального контракта № 19 от 28.02.2018 с ООО «Недвижимость» на сумму 44,0 тыс. рублей;

- выполнение топографа - геодезических работ на территории Сальского городского поселения общей площадью 9,8 га в рамках муниципального контракта № 10 от 08.02.2018 с ООО «Недвижимость» на сумму 117,6 тыс. рублей, общей площадью 11 116,7 га в рамках муниципального контракта №2018.249659 от 09.06.2018 с ООО «Аршин» на сумму 55,6 тыс. рублей.

- выполнение топографо-геодезических работ, подготовка схем расположения, подготовка межевых планов земельных участков под многоквартирными домами в г. Сальске Ростовской области по 13 объектам в рамках муниципального контракта № 35 от 28.03.2018 с ИП «Руденко А.В.» на сумму 99,1 тыс. рублей.

- выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания земельных участков под многоквартирными домами в г. Сальске Ростовской области в рамках муниципального контракта № 2018.219774 от 25.05.2018 с ИП «Киянов Е.А.» на сумму 291,7 тыс. рублей. Выполнены проекты планировки, проекты межевания по 13 земельным участкам ( ул. Николая Островского, 8-а (территория застроена), ул. Николая Островского, 8-б (территория застроена), ул. Николая Островского, 8-в (территория застроена), ул. Николая Островского, 8-г (территория застроена), ул. Николая Островского, 8-д (территория застроена), ул. Николая Островского, 8-ж (территория застроена), ул. Николая Островского, 8-з (территория застроена), ул. Николая Островского, 8-е (территория застроена), ул. Энгельса, 18 (территория застроена), ул. Социалистическая, 183 (территория застроена), ул. Социалистическая, 193 (территория застроена), ул. Социалистическая, 195 (территория застроена);

- выполнение работ по межеванию (подготовка схемы расположения, подготовка межевых планов) земельных участков на территории г. Сальска Ростовской области в общем количестве 87 участков в рамках муниципального контракта № 13 от 12.02.2018 с ООО «ФГУП Интехнедвижимость» на сумму 159,7 тыс. рублей;

- выполнение работ по межеванию охранных зон ЛЭП (подготовка схемы расположения, подготовка межевых планов) земельных участков на территории г. Сальска Ростовской области общей протяженность 3000 м. (ул. Свободы - 1610 м., ул. Промышленная, 59 - 450 м., ул. Дзержинского, 43 – 90 м., ул. Чернышевского – 850 м.) в рамках муниципального контракта № 45 от 26.04.2018 с ООО «ФГУП Интехнедвижимость» на сумму 42,0 тыс. рублей;

-  выполнение топографо-геодезических работ на территории Сальского городского поселения

В рамках подпрограммы 2 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия без привлечения бюджетных средств.

В рамках реализации мероприятий по расселению аварийного фонда, признанного таковым, начиная с 1 января 2012 г., расселено 190,5 м 2 (6 семей).

В 2019 году планируется переселение из аварийного жилья 31 семьи (58 чел.) из двух многоквартирных домов по ул. Островского 8 г и ул. Островского 8 в, признанные аварийными в 2013 и 2014 годах. Общая площадь этих МКД составляет 1275,6 м2.

Сведения о выполнении основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Реализация муниципальной программы проходила по плану реализации муниципальной программы на 2018 год.  Факторы, оказывающие влияние на основные параметры и ход реализации муниципальной программы, а также на достижение целей муниципальной программы, отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год составил 1113,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1 113,8 тыс. рублей;

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Сальского городского поселения от 14.12.2017 № 108 «О бюджете Сальского городского поселения Сальского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» составил 1 113,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1 113,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1 113,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1 113,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1 113,7 тыс. рублей;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2018 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 4 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1. «Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами государственной власти Ростовской области, органами местного самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой» - плановые значения 54,3%, фактическое значение 63,5%.

Показатель 2. «Объем ввода жилья в эксплуатацию по отношению к предыдущему году» - плановые значения 100%, фактическое значение 107%.

Показатель 3. «Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда» - плановые значения 1,44%, фактическое значение 1,77%.

Показатель 1.1. «Доля земельных участков, включенных в «Муниципальный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории» - плановые значения 72,7 процентов, фактическое значение 76,8 процентов.

Показатель 1.2. «Предельное количество процедур необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса» - плановые значения 13 единиц, фактическое значение 13 единиц.

Показатель 1.3. «Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса» - плановые значения 90 дней, фактическое значение 90 дней.

Показатель 2.3. «Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2012, по годам реализации до 31декабря 2016 года» - плановые значения 69,8 кв.м., фактическое значение 69,8 кв.м.

Показатель 2.5. «Площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым после 01.01.2012 года, подлежащая отселению до 31 декабря 2030 года» - плановые значения 1466,1 кв.м., фактическое значение 1466,1 кв.м.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,16;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,07;

степень достижения целевого показателя 3 – 1,23;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,06;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.5 – 1,00;

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет Сп =1,00 (8/8=1,00), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

Со=(1,16+1,07+1,23+1,06+1,00+1,00+1,00+1,00) /8=1,06

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет СРом=1,00 (2/2=1,00), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет СРм=1,00 (2/2=1,00).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = 1 113,7 тыс. рублей / 1 113,8 тыс. рублей = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эис = 1,00 / 0,99 = 1,01, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

УРпр=1,06 х 0,5 + 1,00 х 0,3 + 1,01 х 0,2 = 1,03, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Произведенные в 2018 году участниками муниципальной программы расходы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Начальник отдела по общим

и организационным вопросам                                                        А.В. Хмельниченко

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных

целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие территорий для жилищного строительства в Сальском городском поселении» | Начальник отдела территориального планирования и имущественных отношений Лужецкий С.Н. | X | X | X | X | X | X | X |

| 2. | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | Начальник отдела территориального планирования и имущественных отношений Лужецкий С.Н. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий для жилищного строительства | в целях формирования территорий для жилищного строительства выполнено топографа-геодезические работы мкр Заречье, ул. Генерала Маркова и территорий Сальского городского поселения; топографо-геодезические работы, подготовка схем расположения, подготовка межевых планов земельных участков под многоквартирными домами в г. Сальске Ростовской области по 13 объектам; межевание земельных участков на территории г. Сальска в общем количестве 87 участков и охранных зон ЛЭП общей протяженностью 3000 м. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Подпрограмма 2 «Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства Н.В. Горячая | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.1. Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства Н.В. Горячая | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение безопасных условий проживания граждан | Расселен аварийный дом по ул. Красина, 39-а без привлечения бюджетных средств |  |  |  |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения» за 2018 год

| Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения" | всего | 1 113,8 | 1 113,8 | 1 113,7 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 1 113,8 | 1 113,8 | 1 113,7 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 "Развитие территорий для жилищного строительства в Сальском городском поселении" | всего | 1 113,8 | 1 113,8 | 1 113,7 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 1 113,8 | 1 113,8 | 1 113,7 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Создание условий по развитию территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | всего | 1 113,8 | 1 113,8 | 1 113,7 |
| Основное мероприятие 1.3. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | всего | - | - | - |
| Подпрограмма 2. «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство жилых домов | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств | всего | - | - | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Сальского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Сальского городского поселения» |
| 1. | Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами государственной власти Ростовской области, органами местного самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой | % | 100 | 54,5 | 63,5 | фактический показатель превышает плановый в связи с увеличением разработанных планов освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков в 2018 году |
| 2. | Объем ввода жилья в эксплуатацию по отношению к предыдущему году | % | 95,7 | 100 | 107,0 | фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением объемов ввода жилья |
| 3. | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | % | 1,45 | 1,44 | 1,77 | фактическое значение показателя превышает плановое в связи с перевыполнением плановых показателей по вводу жилья |
| Подпрограмма 1 «Развитие территорий для жилищного строительства в Сальском городском поселении» |
| 4. | 1.1.Доля земельных участков, включенных в «Муниципальный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории | процентов | 24,2 | 72,7 | 76,8 | фактический показатель превышает плановый в связи с тем, что за счет средств местного бюджета выполнены проекты планировки и межевания перспективных территорий, разработка которых планировалась в последующий период |
| 5. | 1.2.Предельное количество процедур необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса; | единиц | 13 | 13 | 13 | - |
| 6. | 1.3. Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса; | дней | 90 | 90 | 90 | - |
| Подпрограмма 2 «Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |
| 7. | 2.3. Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2012, по годам реализации до 31декабря 2016 года | кв. м | 69,8 | 69,8 | 69,8 | - |
| 8. | 2.5.Площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым после 01.01.2012 года, подлежащая отселению до 31 декабря 2030 года | кв.м. | 0,0 | 1466,1 | 1466,1 | - |

Начальник отдела по общим

и организационным вопросам                                             				                              	А.В. Хмельниченко