Российская Федерация

Администрация Сальского городского поселения

Сальского района

Ростовской области

__________________________________________________________________________________

# ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от   _____________							                  ( _____

г. Сальск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» на 2018-2022 годы» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Сальского городского поселения от 12.03.2018 № 180 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», Администрация Сальского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» на 2018-2022 годы» утвержденной постановлением Администрации Сальского городского поселения от 31.10.2017 № 808, за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации Сальского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, промышленности, строительству и архитектуре А.В. Ченцова.

Глава Администрации

Сальского городского поселения                                                Г.В. Миргород

Верно: Начальник отдела по общим и

организационным вопросам                                                        А.В. Хмельниченко

Постановление вносит

отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и  строительства

Минько А.П.

Приложение к постановлению

Администрации Сальского

городского поселения

от_________________ № ______

Отчет

о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» на 2018-2022 годы» за 2018 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

В целях создания условий повышения качества и комфорта проживания населения на территории Сальского городского поселения,  увеличения количества благоустроенных общественных территорий муниципального образования «Сальское городское поселение», в  рамках реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением Администрации Сальского городского поселения от 31.10.2017 № 808 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

выполнены мероприятия по повышению качества и комфорта городской среды на территории Сальского городского поселения;

разработаны дизайн-проекты на благоустройство общественных территорий в целях повышения удовлетворенности населения Сальского городского поселения уровнем благоустройства общественных территорий;

увеличено количество благоустроенных территорий Сальского городского поселения для комфортного отдыха населения.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Проектирование дизайн-проектов благоустройства общественных территорий и парков Сальского городского поселения» выполнено в полном объеме.

В рамках данного мероприятия заключено 2 муниципальных контракта на:

- изготовление дизайн-проекта благоустройства общественного пространства

По ул. Ванцетти, Парковая зона в рамках муниципального контракта № 9 от 08.02.2018 с ХП «ПБ «Среда» на сумму 195,0 тыс. руб.;

- изготовление дизайн - проектов благоустройства общественного пространства Сальского городского поселения по пер. Спортивный, 4-а и ул. Трактовая, 276 в рамках муниципального контракта № 50 от 03.05.2018 с ХП «ПБ «Среда» на сумму 330,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.2 «Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения прохождение экспертизы проектно-сметной документации».

В рамках данного мероприятия заключено 5 муниципальных контракта на:

- проведение проверки достоверности применения сметных нормативов сметной документации по объекту: «Благоустройство общественного пространства по адресу: Ростовская область г. Сальск, ул. Ванцетти. Парковая зона» в рамках муниципального контракта от 03.05.2018 № 0345-ДСН/2018 с ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» на сумму 100,0 тыс. руб.;

- благоустройство общественного пространства по адресу: Ростовская область, г. Сальск, ул. Ванцетти. Парковая зона, в рамках муниципального контракт с ООО «Автобан» от 05.07.2018 № 2018.302055 на сумму 26 281,0 тыс. рублей;

- осуществление авторского надзора за объектом: Благоустройство общественного пространства по адресу: Ростовская обл., г. Сальск, ул. Ванцетти. Парковая зона в рамках муниципального контракта с ХП «Проектное бюро Среда» от 09.06.2018 №67 на сумму 44,3 тыс. рублей. Работы по данному контракту исполнены и приняты приемочной комиссией  25.12.2018 г. Оплата по муниципальному контракту произведена 24 января 2019 года в соответствии со сроками, установленными контрактом;

- полив зеленых насаждений для благоустройства общественного пространства по адресу: «Ростовская область г. Сальск, Ванцетти. Парковая зона» в рамках муниципального контракта с ООО «Чистоград» от 08.11.2018 № 96 на сумму 144,2 тыс. рублей;

- осуществление строительного контроля за объектом: "Благоустройство общественного пространства по адресу: Ростовская обл., г. Сальск ул. Ванцетти. Парковая зона" в рамках муниципального контракта с ООО «Гермес» от 13.07.2018 №72/1 на сумму 40,2 тыс. рублей. Данный контракт был расторгнут 28 января 2019 года, так как осуществление строительного контроля осуществлялось на безвозмездной основе;

- поставку грунта растительного автомобильным транспортом насаждений для благоустройства общественного пространства по адресу: «Ростовская область г. Сальск, Ванцетти. Парковая зона» в рамках муниципального контракта с ООО «Сальсктрансавто» от 08.11.2018 № 97 на сумму 160,0 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.3 «Изготовление печатной продукции по выбору общественных и дворовых территорий» выполнено.

В рамках данного мероприятия заключен 1 муниципальный контракт на:

- приобретение печатной продукции для проведения голосования по выбору дизайн-проекта благоустройства общественного пространства, муниципальный контракт от 03.04.2018 с ХП «ПБ «Среда» на сумму 54,2 тыс. руб.

В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения» не предусмотрены бюджетные средства.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» за 2018 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Реализация муниципальной программы проходила по плану реализации муниципальной программы на 2018 год.  Факторы, оказывающие влияние на основные параметры и ход реализации муниципальной программы, а также на достижение целей муниципальной программы, отсутствуют.

Раздел 4. Сведения

об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год составил 28 967,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - 6 587,5 тыс. руб.

областной бюджет - 18 412,5 тыс. руб.

местный бюджет – 3 967,1 тыс. руб.

внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Сальского городского поселения от 14.12.2017 № 108 «О бюджете Сальского городского поселения Сальского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» составил 28 967,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 28 967,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - 6 587,5 тыс. руб.

областной бюджет - 18 412,5 тыс. руб.

местный бюджет – 3 967,1 тыс. руб.

внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 27 264,4 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - 6 587,5 тыс. руб.

областной бюджет - 18 284,2 тыс. руб.

местный бюджет - 2 392,7 тыс. руб.

внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

Процент фактического освоения средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 60,3 процента.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета составил 128,2 тыс. рублей (экономия в ходе проведения торгов и выполнения работ).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении

значений показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателя, из которых по 5 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля благоустроенных объектов в целом от   общего количества объектов, требующих благоустройства в Сальском городском поселении» – измеряется в процентах, плановое значение – 54,3, фактическое значение – 54,3, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 1.1 Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Сальского городского поселения» измеряется в процентах, плановое значение – 53,0, фактическое значение – 53,0, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 1.2 «Доля обустроенных мест массового отдыха населения от общего количества таких территорий» измеряется в процентах, плановое значение – 65,0, фактическое значение – 65,0, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.1 «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения» измеряется в процентах, плановое значение – 45,0, фактическое значение – 45,0, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.2 «Количество руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях» измеряется в человеках, плановое значение – 1, фактическое значение – 1, показатель достигнут в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной

программы в 2018 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,0;

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет Сп =1,00 (5/5=1,00), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

Со=(1,00+1,00+1,00+1,00) /5=1,00

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет СРом=1,00 (3/3=1,00), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

4. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,00, плановое значение – 3, фактическое значение – 3.

СРм=3/3=1

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз=27 264,4 тыс. рублей / 28 967,1 тыс. рублей = 0,94.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эис =1,00/0,94 = 1,06, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

УРпр = 1,00 х 0,5 + 1,00 х 0,3 + 1,06 х 0,2 = 1,01, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Произведенные в 2018 году участниками муниципальной программы расходы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2018 году не привлекались.

Начальник отдела по общим

и организационным вопросам                                                        А.В. Хмельниченко

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» на 2018-2022 годы» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий,

приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения» | Вед.специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Минько А.П. | X | X | X | X | X | X | X |

| 2. | Основное мероприятие 1.1. Проектирование дизайн-проектов благоустройства общественных территорий и парков Сальского городского поселения | Вед.специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Минько А.П. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Разработка дизайн-проектов на благоустройство общественных территорий | Разработан дизайн-проект на благоустройство общественной территории по ул. Ванцетти, дизайн-проект благоустройства общественного пространства по адресу: Ростовская область, г. Сальск, пер. Спортивный 4-а, дизайн-проект благоустройства общественного пространства по адресу: Ростовская область, г. Сальск, ул. Трактовая, 276 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения прохождение экспертизы проектно-сметной документации. | Вед.специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Минько А.П. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Благоустройство общественного пространства по адресу: Ростовская область г. Сальск, Ванцетти. Парковая зона» | Проведена проверка достоверности применения сметных нормативов сметной документации по объекту: «Благоустройство общественного пространства по адресу: Ростовская область г. Сальск, ул. Ванцетти. Парковая зона», выполнено благоустройство общественной территории по ул. Ванцетти. |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.3 Изготовление печатной продукции | Вед.специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Минько А.П. и гл. специалист отдела по общим и организационным вопросам Лебедь Н.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Подготовка к рейтинговому голосования по выбору общественной территории | Изготовлены плакаты в количестве 259 шт., Бюллетень рейтингового голосования в количестве 28000,0 шт., урны для голосования – 22 шт. |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения» |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» на 2018-2022 годы»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» на 2018-2022 годы» за 2018 год

| Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения | всего | 28 967,1 | 28 967,1 | 27 264,4 |
|  | федеральный бюджет | 6 587,5 | 6 587,5 | 6 587,5 |
|  | областной бюджет | 18 412,5 | 18 412,5 | 18 284,3 |
|  | местный бюджет | 3 967,1 | 3 967,1 | 2 392,6 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения» | всего | 28 967,1 | 28 967,1 | 27 264,4 |
|  | федеральный бюджет | 6 587,5 | 6 587,5 | 6 587,5 |
|  | областной бюджет | 18 412,5 | 18 412,5 | 18 284,3 |
|  | местный бюджет | 3 967,1 | 3 967,1 | 2 392,6 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Проектирование дизайн-проектов благоустройства общественных территорий и парков Сальского городского поселения | всего | 540,4 | 540,4 | 525,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения прохождение экспертизы проектно-сметной документации. | всего | 28 367,3 | 28 367,3 | 26 685,2 |
| Основное мероприятие 1.3 Изготовление печатной продукции по выбору общественных и дворовых территорий | всего | 59,4 | 59,4 | 54,2 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» на 2018-2022 годы» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» на 2018-2022 годы» |
| 1. | Показатель 1. Доля благоустроенных объектов в целом от общего количества объектов, требующих благоустройства в Сальском городском поселении | процентов | 54,3 | 54,3 |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Сальского городского поселения» |
| 2. | Показатель 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Сальского городского поселения | процентов | 53,0 | 53,0 |  |
| 3. | Показатель 1.2. Доля обустроенных мест массового отдыха населения от общего количества таких территорий | процентов | 65,0 | 65,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения» |
| 4. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения | процентов | 45 | 45 |  |
| 5. | Количество руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях. | чел. | 1 | 1 |  |

Начальник отдела по общим

и организационным вопросам                                                   	                          А.В. Хмельниченко