Российская Федерация

Администрация Сальского городского поселения

Сальского района

Ростовской области

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2021 124

г. Сальск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Сальского городского поселения от 12.03.2018 № 180 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования «Сальское городское поселения», Администрация Сальского городского поселения

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Сальского городского поселения от 13.11.2017 № 837 «Об утверждении муниципальной программы Сальского городского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2020 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по общим и организационным вопросам Администрации Сальского городского поселения опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Сальского городского поселения и разместить его в сети Интернет на официальном сайте Администрации Сальского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, промышленности, строительству и архитектуре.

И.о. главы Администрации

Сальского городского поселения Р.В. Бабичев

Постановление вносит

отдел жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и строительства

Котлярова Н.Н.

Приложение

к постановлению

Администрации Сальского городского поселения

от 29.03.2021№ 124

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для улучшения качества жизни населения Сальского городского поселения за счет перехода экономики города, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при производстве, передаче, потреблении, в рамках реализации муниципальной программы Сальского городского «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Сальского городского поселения от 13.11.2017 № 837 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- достигнута экономия электрической энергии в натуральном и денежном выражении, за счет модернизации сетей наружного (уличного) освещения, а именно, смены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные.

- построена новая сеть наружного (уличного) освещения;

- осуществление расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Сальского городского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.2 «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем наружного (уличного) освещения на энергосберегающие, в том числе с помощью энергосервисных контрактов» выполнено. Проведена замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем наружного (уличного) освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие.

По итогам реализации основного мероприятия модернизирована система наружного (уличного) освещения с внедрением светодиодных технологий в Сальском городском поселении, что, в свою очередь, обеспечило экономию бюджетных средств, направленных на оплату потребленной электрической энергии.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1 «Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения» выполнено. По итогам основного мероприятия построено 1,1 километр электрических сетей наружного (уличного) освещения по ул. Тихорецкой в г. Сальске Ростовской области.

Основное мероприятие 2.3 «Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения» выполнено. В рамках основного мероприятия заключено 3 муниципальных контракта, в том числе:

- поставка электроматериалов для нужд Сальского городского поселения с ИП Попенко Г.В. на сумму 4 930,00 рублей;

- поставка электроматериалов для нужд Сальского городского поселения с ООО «Электроставка» на сумму 313 611,40 рублей;

- поставка светильников и ламп светодиодных для нужд Сальского городского поселения с ООО «Южный поток» на сумму 81 590,00 рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Реализация муниципальной программы проходила по плану реализации муниципальной программы на 2020 год. Факторы, оказывающие влияние на основные параметры и ход реализации муниципальной программы, а также на достижение целей муниципальной программы, отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год, предусмотренный постановлением Администрации Сальского городского поселения от 30.12.2020 № 504, составил 19 186,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Сальского городского поселения от 26.12.2019 № 255 «О бюджете Сальского городского поселения Сальского района на 2020 год и плановый период 2021 2022 годов» составил 19 186,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 19 186,1 рублей из средств местного бюджета.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 19 185,6  тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 1 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 3 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю плановые значения не достигнуты.

Показатель 1 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц Сальского городского поселения» – плановые значения 86,8 процентов, фактическое значение – 86,8 процентов.

Показатель 1.1 «Доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой Администрацией Сальского городского поселения» – плановые значения 86,0 процентов, фактическое значение – 86,0 процентов.

Показатель 1.3 «Экономия электрической энергии в натуральном выражении» - плановые значения – 620,3 тыс.киловатт, фактическое значение – 791,7 тыс.киловатт.

Показатель 2.1 «Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения» – плановые значения 1 штук, фактическое значение – 0 штук.

Показатель 2.2 «Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения» – плановые значения 1,1 километр, фактическое значение – 1.1 километр.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.**

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,28;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 0,00;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,00;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,80 (4/5), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (3/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (3/3).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

19185,6 тыс. рублей /19186,1 тыс. рублей = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,80\*0,5+1\*0,3+1\*0,2=0,9 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году составила 0,5 тыс. рублей, за счет экономии в результате проведенных конкурсных процедур

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году не привлекались.

Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

за 2020 год

Сведения

о выполнении основных мероприятий, мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 год

| п/п | Номер  и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины  не реали­зации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | заплани­рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Сальского городского поселения» | Отдел ЖКХ, благоустройства и строительства  Администрации Сальского городского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем наружного (уличного) освещения на энергосберегающие, в том числе с помощью энергосервисных контрактов | Отдел ЖКХ, благоустройства и строительства | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | уменьшение потребления электрической энергии | достижение снижения потребления электрической энергии |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Отдел ЖКХ, благоустройства и строительства  Администрации Сальского городского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.1. Строительство и  реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Отдел ЖКХ, благоустройства и строительства | 31.12.2020 | 26.05.2020 | 12.07.2020 | повышение уровня освещенности улично-дорожной сети | уровень освещенность улично-дорожной сети повысился на 0,2% |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.3. Приобретение  оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Отдел ЖКХ, благоустройства и строительства  Администрации Сальского городского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | сокращение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | уменьшение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения |  |
| 6. | Контрольное событие 2.1.  Завершение работ по строительству сетей наружного (уличного) освещения - 1.1 км | Отдел ЖКХ, благоустройства и строительства  Администрации Сальского городского поселения | 31.12.2020 | 26.05.2020 | 12.07.2020 | повышение энергетической эффективности, доли освещенности улично-дорожной сети | строительство сетей наружного (уличного) освещения по ул. Тихорецкой |  |

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы,  подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы  (тыс. рублей) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  Сальского городского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики*»* | всего | 19186,1 | 19186,1 | 19185,6 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 19186,1 | 19186,1 | 19185,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Сальского городского поселения» | всего | 17825,0 | 17825,0 | 17825,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 17825,0 | 17825,0 | 17825,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Проведение обязательного энергетического обследования | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем наружного (уличного) освещения на энергосберегающие, в том числе с помощью энергосервисных контрактов. | всего | 17825,0 | 17825,0 | 17825,0 |
| Подпрограмма 2  «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | всего | 1361,1 | 1361,1 | 1360,6 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1361,1 | 1361,1 | 1360,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Строительство и  реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | всего | 960,5 | 960,5 | 960,5 |
| Основное мероприятие 2.2. Разработка  проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. Приобретение  оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | всего | 400,6 | 400,6 | 400,1 |

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | | Обоснование отклонений значений показателя  на конец отчетного года (при наличии) |
| 2019 | отчетный год | | | |
| план | факт | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 |
| Муниципальная программа Сальского городского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» | | | | | | | | | |
| 1. | Показатель 1. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц Сальского городского поселения | | процентов | 86,4 | 86,8 | | 86,8 |  | |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Сальского городского поселения» | | | | | | | | | |
| 2. | | Показатель 1.1. Доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой Администрацией Сальского городского поселения | процентов | 85.7 | 86,0 | 86,0 | | | - |  |
| 2. | | 1.2. Число МУ, в отношении которых проведено энергетическое обследование | про­центов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | - |  |
| 3. | | 1.3. Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс.кВт/час | 631,3 | 620,3 | 794,9 | | | - |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | | | | | | | | | |  |
| 4. | | 2.1. Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | количество | 0,0 | 1,0 | 0,0 | | | отклонение от планового значения показателя связано с неготовностью к финансированию |
|  | | 2.2. Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения | км | 0,0 | 1.1 | 1.1 | | | - |  |

И.о. начальника отдела по общим и организационным вопросам М.Г. Безвесельная