Российская Федерация

Администрация Сальского городского поселения

Сальского района

Ростовской области

__________________________________________________________________________

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29.03.2021							                            ( 127

г. Сальск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» на 2018-2022 годы» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Сальского городского поселения от 12.03.2018 № 180 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», руководствуясь статьей 33 Устава Администрации Сальского городского поселения, Администрация Сальского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации Сальского городского поселения от 31.10.2017    № 808, за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Сальского городского поселения в сети «Интернет» и опубликовать в информационном бюллетене Сальского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

Сальского городского поселения                                                    Р.В. Бабичев

Постановление вносит

отдел жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и  строительства

Минько А.П.

Приложение к постановлению

Администрации Сальского

городского поселения

от 29.03.2021 № 127

Отчет

о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» на 2018-2022 годы» за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий повышения качества и комфорта проживания населения на территории Сальского городского поселения,  увеличения количества благоустроенных общественных территорий муниципального образования «Сальское городское поселение», в  рамках реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением Администрации Сальского городского поселения от 31.10.2017     № 808 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

выполнены мероприятия по повышению качества и комфорта городской среды на территории Сальского городского поселения;

разработаны проекты на благоустройство общественных территорий в целях повышения удовлетворенности населения Сальского городского поселения уровнем благоустройства общественных территорий.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Проектирование дизайн-проектов, проектов  благоустройства общественных территорий Сальского городского поселения и прохождение экспертизы проектно-сметной документации» выполнено в полном объеме. В рамках данного мероприятия заключено 3 муниципальных контракта, в том числе:

- разработка проектно-сметной документации на благоустройство объекта: «Городской парк культуры и отдыха, г. Сальск, пер. Спортивный,1» в рамках муниципального контракта от 11.10.2019 № 2019.0111 с ООО «Виталис»  на сумму 1800,0 тыс. рублей;

#### - разработка проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство общественного пространства по адресу: Ростовская обл., Сальский р-н, г. Сальск, ул. Пушкина  (от ул. Железнодорожная до ул. Кирова)» в рамках муниципального контракта от 04.09.2020 № 2020.0082 с ООО «Вега-93» на сумму 1 940,0 тыс. рублей;

- осуществление авторского надзора за объектом: «Городской парк культуры и отдыха, г. Сальск, пер. Спортивный,1» в рамках муниципального контракта от 15.06.2020 № 29 с ИП Коляда А.Ю. на сумму 31,0 тыс. рублей;

Основное мероприятие 1.2. «Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения» выполнено в полном объеме. В рамках данного мероприятия заключено 4 муниципальных контракта, в том числе:

- благоустройство объекта: «Городской парк культуры и отдыха, г. Сальск, пер. Спортивный,1» в рамках муниципального контракта от 14.05.2020                   № 2020.0035 с ООО «НоворосИнжиниринг» на сумму 25 254,5 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 24 717,3 тыс. рублей; областного бюджета – 504,4 тыс. рублей; местного бюджета – 32,8 тыс. рублей);

- «Благоустройство территории кладбища, расположенного по адресу:                     г. Сальск, ул. Курчатова (устройство ограждения) (инициативное бюджетирование)  в рамках муниципальных  контрактов от 18.06.2020                            № 2020.0054 с ИП Садовская Г.Е. на сумму 402,4 тыс. рублей (средства местного бюджета – 347,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 55,4 тыс. рублей), от 16.11.2020 № 2020.0097 с ИП Алкомян Г.Ю. на сумму 1 479,5 тыс. рублей (средства областного бюджета – 1 198,0 тыс. рублей; местного бюджета – 127,1 тыс. рублей, внебюджетные источники – 154,4 тыс. рублей );

- осуществление строительного контроля за объектом благоустройства: «Городской парк культуры и отдыха, г. Сальск, пер. Спортивный,1» в рамках муниципального контракта от 16.06.2020 № 2020.0056 с ООО «Ника-КТ» на сумму 43,6 тыс. рублей;

В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения» в 2020 году средства федерального и областного бюджетов не выделялись, в связи с чем данное мероприятие не реализовывалось.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

–  фактор 1 – падение начальной максимальной цены контракта;

–  фактор 2 – экономия от фактически выполненных работ.

Раздел 4. Сведения

об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 30 951,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 24 717,4 тыс. руб.

областной бюджет – 1 702,5 тыс. руб.

местный бюджет – 4 321,7 тыс. руб.

внебюджетные источники – 209,9 тыс. руб.

Плановые ассигнования в соответствии с решением Собрания депутатов Сальского городского поселения от 26.12.2019 № 255 «О бюджете Сальского городского поселения Сальского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Собрания депутатов Сальского городского поселения от 25.12.2020 №321) составили 30 951,5 тыс.рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 30 951,5 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 24 717,4 тыс. руб.

областной бюджет – 1 702,5 тыс. руб.

местный бюджет – 4 321,7 тыс. руб.

внебюджетные источники – 209,9 тыс. руб.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 30 951,1 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 24 717,3 тыс. руб.

областной бюджет – 1 702,4 тыс. руб.

местный бюджет – 4 321,6 тыс. руб.

внебюджетные источники – 209,8 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении

значений показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, из которых по 3 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля благоустроенных объектов в целом от   общего количества объектов, требующих благоустройства в Сальском городском поселении» – измеряется в процентах, плановое значение – 57,5, фактическое значение – 57,5, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 1.1 Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Сальского городского поселения» измеряется в процентах, плановое значение – 55,5, фактическое значение – 55,5, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 1.2 «Доля обустроенных мест массового отдыха населения от общего количества таких территорий» измеряется в процентах, значение осталось на уровне 2019 года, так как реализация проекта благоустройства объекта : «Городской парк культуры и отдыха г. Сальск, пер. Спортивный, 1» предусмотрена  в течение 2020-2021 гг., сдача объекта в 2021 году.

Показатель 2.1 «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения» значение осталось на уровне 2019 года, так как  в рамках Программы не выделялись средства федерального и областного бюджетов.

Показатель 2.2 «Количество руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях» измеряется в человеках, плановое значение – 2, фактическое значение – 2, показатель достигнут в полном объеме. Денежные средства на данное мероприятие не запланированы, но Министерством ЖКХ Ростовской области регулярно проводились обучения специалистов по благоустройству общественных пространств.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной

программы в 2020 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения показателя 1 – 1,00;

степень достижения показателя 1.1 – 1,00;

степень достижения показателя 2.1 – 1,00;

степень достижения показателя 2.2 – 1,00.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет Сп =1,00 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.  Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,00, плановое значение – 4, фактическое значение – 4.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

30 951,1 тыс. рублей /30 951,5 тыс. рублей  = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,00/0,99 = 1,01, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,00 х 0,3 + 1,00 х 0,3 + 1,01 х 0,3 = 0,903

По итогам 2020 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы соответствуют объемам ассигнований местного бюджета. Произведенные в 2020 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

И. о. начальника отдела по общим

и организационным вопросам                                                        М.Г. Безвесельная

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» на 2018-2022 годы» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий

ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной

программы «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации подпрограммы | Фактический срок реализации | Результаты | Причины нереализации / реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения» | Администрация Сальского городского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | ОМ 1.1. Проектирование дизайн-проектов, проектов по объектам благоустройства общественных территорий Сальского городского поселения и прохождение экспертизы проектно-сметной документации | Администрация Сальского городского поселения | 31 декабря 2020 г. | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | повышение удовлетворенности населения Сальского городского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Сальского городского поселения | проведена работа по увеличению количества благоустроенных общественных территорий, выполнены работы по осуществлению авторского надзора |  |
| 3. | ОМ 1.2. Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения | Администрация Сальского городского поселения | 31 декабря 2020 г. | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения | завершено благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения за счет федерального, областного, местного бюджетов, выполнены работы по осуществлению строительного контроля |  |
| 4. | Подпрограмма 2«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения» | Администрация Сальского городского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | ОМ 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Сальского городского поселения | 31 декабря 2020 г. | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | повышение удовлетворенности населения уровнем обустройства дворовых территорий многоквартирных домов | снижение уровня удовлетворенности населения уровнем обустройства дворовых территорий многоквартирных домов | - |
| 6. | ОМ 2.2.Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства | министерство ЖКХ области, ГАУ РО «Ростовский областной учебный центр» | 31 декабря 2020 г. | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Повышение качества жилищно- коммунальных услуг | Министерством ЖКХ Ростовской области регулярно проводились обучения специалистов по благоустройству общественных пространств | - |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» на 2018-2022 годы» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения | всего | 30 951,5 | 30 951,5 | 30 951,1 |
|  | федеральный бюджет | 24 717,4 | 24 717,4 | 24 717,3 |
|  | областной бюджет | 1 702,5 | 1 702,5 | 1 702,4 |
|  | местный бюджет | 4 321,7 | 4 321,7 | 4 321,6 |
|  | внебюджетные источники | 209,9 | 209,9 | 209,8 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения» | всего | 30 951,5 | 30 951,5 | 30 951,1 |
|  | федеральный бюджет | 24 717,4 | 24 717,4 | 24 717,3 |
|  | областной бюджет | 1 702,5 | 1 702,5 | 1 702,4 |
|  | местный бюджет | 4 321,7 | 4 321,7 | 4 321,6 |
|  | внебюджетные источники | 209,9 | 209,9 | 209,8 |
| Основное мероприятие 1.1. Проектирование дизайн-проектов, проектов благоустройства общественных территорий и парков Сальского городского поселения | всего | 3 771,0 | 3 771,0 | 3 771,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения прохождение экспертизы проектно-сметной документации. | всего | 550,7 | 550,7 | 550,5 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» на 2018-2022 годы» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей  муниципальной программы

Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» на 2018-2022 годы»

| № п/п | Номер и наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» на 2018-2022 годы» |
| 1. | Показатель 1. Доля благоустроенных объектов от общего количества объектов, требующих благоустройства в Сальском городском поселении | процентов | 57 | 57,5 | 57,5 | – |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Сальского городского поселения» |
| 2. | Показатель 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Сальского городского поселения | Процентов | 55,0 | 55,5 | 55,5 | – |
| 3. | Показатель 1.2. Доля обустроенных мест массового отдыха населения от общего количества таких территорий | Процентов | 70,0 | 70,0 | 70,0 | – |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения» |
| 4. | Показатель 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения современной городской среды | Процентов | 45 | 45 | 45 | – |
| 5. | Показатель 2.2. Количество руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях | Чел. | 2 | 2 | 2 | – |

И. о. начальника отдела по общим

и организационным вопросам                                                        М.Г. Безвесельная