Российская Федерация

Администрация Сальского городского поселения

Сальского района

Ростовской области

_________________________________________________________________________________

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2022                                                                                                        ( 225

г. Сальск

Об  утверждении  плана реализации муниципальной  программы Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» на 2022 год

# В соответствии  с постановлениями   Администрации Сальского городского поселения от 12.03.2018 № 180 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», Администрация Сальского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Сальского городского поселения  «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения»  согласно  приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по общим и организационным вопросам Администрации Сальского городского поселения опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетени Сальского городского поселения и разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации Сальского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Сальского городского поселения					И.И. Игнатенко

Верно: Начальник отдела по

общим и организационным вопросам				А.В. Хмельниченко

Постановление вносит отдел

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства, архитектуры и строительства

Приложение к постановлению

Администрации Сальского городского поселения

от 28.04.2022  № 225

План реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» на 2022 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое содержание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2022 год (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения» | Администрация Сальского городского поселения | x | x | 1 764,3 | 0,0 | 0,0 | 1 764,3 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Проектирование дизайн-проектов благоустройства общественных территорий Сальского городского поселения и прохождение экспертизы проектно-сметной документации. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства | повышение удовлетворенности населения Сальского городского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Сальского городского поселения | 31.12.2022 | 156,3 | - | - | 156,3 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства |  | 31.12.2022 | 1 608,0 | - | - | 1 608,0 | - |
| 2. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1. Завершение работ по благоустройству общественных территорий в полном объеме | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства |  | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения» | Администрация Сальского городского поселения |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства | повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения | 31.12.2022 | 0,0 | - | - | - | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 2.2. Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства | министерство ЖКХ области, ГАУ РО «Ростовский областной учебный центр» | повышение качества жилищно-коммунальных услуг | 31.12.2022 | 0,0 | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  | x | x | 1 764,3 | 0,0 | 0,0 | 1 764,3 | 0,0 |

Начальник отдела по

общим и организационным вопросам                                                                                                          А.В. Хмельниченко