Российская Федерация

Администрация Сальского городского поселения

Сальского района

Ростовской области

_______________________________________________________________________________________________

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2022                                                                                   ( 251

# г. Сальск

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» на 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Сальского городского поселения от 12.03.2018 № 180 «Об утверждении порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», Администрация Сальского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» на 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Разместить настоящее постановление в сети Интернет  на официальном Интернет-сайте Администрации Сальского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, промышленности, строительству и архитектуре.

Глава Администрации

Сальского городского поселения					И.И. Игнатенко

Верно: Начальник отдела по общим и

организационно-кадровым вопросам				А.В. Хмельниченко

Постановление вносит отдел

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства, строительства

Горячая Н.В.

Приложение к постановлению

Администрации Сальского городского поселения

от 16.05.2022 №251

План реализации муниципальной программы Сальского городского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения»

на 2022год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое содержание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2022 год (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие жилищного хозяйства в Сальском городском поселении | Администрация Сальского городского поселения | x | x | 706,9 | 0,0 | 706,9 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Сальского городского поселения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства | Проведение капитального ремонта муниципального имущества | 30.12.2022 | 211,8 | - | 211,8 | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Использование взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в собственности Сальского городского поселения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства | перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Сальского городского поселения | 30.12.2022 |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия в области жилищного хозяйства |  |  |  | 495,1 | - | 495,1 | - |
| 5 | Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Сальского городского поселения |  | x | x | 86 885,5 | 71 360,4 | 15 525,1 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 Содержание, текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства | повышение качества предоставления коммунальных услуг | 30.12.2022 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектной документации | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства поселения | повышение качества и надежности предоставления услуг по водоснабжению | 30.12.2022 | 2 363,7 |  | 2 363,7 | - |
| 8 | Мероприятие 2.2.1. "Изготовление проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения (скважин)" |  | получить проектную документацию на 3 объекта |  |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятие 2.2.2. "Изготовление ПСД на ликвидацию водозаборных скважин" |  | получить проектную документацию на 6 объектов |  |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 2.3.Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектной документации | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства |  | 30.12.2022 | 34 010,7 | 31 684,1 | 2326,6 | - |
| 11 | Мероприятие 2.3.1. «Строительство напорного коллектора от ул. Аэродромная до пер. Веселый в г. Сальске Ростовской обл.» |  | завершение строительства объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением | 30.12.2022 | 33 742,4 | 31 684,1 | 2058,3 |  |
| 12 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Выполнение работ по строительству и реконструкции объектов водопроводного хозяйства | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства поселения | завершение строительства 1 объекта | 30.12.2022 |  |  |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 2.4. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства | возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | 30.12.2022 | 42 346,1 | 39 676,3 | 2669,8 | - |
| 14 | Предоставление субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги |  | Предоставление субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги 6 организациям |  |  |  |  |  |
| 15 | Основное мероприятие 2.6. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, включая разработку проектной документации | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства |  | 30.12.2022 | 8 165,0 | - | 8 165,0 | - |
|  | Мероприятие 2.6.1. "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Социалистическая, 168/1" |  | провести капитальный ремонт 1 объекта |  |  |  |  |  |
| 16 | Контрольное событие муниципальной программы 2.6. Выполнение работ по капитальному ремонту объектов теплоснабжения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства поселения | заверишть капитальный ремонт 1 объекта | 30.12.2022 |  |  |  |  |
| 17 | Подпрограмма 3. Благоустройство территории Сальского городского поселения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства | x | x | 39 157,8 | 0,0 | 39 157,8 | 0,0 |
| 18 | Основное мероприятие 1. Уличное освещение | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства | создание комфортных условий для проживания населения на территории поселения | 30.12.2022 | 11 325,0 | - | 11 325,0 | - |
| 19 | Основное мероприятие 2. Организация и содержание мест захоронения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства |  | 30.12.2022 | 1 422,7 | - | 1 422,7 | - |
| 20 | Основное мероприятие 3. Прочие мероприятия по благоустройству территории Сальского городского поселения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства |  | 30.12.2022 | 26 410,1 | - | 26 410,1 | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 126 750,2 | 71 360,4 | 55 389,8 | 0,0 |

Начальник отдела

по общим и организационным вопросам		       	                                                               А.В. Хмельниченко