Российская Федерация

Администрация Сальского городского поселения

Сальского района

Ростовской области

_________________________________________________________________________________________________

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.05.2022                                                                                   ( 257

# г. Сальск

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Развитие транспортной системы» на 2022 год»

С целью реализации в 2022 году мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Сальского городского поселения от 25.10.2018 №785, во исполнение постановления Администрации Сальского городского поселения от 12.03.2018 № 180 «Об утверждении порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», Администрация Сальского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Сальского городского  поселения  «Развитие транспортной системы»  на 2022 год согласно  приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном Интернет-сайте Администрации Сальского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, промышленности, строительству и архитектуре Д.А. Гавриленко.

Глава Администрации

Сальского городского поселения					И.И. Игнатенко

Верно: Начальник отдела по

общим и организационным вопросам				А.В. Хмельниченко

Постановление вносит

отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства

Приложение к постановлению

Администрации Сальского городского поселения

от 18.05.2022 №257

План реализации муниципальной программы Сальского городского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2022 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов 2022 (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Сальского городского поселения» |  | x | x | 95 225,6 | 46 737,3 | 48 488,3 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Сальского городского поселения | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 31.12.2022 | 42 016,1 | - | 42 016,1 | - |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1: заключение и исполнение муниципальных контрактов | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства | заключение 8 муниципальных контрактов, выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов в полном объеме | 31.12.2022 |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Сальского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям | 31.12.2022 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | - |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3: ремонт тротуаров в количестве 12 штук | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства | отремонтировать 7451,8 м автомобильных дорог общего пользования | 31.12.2022 |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Сальского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям | 31.12.2022 | 31 823,0 | 31 504,7 | 318,3 |  |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 1.4: Капитальный ремонт автомобильной дороги и тротуаров по ул. Ушакова (от ул. Чайковского до ул. Полярная) в г. Сальске Ростовской области | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства | отремонтировать 636,48 м автомобильных дорог общего пользования | 31.12.2022 |  |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Сальского городского поселения |  | 31.12.2022 | 15 386,5 | 15 232,6 | 153,9 |  |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 1.6: Реконструкция автомобильной дороги и тротуаров по ул. Утренняя (от ул. Чайковского до ул. Полярная) - ул. Полярная (от ул. Утренняя до ул. Ушакова) - ул. Апрельская (от ул. Утренняя до ул. Ушакова) в г. Сальске Ростовской области | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства | отремонтировать 548,55 м автомобильных дорог общего пользования | 31.12.2022 |  |  |  |  |
| 10. | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Сальского городского поселения» |  | x | x | 9 759,4 | 0,0 | 9 759,4 | 0,0 |
| 11. | Основное мероприятие 2.1. эксплуатация светофорных объектов (электроэнергия) | Администрация Сальского городского поселения | снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | 31.12.2022 | 1 646,4 | - | 1 646,4 | - |
| 12. | Основное мероприятие 2.2. Обустройство автомобильных дорог техническими средствами и устройствами (приобретение, установка и содержание дорожных знаков) | Администрация Сальского городского поселения | снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | 31.12.2022 | 5 835,9 | - | 5 835,9 | - |
| 13. | Контрольное событие муниципальной программы 2.2: заключение и исполнение муниципальных контрактов | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства | заключение муниципальных контрактов, выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов в полном объеме | 31.12.2022 |  |  |  |  |
| 14. | Основное мероприятие 2.3.Нанесение дорожной разметки (горизонтальной и вертикальной) | Администрация Сальского городского поселения |  | 31.12.2022 | 2 277,1 | - | 2 277,1 | - |
| 15. | Контрольное событие муниципальной программы 2.3: заключение и исполнение муниципальных контрактов | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства | Нанести 6223,8 м2 дорожной разметки. | 31.12.2022 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | x | x | 104 985,0 | 46 737,3 | 58 247,7 | 0,0 |

Начальник отдела по

общим и организационным вопросам                                                                                             А.В. Хмельниченко