Российская Федерация

Администрация Сальского городского поселения

Сальского района

Ростовской области

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.03.2022 66

г. Сальск

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2022 год

В соответствии постановлением Администрации Сальского городского поселения от 12.03.2018 № 180 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», Администрация Сальского городского поселения

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном Интернет-сайте Администрации Сальского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, промышленности, строительству и архитектуре.

И.о. главы Администрации

Сальского городского поселения Д.А. Гавриленко

Верно: начальник отдела

по общим и организационным вопросам А.В.

Постановление вносит отдел

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и строительства

Котлярова Н.Н.

Приложение к постановлению

Администрации Сальского городского поселения

от 02.03.2022 № 66

**План реализации муниципальной программы Сальского городского поселения**

**«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | |
| всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Сальского городского поселения»** | Администрация Сальского городского поселения | Х | Х | 5995,0 | 0,0 | 5995,0 | 0,0 |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1.2.** Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем наружного (уличного) освещения на энергосберегающие, в том числе с помощью энергосервисных контрактов | Главный инженер по электроэнергетикеотдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства Котлярова Н.Н. | повышение энергетической эффективности использования электроэнергии при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения | 30.12.2022 | 5995,0 | 0,0 | 5995,0 | 0,0 |
| 1.2. | **Контрольное событие 1.2.**  уменьшение потребления электроэнергии уличного освещения | Главный инженер по электроэнергетикеотдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства Котлярова Н.Н. | уменьшение потребления электроэнергии уличного освещения на 70% | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| **2.** | **Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»** | Администрация Сальского городского поселения | Х | Х | 2211,4 | 0,0 | 2211,4 | 0,0 |
| 2.1. | **Основное мероприятие 2.1.** Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Главный инженер по электроэнергетикеотдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства Котлярова Н.Н. | повышение энергетической эффективности, доли освещенности улично-дорожной сети | 30.12.2022 | 1611,3 | 0,0 | 1611,3 | 0,0 |
| 2.2. | **Контрольное событие 2.1.** Завершение строительства 2 объектов электрических сетей наружного уличного освещения в г. Сальске Ростовской области | Главный инженер по электроэнергетикеотдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства Котлярова Н.Н. | акт ввода в эксплуатацию 2 объектов, протяженностью – 0,6 км | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 2.3. | **Основное мероприятие 2.3.** Приобретение  оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Главный инженер по электроэнергетикеотдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства Котлярова Н.Н. | сокращение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | 30.12.2022 | 600,1 | 0,0 | 600,1 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие 2.3.**  Проведение закупки электроматериалов для восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения в г. Сальске | Главный инженер по электроэнергетикеотдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства | приобретение электроматериалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения в г. Сальске | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  |  |  | **8206,4** | **0,0** | **8206,4** | **0,0** |

Начальник отдела по

общим и организационным вопросам А.В. Хмельниченко