Российская Федерация

Администрация Сальского городского поселения

Сальского района

Ростовской области

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

#  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2022 109

г. Сальск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Сальского городского поселения от 12.03.2018 № 180 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования «Сальское городское поселения», Администрация Сальского городского поселения

 **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Сальского городского поселения от 13.11.2017 № 837 «Об утверждении муниципальной программы Сальского городского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2021 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по общим и организационным вопросам Администрации Сальского городского поселения опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Сальского городского поселения и разместить его в сети Интернет на официальном сайте Администрации Сальского городского поселения.

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, промышленности, строительству и архитектуре Д.А. Гавриленко.

Глава Администрации

Сальского городского поселения И.И. Игнатенко

Постановление вносит

отдел жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и строительства

Котлярова Н.Н.

Приложение

к постановлению

Администрации Сальского городского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 № \_\_\_\_

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для улучшения качества жизни населения Сальского городского поселения за счет перехода экономики города, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при производстве, передаче, потреблении, в рамках реализации муниципальной программы Сальского городского «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Сальского городского поселения от 13.11.2017 № 837 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- достигнута экономия электрической энергии в натуральном и денежном выражении, за счет модернизации сетей наружного (уличного) освещения, а именно, смены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные.

- сокращение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения;

- осуществление расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

 Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Сальского городского поселения» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене», на 2021 год средства не предусмотрены.

Основное мероприятие 1.2 «Проведение обязательного энергетического обследования», на 2021 год средства не предусмотрены.

Основное мероприятие 1.3 «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем наружного (уличного) освещения на энергосберегающие, в том числе с помощью энергосервисных контрактов» выполнено в полном объеме. Проведена замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем наружного (уличного) освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие. По муниципальному контракту № 3 от 26.01.2018 запланировано в 2021 году – 22 258,4 тыс. руб., исполнено – 22 258,3 тыс. руб.

По итогам реализации основного мероприятия модернизирована система наружного (уличного) освещения с внедрением светодиодных технологий в Сальском городском поселении, что, в свою очередь, обеспечило экономию бюджетных средств, направленных на оплату потребленной электрической энергии.

 В рамках подпрограммы 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1 «Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения» не выполнялось. Средства бюджетов в 2021 году на данное мероприятие не предусматривались.

 Основное мероприятие 2.2 «Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения» выполнено. В рамках данного основного мероприятия изготовлены 3 проектно-сметные документации и получены положительные заключения не государственных экспертиз проектной документации, в т.ч. о достоверности определения сметной стоимости, в том числе:

- на строительство сетей наружного уличного освещения по ул. Победы (от ул. Н.Островского до ул. Социалистическая в г. Сальске Ростовской области (ООО «РИЦ-Энерго») – 153,02 тыс. рублей;

- на строительство сетей наружного уличного освещения по пер. Брянский и ул. Буденного (от пер. Рабочий до ул. Коломийцева) в г. Сальске Ростовской области (ООО «Строительно-Монтажная Компания») – 233,4 тыс. рублей;

- на строительство сетей наружного уличного освещения по ул. Ушакова, Малиновского, Баграмяна, Говорова, Прибрежная, Лазурная в г. Сальске Ростовской области (ООО «ПМК «Безопасность - Юг») – 246, 5 тыс. рублей.

Из запланированных 633,0 тыс. руб., фактически освоено 632,92 тыс. рублей, мероприятие исполнено в полном объеме.

На основное мероприятие 2.3 «Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения» запланировано 530,4 тыс. рублей, в рамках данного мероприятия заключено 4 муниципальных контракта, в том числе:

- поставка электроматериалов для нужд Сальского городского поселения с ООО «Компания Электрический Свет» на сумму 207,00 тыс. рублей;

- поставка опор наружного освещения железобетонных СВ 95-3с для нужд Сальского городского поселения с ИП Якимова С.Ю. на сумму 105,8 рублей;

- поставка электроматериалов для нужд Сальского городского поселения с ООО «Компания Электрический Свет» на сумму 87,6 тыс. рублей;

- поставка светильников и ламп светодиодных для нужд Сальского городского поселения с ИП Коновалов А.А. на сумму 129,999 тыс. рублей.

Общая сумма исполнения контрактов в рамках данного мероприятия составила 530,4 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

 Реализация муниципальной программы проходила по плану реализации муниципальной программы на 2021 год. Факторы, оказывающие влияние на основные параметры и ход реализации муниципальной программы, а также на достижение целей муниципальной программы, отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год, составил 23 421,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 23 421,8 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Сальского городского поселения от 25.12.2020 № 320 «О бюджете Сальского городского поселения Сальского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения Собрания депутатов Сальского городского поселения от 27.12.2021 № 32) составил 23 421,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 23 421,8 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 23 421,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 23 421,6  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Областной бюджет – 0,00 тыс. руб.

местный бюджет – 23 421,6 тыс. рублей;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 6 из которым фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц Сальского городского поселения» – плановое значение 86,8 процентов, фактическое значение – 86,8 процентов.

Показатель 1.1 «Доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой Администрацией Сальского городского поселения» – плановое значение 90,0 процентов, фактическое значение – 90,0 процентов.

Показатель 1.2 «Число МУ, в отношении которых, проведено энергетическое обследование» - плановое значение – 0 шт, фактическое значение – 0 шт.

Показатель 1.3 «Экономия электрической энергии в натуральном выражении» - плановое значение – 797,8 тыс. киловатт, фактическое значение – 797,8 тыс. киловатт.

Показатель 2.1 «Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения» – плановое значение 3 штук, фактическое значение – 3 штук.

Показатель 2.2 «Протяженность простроенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения» - плановое значение – 0,0 км, фактическое значение – 0,0 км.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.**

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

 степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;

 степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,00;

 степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,00;

 степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (6/6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (6/6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (6/6).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

23421,6 тыс. рублей /23421,8 тыс. рублей = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/0,99=1,01 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1\*0,5+1\*0,3+1,99\*0,2=1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году составила 0,2 тыс. рублей, за счет экономии в результате проведенных конкурсных процедур

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году не привлекались.

 Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной программы

 Сальского городского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

за 2021 год

Сведения

о выполнении основных мероприятий, мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 год

| п/п | Номери наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причиныне реали­зации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | заплани­рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Сальского городского поселения» | Отдел ЖКХ, благоустройства и строительстваАдминистрации Сальского городского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |   |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | Главный инженер по электроэнергетике отдела ЖКХ, благоустройства и строительстваКотлярова Н.Н. | - | - | - | обеспечение расчетов за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | в 2021 год мероприятия не запланировано |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Проведение обязательного энергетического обследования | Главный инженер по электроэнергетике отдела ЖКХ, благоустройства и строительстваКотлярова Н.Н. | - | - | - | формирование энергетических паспортов | в 2021 год мероприятия не запланировано |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем наружного (уличного) освещения на энергосберегающие, в том числе с помощью энергосервисных контрактов | Главный инженер по электроэнергетике отдела ЖКХ, благоустройства и строительстваКотлярова Н.Н. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | уменьшение потребления электроэнергии | достижение положительной динамики по снижению потребления электроэнергии |  |
|  | Контрольное событие 1.3.Уменьшение потребления электроэнергии уличного освещения | Главный инженер по электроэнергетике отдела ЖКХ, благоустройства и строительстваКотлярова Н.Н. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | уменьшение потребления электроэнергии  | уменьшение потребления электроэнергии уличного освещения на 70% |  |
| 5. | Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Отдел ЖКХ, благоустройства и строительстваАдминистрации Сальского городского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |   |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Главный инженер по электроэнергетике отдела ЖКХ, благоустройства и строительстваКотлярова Н.Н. | - | - | - | повышение доли освещенности улично-дорожной сети | в 2021 год мероприятия не запланировано |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Главный инженер по электроэнергетике отдела ЖКХ, благоустройства и строительстваКотлярова Н.Н. | 31.12.2021 | 15.06.2021 | 22.12.2021 | получение положительного заключения не государственной экспертизы по 3 объектам | работы по разработке проектной документации с положительным заключением не государственной экспертизы завершены |  |
|  | Контрольное событие 2.2.Завершение проектирования строительства сетей наружного (уличного) освещения в г. Сальске Ростовской области – 3 шт. | Главный инженер по электроэнергетике отдела ЖКХ, благоустройства и строительстваКотлярова Н.Н. | 31.12.2021 | 15.06.2021 | 22.12.2021 | акты о приемке выполненных работ по 3 объектам | получены акты о приемке выполненных работ по 3 объектам |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.3. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения  | Главный инженер по электроэнергетике отдела ЖКХ, благоустройства и строительстваКотлярова Н.Н. | 31.12.2021 | 04.03.2021 | 02.12.2021 | сокращение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | уменьшение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения |  |
|  | Контрольное событие 2.3.Проведение закупки электроматериалов для восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения в г. Сальске | Главный инженер по электроэнергетике отдела ЖКХ, благоустройства и строительстваКотлярова Н.Н. | 31.12.2021 | 04.03.2021 | 24.11.2021 | приобретение электроматериалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения в г. Сальске | приобретены электроматериалы для нужд Сальского городского поселения |  |

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной программы

 Сальского городского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия  | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей)  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МуниципальнаяпрограммаСальского городского поселения«Энергоэффективность и развитие энергетики*»* | всего | 23421,8 | 23421,8 | 23421,6 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 23421,8 | 23421,8 | 23421,6 |
| внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Сальского городского поселения» | всего | 22258,4 | 22258,4 | 22258,3 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 22258,4 | 22258,4 | 22258,3 |
| внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Проведение обязательного энергетического обследования | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем наружного (уличного) освещения на энергосберегающие, в том числе с помощью энергосервисных контрактов. | всего | 22258,4 | 22258,4 | 22258,3 |
| Подпрограмма 2«Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | всего | 1163,4 | 1163,4 | 1163,3 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 1163,4 | 1163,4 | 1163,3 |
| внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | всего | 633,0 | 633,0 | 632,9 |
| Основное мероприятие 2.3. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения  | всего | 530,4 | 530,4 | 530,4 |

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной программы

 Сальского городского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование показателя | Единицаизмерения | Значения показателеймуниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| 2020 | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Сальского городского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» |
| 1. | 1. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц Сальского городского поселения | процентов | 86,8 | 86,8 | 86,8 | - |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Сальского городского поселения» |
| 2. | 1.1. Доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой Администрацией Сальского городского поселения  | процентов | 86,0 | 90,0 | 90,0 | - |  |
| 2. | 1.2. Число МУ, в отношении которых проведено энергетическое обследование | про­центов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 3. | 1.3. Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс.кВт/час | 620,3 | 797,8 | 797,8 | - |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |  |
| 4. | 2.1. Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | количество | 1,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  | 2.2. Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения | км | 1,1 | 0,0 | 0,0 | - |  |

 Начальник отдела по общим и организационным вопросам А.В. Хмельниченко