Российская Федерация

Администрация Сальского городского поселения

Сальского района

Ростовской области

___________________________________________________________________________________

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2024							                                  ( 171

г. Сальск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Сальского городского поселения от 12.03.2018 № 180 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», руководствуясь статьей 33 Устава Администрации Сальского городского поселения, Администрация Сальского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения за 2023 год, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Сальского городского поселения и разместить его в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Сальского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, промышленности, строительству и архитектуре                               Привалова В.В.

Глава Администрации

Сальского городского поселения                                                           И.И. Игнатенко

Постановление вносит отдел жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и  строительства

Минько А.П.

Приложение                                                            к постановлению Администрации Сальского городского поселения

от 04.03.2024 № 171

Отчет

о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий повышения качества и комфорта проживания населения на территории Сальского городского поселения,  увеличения количества благоустроенных общественных территорий муниципального образования «Сальское городское поселение», в  рамках реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения», утвержденной постановлением Администрации Сальского городского поселения от 31.10.2017 № 808 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

выполнены мероприятия по повышению качества и комфорта городской среды на территории Сальского городского поселения;

разработаны проекты на благоустройство общественных территорий в целях повышения удовлетворенности населения Сальского городского поселения уровнем благоустройства общественных территорий.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения» предусмотрена реализация                               2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Проектирование дизайн-проектов, проектов  благоустройства общественных территорий Сальского городского поселения и прохождение экспертизы проектно-сметной документации» выполнено в полном объеме.  В рамках данного мероприятия заключено 7 муниципальных контрактов, в том числе:

-  Разработка дизайн-проекта по объекту: «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: ул. Трактовая, 276, г. Сальск Ростовской области» в рамках муниципального контракта от  05.07.2023 № 36 с  ООО «СтройПластДон» на сумму  599, 00 тыс. рублей;

# -  Выполнение работ по разработке разделов проектной документации по объекту: «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: ул. Трактовая, 276, г. Сальск, Ростовской области» в рамках муниципального контракта № 46 от 30.08.2023  с   ООО «НПП «Основной формат» на сумму  599, 00 тыс. рублей;

-  Разработка сметной документации по объекту: «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: ул. Трактовая, 276,   г. Сальск, Ростовской области» в рамках муниципального контракта  № 56 от  06.10.2023 с   ООО «Главстандартпроект»  МК № 56 от 06.10.2023 на сумму  599, 90 тыс. рублей;

- Корректировка дизайн-проекта на благоустройство объекта: «Общественная территория, расположенная по адресному ориентиру: Ростовская область, г. Сальск, участок в границах ул. Степана Разина, ул. Пугачева, ул. Осипенко» в рамках муниципального контракта  № 05-07/23 от 21.07.2023 с   ИП Гайдаревский А.Ю»  на сумму  160,0  тыс. рублей;

- Проведение строительного контроля за ходом производства работ на объекте благоустройства: «Городской парк культуры и отдыха, г. Сальск,   пер. Спортивный, 1 (2 этап)»  в рамках муниципального контракта № 2022.0092                        от 09.12.2022  на сумму  (-минус) 40,0 тыс. рублей;

- Проведение авторского надзора при производстве работ на объекте благоустройства: «Городской парк культуры и отдыха, г. Сальск,   пер. Спортивный, 1 (2 этап)»  в рамках муниципального контракта № 60 от 14.12.2022 с                                ООО «Вега-93» на сумму   167,4  тыс. рублей;

- Оказание услуг по проведению строительно-технической экспертизы на объекте благоустройства: «Городской парк культуры и отдыха, г. Сальск, пер. Спортивный, 1 (2этап)» в рамках муниципального контракта № 58 от 06.10.2023 с ИП Линник А.П.   на сумму   80,0 тыс. рублей. Заключение № 63/2023 от 14.11.2023;

- оплата претензии по муниципальному контракту по выполнению работ на благоустройство объекта: «Общественная территория, расположенная по адресному ориентиру: Ростовская область, г. Сальск, участок в границах ул. Степана Разина, ул. Пугачева, ул. Осипенко» в размере 3,98 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.2. «Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения» заключен 1 муниципальный контракт, в том числе:

- В 2023 году завершено благоустройство объекта: «Городской парк культуры и отдыха, г. Сальск, пер. Спортивный,1 (2этап)» в рамках муниципального контракта МК от 06.12.2022 № 2022/0088 с ИП Чрагян А.А., общая сумма освоенных средств составила  89 355,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2022 году   произведено авансирование в сумме 20 325,4 тыс. рублей, в том числе:   19 085,51 тыс. рублей – средства областного бюджета, 1 239,85 тыс. рублей – средства местного бюджета;

в 2023 году -  69 030,2 тыс. рублей, в том числе:   57 216,3 тыс. рублей – средства областного бюджета, 11 813,9 тыс. рублей – средства местного бюджета.

В рамках реализации подпрограммы 2 предусмотрено 2 основных мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения» в 2023 году средства федерального и областного бюджетов не выделялись, в связи с чем, данное мероприятие не реализовывалось.

Основное мероприятие 2.2. Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства.

Денежные средства на данное мероприятие не запланированы, но Министерством ЖКХ Ростовской области регулярно проводились обучения специалистов по благоустройству общественных пространств.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

– фактор 1 – падение начальной максимальной цены контракта;

– фактор 2 – экономия от фактически выполненных работ.

Раздел 4. Сведения

об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 71 239,496 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,000 тыс. руб.

областной бюджет – 57 216,30 тыс. руб.

местный бюджет – 14 023,196 тыс. руб.

внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

Плановые ассигнования в соответствии с решением Собрания депутатов Сальского городского поселения от 27.12.2022 №110 «О бюджете Сальского городского поселения Сальского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  составили  71 239,496 тыс.рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 71 239,496 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,000 тыс. руб.

областной бюджет – 57 216,30 тыс. руб.

местный бюджет – 14 023,196 тыс. руб.

внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 71 239,3 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.

областной бюджет – 57 216,3 тыс. руб.

местный бюджет – 14 023,0 тыс. руб.

внебюджетные источники – 0,000 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении               № 2 к настоящему отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении

значений показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя.

Показатель 1 «Доля благоустроенных объектов в целом от  общего количества объектов, требующих благоустройства в Сальском городском поселении» – измеряется в процентах, плановое значение –55,5 фактическое значение 55,5.

Показатель 1.1 Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Сальского городского поселения» измеряется в процентах, плановое значение – 60,  фактическое значение - 60

Показатель 2.1 «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения» значение осталось на уровне 2019 года, так как  в рамках Программы не выделялись средства федерального и областного бюджетов.

Показатель 2.2 «Количество руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях» измеряется в человеках (план/факт - 1/2).

Денежные средства на данное мероприятие не запланированы, но Министерством ЖКХ Ростовской области регулярно проводились онлайн обучения специалистов по благоустройству общественных пространств.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной

программы в 2021 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения показателей муниципальной программы:

степень достижения показателя 1 – 1,00;

степень достижения показателя 1.1 – 1,00;

степень достижения показателя 2.1 – 0,00;

степень достижения показателя 2.2 – 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,75 (3/4), что характеризует низкий уровень эффективности реализации программы.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,75(3/4), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы  составляет 0,75 (3/4), плановое значение – 4, фактическое значение – 3.

3.2  Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного и местного бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

71 239,3 тыс.рублей /71 239,5 тыс.рублей = 0,99

3.3 Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,75/0,99=0,76 в связи с чем, реализация муниципальной программы                           эффективна.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,75х0,5+0,75х0,3+0,76х0,2=0,75

Уровень реализации муниципальной программы признается средним.

Начальник отдела по общим

и организационным вопросам                                                      А.В. Хмельниченко

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий

ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной

программы «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации подпрограммы | Фактический срок реализации | Результаты | Причины нереализации / реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения» | Администрация Сальского городского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | ОМ 1.1. Проектирование дизайн-проектов, проектов по объектам благоустройства общественных территорий Сальского городского поселения и прохождение экспертизы проектно-сметной документации | Администрация Сальского городского поселения | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | повышение удовлетворенности населения Сальского городского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Сальского городского поселения | проведена работа по увеличению количества благоустроенных общественных территорий |  |
| 3. | ОМ 1.2. Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения | Администрация Сальского городского поселения | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства общественных территорий | Завершено благоустройство объекта |  |
| 4. | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения» | Администрация Сальского городского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | ОМ 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Сальского городского поселения | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. |  |  | бюджетные средства не предусмотрены |
| 6. | ОМ 2.2.Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства | министерство ЖКХ области, ГАУ РО «Ростовский областной учебный центр» | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | повышение качества жилищно- ко коммунального комплекса в сфере благоустройства | министерством ЖКХ Ростовской области регулярно проводились обучения специалистов по благоустройству общественных пространств | - |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения | всего | 71 239,496 | 71 239,496 | 71 239,300 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 57 216,30 | 57 216,30 | 57 216,20 |
|  | местный бюджет | 14 023,196 | 14 023,196 | 14 023,10 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения» | всего | 71 239,496 | 71 239,496 | 71 239,30 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 57 216,3 | 57 216,3 | 57 216,30 |
|  | местный бюджет | 14 023,196 | 14 023,196 | 14 023,10 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Проектирование дизайн-проектов, проектов по объектам благоустройства общественных территорий Сальского городского поселения и прохождение экспертизы проектно-сметной документации | всего | 2 129,280 | 2 129,280 | 2 129,260 |
| Основное мероприятие 1.2. Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения | всего | 69 110,216 | 69 110,216 | 69 110,1 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей  муниципальной программы

Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории

Сальского городского поселения»

| № п/п | Номер и наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» |
| 1. | Показатель 1. Доля благоустроенных объектов от общего количества объектов, требующих благоустройства в Сальском городском поселении | процентов | 55,0 | 55,5 | 55,5 |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Сальского городского поселения» |
| 2. | Показатель 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Сальского городского поселения | Процентов | 59,0 | 60,0 | 60,0 | – |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения» |
| 4. | Показатель 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения современной городской среды | Процентов | 51 | 51 | 51 | бюджетные средства не предусмотрены |
| 5. | Показатель 2.2. Количество руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях | чел. | 1 | 1 | 2 | – |

Начальник отдела по общим

и организационным вопросам                                                                                                                     А.В. Хмельниченко