Российская Федерация

Администрация Сальского городского поселения

Сальского района

Ростовской области

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2024 208

г. Сальск

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Развитие транспортной системы» на 2024 год

С целью реализации в 2024 году мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Сальского городского поселения от 25.10.2018 №785, во исполнение постановления Администрации Сальского городского поселения от 12.03.2018 № 180 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», Администрация Сальского городского поселения

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Развитие транспортной системы» на 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном Интернет-сайте Администрации Сальского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации **по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, промышленности, строительству и архитектуре Привалова В.В.**

Глава Администрации

Сальского городского поселения И.И. Игнатенко

Верно: Начальник отдела по

общим и организационным вопросам А.В. Хмельниченко

Постановление вносит

отдел жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства, архитектуры и строительства

Приложение к постановлению

Администрации Сальского городского поселения

от 21.03.2024 № 208

**План реализации муниципальной программы Сальского городского поселения**

**«Развитие транспортной системы» на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов 2024 (тыс. руб.) | | | |
| всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Сальского городского поселения»** |  | **x** | **x** | **110 356,74465** | **52 375,10000** | **57 981,64465** | **0,00000** |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Сальского городского поселения | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 31.12.2024 | 43 327,30000 | - | 43 327,30000 | - |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1: заключение и исполнение муниципальных контрактов | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства | заключение **9** муниципальных контрактов, выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов в полном объеме | 31.12.2024 |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Сальского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям | 31.12.2024 | 67 029,44465 | 52 375,10000 | 14 654,34465 | - |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2: ремонт тротуаров в количестве 15 штук, ремонт автомобильных дорог в количестве 6 штук | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства | отремонтировать **7,946 м2** тротуаров, **25513,2 м2** автомобильных дорог общего пользования | 31.12.2024 |  |  |  |  |
| **6.** | **Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Сальского городского поселения»** |  | **x** | **x** | **12 584,60000** | **0,00000** | **12 584,60000** | **0,00000** |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. эксплуатация светофорных объектов (электроэнергия) | Администрация Сальского городского поселения | снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | 31.12.2024 | 1 767,00000 | - | 1 767,00000 | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. Обустройство автомобильных дорог техническими средствами и устройствами (приобретение, установка и содержание дорожных знаков) | Администрация Сальского городского поселения | снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | 31.12.2024 | 6 557,90000 | - | 6 557,90000 | - |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 2.2: заключение и исполнение муниципальных контрактов | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства | заключение муниципальных контрактов, выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов в полном объеме | 31.12.2024 |  |  |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 2.3. Нанесение дорожной разметки (горизонтальной и вертикальной) | Администрация Сальского городского поселения | заключение муниципальных контрактов, выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов в полном объеме | 31.12.2024 | 4 259,70000 | - | 4 259,70000 | - |
| 11. | Контрольное событие муниципальной программы 2.3: заключение и исполнение муниципальных контрактов | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства | Нанести **10 478,945 м2** дорожной разметки. | 31.12.2024 |  |  |  |  |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  | **x** | **x** | **122 941,34465** | **52 375,10000** | **70 566,24465** | **0,00000** |

Начальник отдела по

общим и организационным вопросам А.В. Хмельниченко