Российская Федерация

Администрация Сальского городского поселения

Сальского района

Ростовской области

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.04.2024 277

г. Сальск

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2024 год

В соответствии постановлением Администрации Сальского городского поселения от 12.03.2018 № 180 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», Администрация Сальского городского поселения

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном айте Администрации Сальского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2024 года.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, промышленности, строительству и архитектуре Привалова В.В.

И.о. главы Администрации

Сальского городского поселения Е.В. Ерохина

Верно: Начальник отдела

по общим и организационным вопросам А.В. Хмельниченко

Постановление вносит отдел

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и строительства Семенистик И.В.

Приложение к постановлению

Администрации Сальского городского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

**План реализации муниципальной программы Сальского городского поселения**

**«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое содержание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2024 год (тыс. рублей) | | | |
| всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| *1* | *Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Сальского городского поселения»* | *Администрация Сальского городского поселения* | *x* | *x* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Проведение обязательного энергетического обследования. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства | формирование энергетических паспортов и мероприятий | 30.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем наружного (уличного) освещения на энергосберегающие, в том числе с помощью энергосервисных контрактов. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства | уменьшение потребления электроэнергии | 30.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *2.* | *Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»* | *Администрация Сальского городского поселения* | *x* | *x* | *6472,2* | *0* | *6472,2* | *0* |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства | обеспечение исполнения целей и задач муниципальной программы | 30.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Контрольное событие 2.1. Строительство сетей уличного освещения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства | акт приемки законченного строительством объекта | 30.12.2024 |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства | обеспечение исполнения целей и задач муниципальной программы | 30.12.2024 | 953,4 | 0 | 953,4 | 0 |
| 2.2.1. | Контрольное событие 2.2. Получение положительного заключения негосударственной экспертизы на проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства | получение положительного заключения негосударственной экспертизы | 30.12.2024 |  |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства | обеспечение исполнения целей и задач муниципальной программы | 30.12.2024 | 5518,8 | 0 | 5518,8 | 0 |
| 2.3.1. | Контрольное событие 2.3. Проведение закупки оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства | снижение потребления электрической энергии | 30.12.2024 |  |  |  |  |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  | x | x | **6472,2** | **0** | **6472,2** | **0** |

Начальник отдела по общим и организационным вопросам А.В. Хмельниченко