Российская Федерация

Администрация Сальского городского поселения

Сальского района

Ростовской области

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2024 282

г. Сальск

О внесении изменений в постановление Администрации Сальского городского поселения от 30.06.2023 №267 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2023 год»

В соответствии постановлением Администрации Сальского городского поселения от 12.03.2018 № 180 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», Администрация Сальского городского поселения

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести изменения в постановление Администрации Сальского городского поселения от 30.06.2023 №267 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2023 год» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации Сальского городского поселения.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, промышленности, строительству и архитектуре Привалова В.В.

Глава Администрации

Сальского городского поселения И.И. Игнатенко

Верно: Начальник отдела по общим

и организационным вопросам А.В. Хмельниченко

Постановление вносит

отдел жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и строительства Семенистик И.В.

Приложение к постановлению

Администрации Сальского городского поселения

от 12.04.2024 № 282

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Администрации Сальского городского поселения от 30.06.2023 № 2 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Сальского городского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2023 год»

1. Приложение к постановлению изложить в следующей редакции:

«Приложение к постановлению

Администрации Сальского городского поселения

от 30.06.2023 №267

**План реализации муниципальной программы Сальского городского поселения**

**«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое содержание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2023 год (тыс. рублей) | | | |
| всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| *1* | *Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Сальского городского поселения»* | *Администрация Сальского городского поселения* | *x* | *x* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Проведение обязательного энергетического обследования. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства | формирование энергетических паспортов и мероприятий | 30.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем наружного (уличного) освещения на энергосберегающие, в том числе с помощью энергосервисных контрактов. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства | уменьшение потребления электроэнергии | 30.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *2.* | *Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»* | *Администрация Сальского городского поселения* | *x* | *x* | *1055,1* | *0* | *1055,1* | *0* |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства | обеспечение исполнения целей и задач муниципальной программы | 30.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Контрольное событие 2.1. Строительство сетей уличного освещения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства | акт приемки законченного строительством объекта | 30.12.2023 |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства | обеспечение исполнения целей и задач муниципальной программы | 30.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. | Контрольное событие 2.2. Получение положительного заключения негосударственной экспертизы на проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства | получение положительного заключения негосударственной экспертизы | 30.12.2023 |  |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства | обеспечение исполнения целей и задач муниципальной программы | 30.12.2023 | 1055,1 | 0 | 1055,1 | 0 |
| 2.3.1. | Контрольное событие 2.3. Проведение закупки оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства | снижение потребления электрической энергии | 30.12.2023 |  |  |  |  |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  | x | x | **1055,1** | **0** | **1055,1** | **0** |

Начальник отдела по общим и организационным вопросам А.В. Хмельниченко